Архангельская область

Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Распоряжение

От 18 марта 2014 г.                                                                                              № 26

д. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2013 году

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2010 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2013 году муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации от 28.03.2013 № 17 (далее – Программа).

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                 М.Г. Крюкова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

местной администрации

от 18 марта 2014 г. № 26

ОТЧЕТ

о реализации в 2013 году муниципальной

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское»

на 2013 – 2020 годы»

  - Реализация в 2013 году (далее – отчетный период) мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации  № 17 от 28.03.2013 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной целевой программы — администрацией муниципального образования «Приморское».

  - Цели Программы:

- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования,

- снижение расходов топлива и электроэнергии, необходимых для предоставления коммунальных услуг населению и бюджетным объектам муниципального образования. Увеличение качества и надёжности коммунальных услуг,

- создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы МО «Приморское» на энергосберегающий путь развития.

3. Задачи программы:

- снижение потерь тепловой и электрической энергии,

- сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов,

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов,

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях и жилых домах,

- повышение уровня компетентности работников администрации и организаций, обслуживающих жилой фонд и коммунальное хозяйство, в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов,

- проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов муниципальной собственности,

- разработка и проведение экспертиз проектно-изыскательских работ по реконструкции (новому строительству) объектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере,

- осуществление реконструкции (нового строительства) объектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере,

- подготовка кадров в области энергосбережения,

- информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.

  - За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации мероприятий Программы.

В целом при реализации мероприятий Программы привлечены средства:

районного бюджета - в сумме 172,8 тыс. рублей;

бюджета поселения - в сумме 369,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства - в сумме 6300,0 тыс.рублей.

По итогам 2013 года по отношению к 2012 году обеспечено снижение 
в сопоставимых условиях объема потребления следующих энергетических ресурсов:

потребления электрической энергии – на 8,42 процента, или на 17792 кВт;

потребления тепловой энергии – на 6,84 процента, или на 46,965 Гкал;

потребления воды – на 38,4 процента, или на 194 куб. м.

За 2013 год проведены следующие работы за счет средств бюджета поселения:

Проведены обязательные энергетические обследования в помещениях администрации муниципального образования «Приморское» и муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют» (подведомственное учреждение) на сумму 40,0 тыс. рублей.

Специализированной организацией проведено обследование строительных конструкций канализационных очистных сооружений в п. Лайский Док и представлено по его результатам экспертное заключение. Стоимость данных работ составила 80,0 тыс. рублей.

Проведены кадастровые работы в отношении земельного участка под канализационные очистные сооружения в п.Лайский Док на сумму 12,5 тыс. рублей.

37,6 тыс.рублей было израсходовано на оплату услуг по проведению проверки достоверной сметной стоимости объекта «Тепловые сети с водопроводом в д.Рикасиха».

На разработку схем теплоснабжения муниципального образования «Приморское» затрачено 21,0 тыс. рублей.

Проведен окончательный расчет за разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Корректировка проекта «Водоснабжение жилого дома I и II этапы» с совместной прокладкой теплотрассы и водопровода для жилого дома № 60 д. Рикасиха» на сумму 38,0 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт линии электропередач ВЛ-0,4кВ в п. Лайский Док на сумму 87,5 тыс. рублей.

В июне 2013 года в здании Дома культуры д. Рикасиха был установлен прибор учета на холодное водоснабжение стоимостью 5,7 тыс. рублей.

Приборы учета на тепловую энергию в зданиях Домов культуры д. Рикасиха и п.Лайский Док прошли государственную поверку на соответствие метрологическим характеристикам, сумма услуг составила 17,1 тыс.рублей.

В межотопительный период был проведен ремонт теплового центра в Доме культуры д. Рикасиха, стоимость работ — 28,6 тыс.рублей.

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности МБУ «КБЦ «Приморское» прошла обучение по ответственной за эксплуатацию и безопасность тепловых узлов (установок) на сумму 1,5 тыс.рублей.

За 2013 год проведены следующие работы за счет средств районного бюджета:

Проведен окончательный расчет за разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Корректировка проекта «Водоснабжение жилого дома I и II этапы» с совместной прокладкой теплотрассы и водопровода для жилого дома № 60 д. Рикасиха» на сумму 101,6 тыс. рублей.

71,2 тыс. рублей направлены на ремонт и замену электропроводки в здании Дома культуры в д. Рикасиха.

В многоквартирных домах проведены следующие мероприятия по на повышению энергоэффективности и энергосбережению:

Проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями законодательства РФ общедомовых приборов учета на тепло и горячее водоснабжение в многоквартирных домах д. Рикасиха. В межотопительный период были проведены работы по приведению в готовность тепловых пунктов в многоквартирных домах.

Установлены два общедомовых прибора учета на холодное водоснабжение в многоквартирных домах. По состоянию на 01 января 2014 года уже установлено 9 общедомовых приборов учета на холодное водоснабжение в многоквартирных домах д. Рикасиха и п. Лайский Док. Индивидуальные приборы учета на холодное водоснабжение установлены в 524 квартирах (из 709).

В 20-ти многоквартирных домах п. Лайский Док проведены мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета потребляемых элетроэнергию. В течение 2013 года проводилась замена электрических ламп на светильники со светошумовыми датчиками (п. Лайский Док -20 МКД, д. Рикасиха — 6 МКД (все кроме многоквартирных домов №№16, 17)). Индивидуальные приборы учета на электроэнергию установлены в 1053 квартирах (из 1063).

На все многоквартирные дома и объекты социальной сферы получены паспорта готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимний период. На основании проведенных проверок во многих домах и объектах были проведены ремонты инженерного оборудования, в том числе центрального отопления (проведена частичная замена радиаторов, запорной арматуры), горячего водоснабжения (частичная замена запорной арматуры), электрооборудования (замена вводных устройств, электрощитовых), т. е. объекты к эксплуатации в зимний период были подготовлены. На  мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по многоквартирным жилым домам потрачены средства собственников и нанимателей жилых помещений.

ЗАО «Архоблэнергогаз» - ресурсоснабжающая организация в сфере теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в д. Рикасиха, были проведены работы в летний  период по замене изоляции на теплотрассе (300 метров), также были заменены частично опоры. Стоимость работ составила 6300,0 тыс. рублей — внебюджетные средства.

Информационное обеспечение населения проводилось через сходы и общие собрания собственников многоквартирных домов, на встреч с населением.

В 2013 году из-за отсутствия правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности не удалось вступить в программу на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

К факторам, повлиявшим на ход реализации Программ, можно отнести:

1) Отсутствие квалифицированных специалистов. Важнейшим  элементом  организационной  работы  и  необходимой предпосылкой повышения энергоэффективности является распространение информации, обучение кадров. Основной причиной невыполнения мероприятий, направленных на образование и подготовку кадров, является нехватка средств в бюджете поселения.

2) Недостаточное финансирование. Одной из основных причин в отставании сроков выполнения мероприятий органами местного самоуправления является недостаточность средств в местном бюджете.

3) Иные причины, срывающие сроки выполнения мероприятий программ по энергосбережению:

- недобросовестность подрядчиков;

- техническая невозможность установки приборов учета.

Вследствие указанных причин остаются недостигнутыми плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы.

На 2014 год запланированы следующие мероприятия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс. рублей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) КОС в п.Лайский Док | Бюджет поселения | 1200 | Администрация МО «Приморское» |
| 2 | Капитальный ремонт участка водопровода в п.Лайский Док | Бюджет поселения | 100 | Администрация МО «Приморское» |
| 3 | Капитальный ремонт КНС в д. Рикасиха | Бюджет поселения | 60 | Администрация МО «Приморское» |
| 4 | Установка дополнительного трансформатора на ТП-5 в д. Рикасиха | Внебюджетные средства | 780 | ООО «Призма» |
| 5 | Замена проводов и опор на линии электропередач в п.Лайский Док | Внебюджетные средства | 900 | ООО «Призма» |
| 6 | Частичная замена трубопроводов, замена изоляции и опор на тепловых сетях совместно с водопроводом в д. Рикасиха | Бюджет поселения Внебюджетные средства | 150 6423,2 | ЗАО «Архоблэнергогаз» |

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения значений целевых показателей в 2014 году рекомендуется обеспечить:

1) требуемое финансирование программных мероприятий;

2) привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников;

3) информационное сопровождение процесса энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального образования «Приморское»;

4) прохождение курсов повышения квалификации лицами, ответственными за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

5) мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе:

•  ремонт внутридомовых инженерных сетей;

•  ремонт крыш;

•  ремонт подвальных помещений;

•  утепление и ремонт фасадов.