**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ»
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»**(в редакции постановлений администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 26 января 2018 года №3,
от 25 апреля 2018 года № 30)

 ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| Ответственныйисполнитель | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участникипрограммы | Управляющие организации, жители многоквартирных домов, органы территориального общественного самоуправления, общественные организации |
| Цельмуниципальнойпрограммы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» |
| Задачимуниципальнойпрограммы | * обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» (мест массового отдыха и прогулок);
* создание благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха населения;
* повышение уровня благоустройства дворовых территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».
 |
| Основныецелевыепоказателимуниципальнойпрограммы | * количество благоустроенных дворовых территорий;
* количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
* площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022  |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования составляет 20473,67 тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета – 14476,1 тыс. рублейсредства областного бюджета – 2898,87 тыс. рублей;средства районного бюджета — 0 рублей;средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 3098,7 тыс. рублей;внебюджетные средства - 0 рублей. |
| ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы | благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое». |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое»**

 Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» образовано в составе Приморского муниципального района Архангельской области, располагается в северной части Онежского залива Белого моря
на островах Соловецкого архипелага.

 Согласно постановлению Архангельского областного Собрания депутатов от 30 июня 2004 года № 817 при уточнении окружных границ, общая площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов составляет 306 га (1,03 %).

 Муниципальная программа муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
на 2018-2022 годы» (далее - Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Положением о публичных слушаниях
на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», утвержденным решением муниципального совета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
от 03.03.2016 №28/10.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

* благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;
* благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы
и информации, созданию внешнего облика города.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение
в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами. Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически
не производились. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среды
для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей
и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Текущее состояние сектора благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» отражено
в приложении 1.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения
их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа.

1. **Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей
и постановка задач муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства общественных территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;
* создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей поселка;
* повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;
* повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;
* повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования
в достижение результатов**

Результатом реализации Программы является достижение цели
по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое». Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

* обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
* сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования;
* улучшение экологической обстановки муниципального образования;
* формирование положительного имиджа муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 2.

**4. Перечень мероприятий Программы**

В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области на 2018-2022 годы» реализуются мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в период с 2018-2022 годы (приведен в приложении №3), и перечень общественных территорий (приведен в приложении №4) формируется по результатам отбора, проведенного общественной комиссией.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденными Постановлением Правительства Архангельской области от 30 января 2018 г. № 27-пп «О внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области» в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году (далее – Правила) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды сформированы минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

- проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

- обустройство тротуаров

- установка бордюрных камней

- установка песочниц

- установка качелей

- освещение детских и спортивных площадок

- оборудование детской (игровой) площадки

- оборудование спортивной площадки

- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы)

- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб

- обрезка деревьев и кустов

- уборка сухостойных деревьев

- демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев

- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников

- отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью

 -иные виды работ.

В соответствии с Правилами необходимо учесть обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий.

Вопрос трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Правилами №330-пп не регламентирован.

При этом, по мнению администрации МО «Сельское поселение Соловецкое», трудовое участие заинтересованных лиц в реализации рассматриваемых мероприятий является возможным в качестве дополнительного способа привлечений граждан к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий приведен
в приложении №5 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении №6
к муниципальной программе.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых
и общественных территорий, включенных в муниципальную программу должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. Градостроительство и СП 59.13330.2012.

 Индивидуальные жилые дома, занимают значительную часть территорию населенных пунктов, формируя восприятие внешнего облика муниципального образования МО «Сельское поселение Соловецкое». Оценка соответствия благоустройства данных объектов требованиям правил благоустройства, утвержденным в МО «Сельское поселение Соловецкое» планируется в период с 2018 по 2020 год при реализации мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включены в перечень мероприятий муниципальной программы.

В приложении № 11 Программы представлен Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления. При этом собственник наделяется правом заключать соответствующее соглашение с целью определения конкретных мероприятий по благоустройству объекта.

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в приложении № 3.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного
и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию «Сельское поселение Соловецкое» на поддержку муниципальной программы муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» «Формирование современной городской среды муниципального образования муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
на 2018-2022 годы».

Общий объем финансирования по программе составляет 20473,67 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 14476,1 тыс. рублей

средства областного бюджета – 2898,87 тыс. рублей;

средства районного бюджета — 0 рублей;

средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 3098,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0 рублей.

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен следующим образом:

* благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» - 9855,4 тыс. рублей;
* благоустройство муниципальных территорий общего пользования -
10618,3 тыс. рублей;

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен
в приложении №8 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении № 9.

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое». Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению
с объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» обеспечивает согласованные действия по подготовке
и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Программы
в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии
с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

Приложение №1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

**Текущее состояние сектора благоустройства дворовых
территорий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | По состоянию на 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | 0 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м2 | 0 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), ***%*** | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое» «Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое» на 2018-2022 годы»

 **С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель (соисполнитель) | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная [программа](#P70) администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| 1. Количество благо­устроенных дворо­вых территорий | Администрация муниципального образования «Сельское посе­ление Соловец­кое»  | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
| 2. Количество благо­устроенных об­щественных террито­рий  | Администрация муниципального образования «Сельское посе­ление Соловец­кое»  | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3. Площадь благо­устроенных обще­ственных территорий | Администрация муниципального образования «Сельское посе­ление Соловец­кое»  | га | 0 | 1,98 | 2,51 | 2,83 | 0,35 |
| 4. Доля финансового участия заинтересо­ванных лиц по благо­устройству дворовых территорий от обще­го объема средств, привлекаемых из об­ластного бюджета, на выполнение работ по благоустройству дво­ровых территорий | Администрация муниципального образования «Сельское посе­ление Соловец­кое»  | проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. Количество реали­зованных комплекс­ных проектов благо­устройства | Администрация муниципального образования «Сельское посе­ление Соловец­кое»  | ед. | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории | Источники финансирования | Перечень работ по благоустройству |
| Федеральный бюджет, тыс. рублей | Областной бюджет, тыс. рублей | Бюджет муниципальных образований сельских поселений, тыс. рублей |
| **2018 год** |
| поселок Соловецкий, ул. Северная, д 17 | 476,1 | 98,87 | 130,0 | оборудование детской (игровой) площадки, отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| **2019 год** |
| поселок Соловецкий, ул. Заозерная, д 11, д. 15 | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | оборудование детской (игровой) площадки, отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| поселок Соловецкий, ул. Заозерная, д 19 к а, 21,23а | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | оборудование детской (игровой) площадки, отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| поселок Соловецкий, ул. Заозерная, д 17, д. 25а | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | оборудование детской (игровой) площадки, отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| **2020** |
| поселок Соловецкий, ул. Приморская, д 16, д 18 | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| поселок Соловецкий, ул. Приморская, д 1, д 18а, 3 | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| поселок Соловецкий, ул. Приморская, д 2, 4,6 | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| **2021** |
| поселок Соловецкий, ул. Приморская, д 8 | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| поселок Соловецкий, ул. Приморская, д 20 | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |
| поселок Соловецкий, ул. Северная, д 18, д. 18а | 1000,0 | 200,0 | 107,2 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, обеспечение освещения дворовых территорий |

Приложение №4

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес общественной территории | Источники финансирования | Перечень работ по благоустройству |
| Федеральный бюджет, тыс. рублей | Областной бюджет, тыс. рублей | Бюджет муниципальных образований сельских поселений, тыс. рублей |
| **2018 год** |
| - | - | - | - | - |
| **2019 год** |
| поселок Соловецкий, ул. Сивко, д 2 (набережная святого озера) | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Ремонт проезда, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, установка детской площадки |
| поселок Соловецкий, ул. Заозерная, д 17 (объездная дорога) | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Ремонт проезда, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, установка детской площадки |
| **2020 год** |
| поселок Соловецкий, ул. Сивко, д 12 (от аэропорта Соловки до развилки ул. Сивко) | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Ремонт проезда, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, устройство тротуара |
| поселок Соловецкий, ул. Заозерная, д 2 (от Сельдяного мыса до ул. Заозерная до границы с землями лесного фонда) | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Ремонт проезда, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, устройство тротуара |
| **2021 год** |
| поселок Соловецкий, ул. Северная, д 18 (ул. Северная от Никольских ворот Соловецкого монастыря до жилого дома № 18 по ул. Северная) | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Устройство тротуара, установка детской площадки, ремонт спортивной площадки, обеспечение освещения, контейнерная площадка |
| поселок Соловецкий, ул. Сивко, д 1, Архангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, ул. Сивко, д 18 | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Установка детской площадки, контейнерной площадки, обеспечение освещения |
| **2022 год** |
| поселок Соловецкий, ул. Заозерная, д 4 (футбольное поле) | 1000,0 | 200,0 | 316,9 | Устройство площадки для отдыха, футбольного поля, обеспечение освещения |

Приложение №5

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования
и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного и минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий сельских поселений Приморского района в рамках подлежащей утверждению администрацией МО «Сельское поселение Соловецкое» в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Сельское поселение Соловецкое» на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный или минимальный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области
в целях софинансирования мероприятий по формированию современной городской среды, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика - администратора доходов бюджета администрации МО «Сельское поселение Соловецкое».

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного и минимального перечней работ по благоустройству дворовых территорий, открывает администрация
МО «Сельское поселение Соловецкое».

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» заключает
с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц
в течение трех рабочих дней.

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД.

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены
в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ
по благоустройству территории выполнению не подлежит.

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи
с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ
из дополнительного и минимального перечней, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета администрации МО «Сельское поселение Соловецкое» с момента их зачисления
на лицевой счет администрации МО «Сельское поселение Соловецкое».

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации МО «Сельское поселение Соловецкое»
как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

12. Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» о поступивших
от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией МО «Сельское поселение Соловецкое»
на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия
и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией МО «Сельское поселение Соловецкое» в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №6

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) имеют возможность заключить договор со специализированной организацией
на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД.
2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается и утверждается на общем собрании собственников МКД.
3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в администрацию муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД.
4. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта постановления внесения изменений в муниципальную программу, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы по разделу мероприятий формирования современной городской среды обсуждает и утверждает представленные в составе предложений дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД.
5. Дизайн-проекты утверждаются администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».
6. Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое вправе оказывать содействие заинтересованным сторонам
по разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД.

Приложение №7

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

**Сроки реализации мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата)2018-2022 год |
| Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий под многоквартирными домами |  администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  |  |  | V |  |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования  |  администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  |  |  | V |  |
| Контрольное событие №3 | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | V | V | V | V |

Приложение №8

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятий по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы)  |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории администрация администрацию муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» |
| Задача № 1 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями |
| 1.1. Мероприятияпо благоустройству дворовых территорий | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  | всего | 9855,4 | 704,9 | 2614,4 | 2614,4 | 2614,4 | 1307,2 | количество благоустроенных дворовых территорий 10 ед. |  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 7476,1 | 476,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
| областной бюджет | 1498,87 | 98,87 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 |
| местные бюджеты | 880,4 | 130,0 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 107,2 |
| внебюджетныесредства | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.Мероприятияпо благоустройству общественных территорий | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  | всего | 10618,3 | - | 3033,8 | 3033,8 | 3033,8 | 1516,9 | количество благоустроенных общественных территорий 7 ед. |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 7000,0 | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
| областной бюджет | 1400,0 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 |
| местные бюджеты | 2218,3 | - | 633,8 | 633,8 | 633,8 | 316,9 |
| внебюджетныесредства |  | - | - | - | - | - |
| 1.3 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  | всего | - | - | - | - | - | - | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения |  |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетныесредства | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» |
| 2.1. Мероприятияпо информированию заинтересованных граждани организацийпо реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | повышение уровня информированности заинтересованных граждани организацийпо реализации мероприятий по благоустройству территорий путем проведения (работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и интернет-ресурсов вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах.) |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местные бюджеты | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетныесредства | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Всего по муниципальной программе | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | всего | 20473,67 | 704,9 | 5648,2 | 5648,2 | 5648,2 | 2824,1 |  |  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 14476,1 | 476,1 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 |
| областной бюджет | 2898,87 | 98,87 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 400,0 |
| местные бюджеты | 3098,7 | 130,0 | 848,2 | 848,2 | 848,2 | 424,1 |
| внебюджетныесредства | - | - | - | - | - | - |

Приложение №9

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,ведомственной целевой программы | Источникфинансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  «Формирование современной городской средыадминистрация администрацию муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на 2018-2022 годы» | всего  | 20473,67 | 704,9 | 5648,2 | 5648,2 | 5648,2 | 2824,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 14476,1 | 476,1 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 |
| областной бюджет  | 2898,87 | 98,87 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 400,0 |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципальных образований сельских поселений | 3098,7 | 130,0 | 848,2 | 848,2 | 848,2 | 424,1 |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |

Приложение №10

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий

по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы» в администрации МО «Сельское поселение Соловецкое»

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок финансового участия граждан, организаций
в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год в муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое» (далее - Порядок) устанавливает условия о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в рамках реализации приоритетного проекта по благоустройству дворовых территорий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- финансовое участие – доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального или дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий;

- уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

2.Порядок финансового участия заинтересованных лиц

3.Форма и минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

4.Доля финансового участия собственников помещений, организаций
в выполнении минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 5 % от общей стоимости таких работ.

В целях аккумулирования денежных средств, финансового участия, собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, собственники помещений решением общего собрания поручают председателю общего собрания собственников единовременно внести долю финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального заказа на выполнение.

 Денежные средства финансового участия собственников помещений, перечисляются председателем общего собрания собственников по приему предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы» на расчетный счет Уполномоченного органа.

5. Уполномоченный орган:

 ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежащих благоустройству;

ежемесячно публикует на официальном сайте органов местного самоуправления информации о поступивших денежных средствах;

 обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

 обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий;

контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

 оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемых для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий
по вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы.

3.Контроль за соблюдением условий Порядка

6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным органом
в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Уполномоченный орган обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №11

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

«Формирование современной

городской среды муниципального образования

«Сельское поселение Соловецкое»

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Собственник** | **Адрес объекта** |
| 1 | Соловецкое Райпо | пос. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 4 |
| 2 | Соловецкое Райпо | пос. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 7 |
| 3 | ООО «Карельская трапеза» | пос. Соловецкий, ул. Ковалева, д. 15 |