ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Источник  финанси-  рования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 665,90  (4 109,86) | 2 916,75  ( – ) | 8 749,15  (4 109,86) | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий в 2014-2015 годы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 11 665,90  (4 109,86) | 2 916,75  ( – ) | 8 749,15  (4 109,86) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | Итого | 331 326,48  (7 599,64) | – | 76 889,64  (6 699,64) | 209 400,0  (400,0) | 45 026,84  (500,0) | – | – | строительство и  реконструкция  системы  водоснабжения,  в том числе:  2015 год - начало  строительства и  реконструкции сетей водоснабжения;  2017 год -  завершение  строительства и  реконструкции сетей  водоснабжения и  новых водозаборных  сооружений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 187 826,84 | – | – | 150 000,00 | 37 826,84 | – | – |
| областной  бюджет | 123 900,0 | – | 58 200,0 | 59 000,0 | 6 700,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 17 900,0  (5 900,0) | – | 17 900,0  (5 900,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 699,64  (1 699,64) | – | 799,64  (799,64) | 400,0  (400,0) | 500,0  (500,0) | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 436,23  ( – ) | 297,00  ( – ) | 139,23  (– ) | – | – | – | – | выполнение работ  в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ;  в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 436,23  ( – ) | 297,00  ( – ) | 139,23  (– ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства  канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13  (7 023,2) | 68,46  ( – ) | 8 586,67  (7 023,20) | – | – | – | – | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий в 2014-2015 годы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 655,13  (7 023,2) | 68,46  ( – ) | 8 586,67  (7 023,20) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Строительство  канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 580 170,32  (11 481,83) | 15 000,0  ( – ) | 158 649,26  (10 460,77) | 364 000,0  (500,0) | 45 521,06  (521,06) | – | – | строительство  системы водоотведения,  в том числе:  2015 год - начало строительства  канализационных  сетей и коллекторов  в южной части  поселка, канализа-ционных очистных сооружений;  2017 год – завершение  строительства  канализационных  сетей и коллекторов  в центральной и  северной части  поселка |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 449 000,0 | – | 100 000,0 | 349 000,0 | – | – | – |
| областной  бюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 14 500,00 | 42 000,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 800,0  (8 800,0) | – | 8 800,0  (8 800,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 2 681,83  (2 681,83) | – | 1 660,77  (1 660,77) | 500,0  (500,0) | 521,06  (521,06) | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации,  в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 3 805,29  ( - ) | 3 265,35  ( - ) | 539,94  ( - ) | – | – | – | – | обеспечение строительства  комплекса по переработке  и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 3 805,29  ( - ) | 3 265,35  ( - ) | 539,94  ( - ) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Строительство  комплекса по переработке  и размещению отходов  производства и  потребления в поселке  Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 137 966,0  (4 138,98) | – | 1 500,0  ( - ) | 66 620,0  (4 138,98) | 34 696,0  ( - ) | 35 150,0  ( - ) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году  комплекса по  переработке и  размещению отходов  производства и  потребления в  поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 110 000,0  ( - ) | – | – | 60 000,0  ( - ) | 25 000,0  ( - ) | 25 000,0  ( - ) | – |
| областной  бюджет | 19 300,0 | – | – | – | 9 650,0 | 9 650,0 | – |
| местный  бюджет  района | 8 666,0  (4 138,98) | – | 1 500,0  ( - ) | 6 620,0  (4 138,98) | 46,0  ( - ) | 500,0  ( - ) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 726,31  (231,79) | 57,21  ( – ) | 7 669,10  (231,79) | – | – | – | – | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 7 726,31  (231,79) | 57,21  ( – ) | 7 669,10  (231,79) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Реконструкция  причального комплекса  "Тамарин" в поселке  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 299 825,0  (3 825,0) | – | – | – | 149 825,0  (1 825,0) | 150 000,0  (2 000,0) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году  причального  комплекса  "Тамарин" в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 270 000,0 | – | – | – | 135 000,0 | 135 000,0 | – |
| областной  бюджет | 26 000,0 | – | – | – | 13 000,0 | 13 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | 3 825,0  (3 825,0) | – | – | – | 1 825,0  (1 825,0) | 2 000,0  (2 000,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 862,20  (2 878,87) | 41,88  ( – ) | 7 820,32  (2 878,87) | – | – | – | – | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 7 862,20  (2 878,87) | 41,88  ( – ) | 7 820,32  (2 878,87) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. Строительство  причала для маломерного флота в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 88 100,0  ( – ) | – | – | 88 100,0  ( – ) | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году  причала для  маломерного флота  в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 88 100,0 | – | – | 88 100,0 | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – |  | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. Сбор исходно-разрешительной  документации,  проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 985 019,46  (9 019,46) | 14,0  (14,0) | 5 416,46  (5 416,46) | 419 589,0  (3 589,0) | 560 000,0  ( - ) | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году  технологического  причала (включая  дноуглубительные  работы) в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 960 000,0 | – | – | 400 000,0 | 560 000,0 | – | – |
| областной  бюджет | 16 000,0 | – | – | 16 000,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 9 019,46  (9 019,46) | 14,0  (14,0) | 5 416,46  (5 416,46) | 3 589,0  (3 589,0) | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и  стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 339 930,0 | – | 1 900,0 | 173 450,0 | 164 580,0 | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  участковой больницы  на 40 посещений и  стационаром на 10  коек в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 338 030,0 | – | – | 173 450,0 | 164 580,0 | – | – |
| областной  бюджет | 1 900,0 | – | 1 900,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120  мест в поселке  Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  средней школы  на 120 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке  Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | | итого | 301 532,0  (9 045,96) | – | 1 500,0  ( - ) | 150 332,0  (9 045,96) | 149 700,0  ( – ) | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  средней школы  на 120 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 289 600,0 | – | – | 139 900,0 | 149 700,0 | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 11 932,0  (9 045,96) | – | 1 500,0  ( - ) | 10 432,0  (9 045,96) | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке  Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  детского сада  на 110 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 260 452,0  (3 652,0) | – | 1 500,0  ( - ) | 119 852,0  (3 652,0) | 139 100,0  ( – ) | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  детского сада  на 110 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 255 300,0 | – | – | 116 200,0 | 139 100,0 | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 5 152,0  (3 652,0) | – | 1 500,0  ( - ) | 3 652,0  (3 652,0) | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73  ( - ) | 620,73  ( - ) | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 620,73  ( - ) | 620,73  ( - ) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98  (11,60) | 386,98  (11,60) | – | – | – | – | – | утверждение  в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 386,98  (11,60) | 386,98  (11,60) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. Строительство объекта незавершенного строительства –  здания представительства администрации Архангельской  области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 50 229,0 | 26 111,0 | 24 118,0 | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 50 229,0 | 26 111,0 | 24 118,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 20 655,82  (619,67) | 5 007,65  (150,23) | 4 700,00  (141,00) | 10 948,17  (328,45) | – | – | – | модернизация  системы  электроснабжения  поселка Соловецкий,  в том числе в 2016  году увеличение  мощности до  6800 кВт |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 20 655,82  (619,67) | 5 007,65  (150,23) | 4 700,00  (141,00) | 10 948,17  (328,45) | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 064,0  (150,0) | 29,13  ( – ) | 1 000,0  (150,0) | – | – | – | – | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 029,13  (150,0) | 29,13  ( – ) | 1 000,0  (150,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 26 763,30  (802,90) | 6 756,06  (202,68) | 20 007,24  (600,22) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2015 году здания муниципальной бани  в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 11 930,20  (357,91) | – | 11 930,20  (357,91) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 14 833,10  (444,99) | 6 756,06  (202,68) | 8 077,04  (242,31) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции здания дома культуры  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 91,76 | 91,76 | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 210,74  (1 210,74) | 4 210,74  (210,74) | 1 000,0  (1 000,0) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания  дома культуры  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 000,0  (1 000,0) | – | 1 000,0  (1 000,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 210,74  (210,74) | 210,74  (210,74) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. Проектирование и  реконструкция  высвобождаемого старого здания школы под размещение  муниципального дома культуры и областной  музыкальной школы поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 816,0  (816,0) | – | – | 316,0  (316,0) | 40 500,0  (500,0) | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  под размещение  муниципального дома  культуры и областной  музыкальной школы  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 40 000,0 | – | – | – | 40 000,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 816,0  (816,0) | – | – | 316,0  (316,0) | 500,0  (500,0) | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. Проектирование и  реконструкция  высвобождаемого старого  здания детского сада под размещение администрации  муниципального  образования «Сельское поселение  Соловецкое"  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 800,4  (800,4) | – | – | 300,4  (300,4) | 40 500,0  (500,0) | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году здания  под размещение  администрации  муниципального  образования  "Сельское поселение  Соловецкое" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 40 000,0 | – | – | – | 40 000,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 800,4  (800,4) | – | – | 300,4  (300,4) | 500,0  (500,0) | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. Проектирование и  строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 278 000,0 | 8 000,0 | – | 270 000,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 270 000,0 | – | – | 270 000,0 | – | – | – |
| областной  бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 29. Разработка проектов  планировок и  благоустройства поселка  Соловецкий, включая  инженерные изыскания (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 10 084,9  (450,0) | 333,32  (180,0) | 9 751,58  (270,0) | – | – | – | – | завершение  в 2015 году разработки  проектов планировок  и благоустройства  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 8 000,0 | – | 8 000,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 2 084,9  (450,0) | 333,32  (180,0) | 1 751,58  (270,0) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30. Проектирование и  реконструкция  существующих  автомобильных дорог, не относящихся к памятникам  истории и культуры, в муниципальном  образовании "Сельское поселение Соловецкое",  за пределами поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 206 600,0  (500,0) | – | – | – | 300,0  (300,0) | 206 300,0  (200,0) | – | завершение в  2018 году реконструкции  существующих  автомобильных дорог  за пределами поселка  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 180 100,0 | – | – | – | – | 180 100,0 | – |
| областной  бюджет | 26 000,0 | – | – | – | – | 26 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | 500,0  (500,0) | – | – | – | 300,0  (300,0) | 200,0  (200,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 31. Проектирование и  реконструкция  существующих  автомобильных дорог, не относящихся к памятникам  истории и культуры, в  муниципальном  образовании "Сельское  поселение Соловецкое",  на территории поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 261 810,0  (500,0) | – | – | – | 300,0  (300,0) | 130 980,0  (100,0) | 130 530,0  (100,0) | завершение в  2019 году реконструкции  существующих  автомобильных дорог  в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 249 760,0 | – | – | – | – | 124 880,0 | 124 880,0 |
| областной  бюджет | 11 550,0 | – | – | – | – | 6 000,0 | 5 550, 0 |
| местный  бюджет  района | 500,0  (500,0) | – | – | – | 300,0  (300,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32. Проектирование и  строительство новой уличной дорожной сети  поселка Соловецкий  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 745 500,0  (500,0) | – | – | 273 600,0  (200,0) | 155 600,0  (100,0) | 156 600,0  (100,0) | 159 600,0  (100,0) | ввод в эксплуатацию  в 2019 году новой  уличной дорожной  сети поселка  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 690 000,0 | – | – | 260 000,0 | 142 000,0 | 143 000,0 | 145 000,0 |
| областной  бюджет | 55 000,0 | – | – | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500, 0 | 14 500,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 500,0  (500,0) | – | – | 200,0  (200,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 33. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,89  (94,19) | 3 139,62  (94,19) | 600,36  ( - ) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 3 739,89  (94,19) | 3 139,62  (94,19) | 600,36  ( - ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 34. Проектирование и  строительство  многоквартирного  жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного  фонда поселка  Соловецкий, включая  расселение из  монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4,  ул. Сивко, д. 1)  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 491 763,0  (15 580,0) | – | 21 813,0  (1 050,0) | 188 883,0 (5 383,0) | 261 067,0  (9 147,0) | – | – | ввод в эксплуатацию  много-квартирного  жилого фонда,  в том числе:  2016 год – 3122 кв.м;  2017 год –  4229 кв.м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 391 940,0 | – | – | 150 000,0 | 241 940,0 | – | – |
| областной  бюджет | 63 480,0 | – | – | 33 500,0 | 29 980,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 25 230,0  (15 580,0) | – | 10 700,0  (1 050,0) | 5 383,0  (5 383,0) | 9 147,0  (9 147,0) | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 11 113,0  ( - ) | – | 11 113,0  ( - ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 35. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 259,64  (37,8) | 1 259,64  (37,8) | – | – | – | – | – | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома  в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 259,64  (37,8) | 1 259,64  (37,8) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 171,37  (33,5) | 171,37  (33,5) | – | – | – | – | – | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 171,37  (33,5) | 171,37  (33,5) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 37. Капитальный ремонт  сохраняемого  многоквартирного  жилищного фонда,  хозяйственных и  вспомогательных  построек, относящихся к  жилищному фонду поселка  Соловецкий  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 178 760,0  (710,00) | – | 100,0  (100,0) | 87 430,0 (410,0) | 45 620,0  (100,0) | 45 610,0  (100,0) | – | завершение  в 2018 году капитального  ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 166 050,0 | – | – | 83 020,0 | 41 520,0 | 41 510,0 | – |
| областной  бюджет | 12 000,0 | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 710,0  (710,0) | – | 100,0  (100,0) | 410,0  (410,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38. Приобретение жилья  для граждан, проживающих  на территории поселка  Соловецкий, выезжающих  за его пределы (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 69 200,0  (2 900,0) | – | – | 29 600,0  (1 000,0) | 10 000,0  (900,0) | 29 600,0  (1 000,0) | – | улучшение жилищных  условий граждан,  в том числе:  2016 год - 15 семей;  2017 год - 15 семей;  2018 год - 15 семей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 39 000,0 | – | – | 19 500,0 | – | 19 500,0 | – |
| местный  бюджет  района | 30 000,0  (2 700,0) | – | – | 10 000,0  (900,0) | 10 000,0  (900,0) | 10 000,0  (900,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | 200,0  (200,0) | – | – | 100,0  (100,0) | – | 100,0  (100,0) | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 39. Развитие  индивидуального  жилищного строительства  для отдельных категорий  граждан поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 23 278,94  (1 178,94) | – | – | 7 078,94  (303,94) | 2 000,0  (225,0) | 7 100,0  (325,0) | 7 100,0  (325,0) | ввод в эксплуатацию  объектов  индивидуального  жилищного  строительства,  в том числе:  2016 год - 4 жилых  дома;  2017 год - 1 жилой  дом;  2018 год - 4 жилых  дома;  2019 год - 4 жилых  дома |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 15 000,0 | – | – | 5 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 |
| местный  бюджет  района | 8 000,0  (900,0) | – | – | 2 000,0  (225,0) | 2 000,0  (225,0) | 2 000,0  (225,0) | 2 000,0  (225,0) |
| местный  бюджет  поселения | 278,94  (278,94) | – | – | 78,94  (78,94) | – | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 40. Проведение  научно-исследовательских  работ по расчету  антропогенной нагрузки  на природную среду  Соловецкого архипелага | Министерство  природных ресурсов  и лесопромышленного  комплекса  Архангельской  области | итого | 2 000,0 | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | завершение  в 2016 году научно-  исследовательских  работ по расчету  антропогенной  нагрузки на  природную среду  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 2 000,0 | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 41. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого  архипелага | Министерство  природных ресурсов  и лесопромышленного  комплекса  Архангельской  области | итого | 1 400,0 | – | 400,0 | 1 000,0 | – | – | – | проведение в 2015 и 2016 годах мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 1 400,0 | – | 400,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – | проведение  в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 43. Рекультивация  территории старой  дизельной станции в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 74 500,0  (2 250,0) | – | – | – | – | 74 500,0  (2 250,0) | – | рекультивация в 2018 году территории  старой дизельной  станции площадью  1,65 га |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 71 500,0 | – | – | – | – | 71 500,0 | – |
| местный  бюджет  района | 3 000,0  (2 250,0) | – | – | – | – | 3 000,0  (2 250,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | - | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 44. Информационное  обеспечение продвижения  туристско-рекреационного  потенциала Соловецких  островов | Агентство по  печати и средствам  массовой  информации  Архангельской  области | итого | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка  в 2014 –2019 годах  публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 45. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0 | – | – | – | – | развитие  интернет-портала Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46. Разработка и  внедрение системы  мониторинга проектов по развитию  Соловецкого архипелага | Администрация  Губернатора  Архангельской  области и  Правительства  Архангельской  области | итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – | внедрение  системы управления проектами |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 47. Внедрение  геоинформационной  системы Соловецкого  архипелага | Администрация  Губернатора  Архангельской  области и  Правительства  Архангельской  области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – | внедрение  в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 48. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага  Архангельской  области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодное  предоставление  грантов Губернатора  Архангельской  области для  поддержки проектов  регионального  значения в сфере  образования и науки на Соловецком  архипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Министерство культуры Архангельской области | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодное  предоставление  грантов Губернатора  Архангельской  области для  поддержки проектов  регионального  значения в сфере  образования и науки на Соловецком  архипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50. Организация и  проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 3 621,51 | – | 3 621,51 | – | – | – | – | ежегодное проведение Соловецкого православного  форума |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 621,51 | – | 3 621,51 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 51. Организация и  проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение  в 2015году  военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52. Организация и  проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение  в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ | | | | | | | | | | |
| 53. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 65 035,2 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 65 035,2 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага»  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 39 719,5 | 6 826,0 | 7 447,9 | 4 174,1 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 39 719,5 | 6 826,0 | 7 447,9 | 4 174,1 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 55. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципаль-ному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 4 446,0 | – | 1 936,0 | 1 028,0 | 1 482,0 | – | – | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству"  для выполнения муниципального задания на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 4 446,0 | – | 1 936,0 | 1 028,0 | 1 482,0 | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по муниципальной программе (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | | | | | | | | | | |
|  |  | **итого** | **6 066 000,36**  **(92 152,33)** | **121 878,50**  **(934,74)** | **400 792,65**  **(40 131,80)** | **2 480 990,91**  **(29 567,73)** | **1 883 993,40**  **(14 918,06)** | **858 293,9**  **(6 075,0)** | **320 051,0**  **(525,0)** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный**  **бюджет** | **4 895 706,84** | **0,0** | **100 000,0** | **2 239 670,0** | **1 636 666,84** | **649 490,0** | **269 880,0** |  |
| **областной**  **бюджет** | **915 883,7** | **96 736,7** | **175 303,2** | **185 363,4** | **220 005,5** | **190 603,9** | **47 871,0** |  |
| **местный**  **бюджет**  **района** | **211 774,58**  **(83 182,69)** | **11 874,58**  **(164,23)** | **101 247,83**  **(37 059,08)** | **53 652,17**  **(27 262,39)** | **25 100,0**  **(12 697,0)** | **17 800,0**  **(5 675,0)** | **2 100,0**  **(325,0)** |  |
| **местный**  **бюджет**  **поселения** | **42 635,24 (8 969,63)** | **13 267,22**  **(770,51)** | **24 241,62**  **(3 072,72)** | **2 305,34**  **(2 305,34)** | **2 221,06**  **(2 221,06)** | **400,0**  **(400,0)** | **200,0**  **(200,0)** |  |
| **внебюджетные**  **средства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |