# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. N 153-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации мероприятий по сокращению доли аварийного жилья в жилищном фонде в Архангельской области Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить адресную программу Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области -

председатель Правительства

Архангельской области

А.В.АЛСУФЬЕВ

# Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 26.03.2019 N 153-пп

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

(в ред. от 03.11.2020 N 723-пп)

## ПАСПОРТ

адресной программы Архангельской области "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"

| Наименование программы | - | адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | - | паспорт федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3; Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Основной разработчик Программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Цель и задачи Программы | - | цель Программы - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Архангельской области, участвующих в Программе (далее - муниципальные образования) |
|  |  | задачи Программы: задача N 1 - консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); задача N 2 - строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; задача N 3 - переселение в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий; задача N 4 - переселение в свободный жилищный фонд муниципальных образований |
| Показатели выполнения Программы | - | число переселенных жителей - 27 225 человек; количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены, - 1824 дома; общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах - 474 163,63 кв. м, в том числе по мероприятиям, по которым предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: число переселенных жителей - 27 063 человека; количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены, - 1818 домов; общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах - 471 682,33 кв. м |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | этап 2019 года: 1 апреля 2019 года - 31 декабря 2020 года; этап 2020 года: 1 января 2020 года - 31 декабря 2021 года; этап 2021 года: 1 января 2021 года - 31 декабря 2022 года; этап 2022 года: 1 января 2022 года - 31 декабря 2023 года; этап 2023 года: 1 января 2023 года - 31 декабря 2024 года; этап 2024 года: 1 января 2024 года - 1 сентября 2025 года |
| Основные мероприятия Программы | - | приобретение помещений в многоквартирных жилых домах; строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; снос аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования - 22 767 319 541,76 рубля, в том числе: средства областного бюджета - 469 864 828,14 рубля; средства местных бюджетов - 36 745 991,34 рубля; средства Фонда - 22 260 708 722,28 рубля |
| Исполнители Программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; министерство строительства и архитектуры Архангельской области; министерство имущественных отношений Архангельской области; органы местного самоуправления муниципальных образований; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | число переселенных граждан в результате выполнения Программы - 27 2253 человек; расселение жилых помещений в аварийных многоквартирных домах общей площадью 474 163,63 кв. м |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем представления отчетов в Фонд по форме и в сроки, устанавливаемые правлением Фонда |

### I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Архангельской области в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 1661 многоквартирный дом (общая расселяемая площадь 455,9 тыс. кв. метров, проживает более 26 тыс. человек).

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Архангельской области, и требует использования программно-целевого метода.

В 2008 - 2018 годах общий объем финансирования в рамках региональных программ по переселению граждан из аварийных домов составил свыше 11 545,0 млн. рублей. В результате реализации мероприятий адресных программ свои жилищные условия улучшили 18,6 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 318,3 тыс. кв. метров.

Настоящая Программа разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", паспорта национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 года, N 12), паспорта федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ программа включает перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Данный перечень сформирован на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов (далее - сведения об аварийном жилищном фонде), представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования) в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона N 185-ФЗ в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

### II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

показатели ее выполнения

Программа разработана для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, под которым понимается осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2025 годы) расселения в объеме, превышающем объем жилья, признаваемого в данный период аварийным.

Основными задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности они находятся, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

переселение в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий;

переселение в свободный жилищный фонд муниципальных образований.

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в 2019 - 2025 годах в шесть этапов.

Финансирование мероприятий Программы, реализуемых с финансовой поддержкой Фонда, осуществляется из всех источников в соответствии с Порядком движения денежных средств, направляемых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование региональных адресных программ, утвержденным решением правления Фонда от 5 марта 2014 года (протокол N 481), Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1, Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года N 516-пп, решениями главных распорядителей средств областного бюджета по передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Условием предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (за исключением городского округа Архангельской области "Северодвинск") в рамках реализации Программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Порядком взаимодействия контрактного агентства Архангельской области, государственных заказчиков Архангельской области, государственных бюджетных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, муниципальных заказчиков Архангельской области, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области и отдельных юридических лиц при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 20 декабря 2013 года N 595-пп.

### III. Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся

или приобретаемому в рамках Программы

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, представлены в приложении N 1 к Программе.

Указанные рекомендуемые требования предназначены для использования государственными (муниципальными) заказчиками при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию.

### IV. Перечень муниципальных образований,

участвующих в Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, представлен в приложении N 2 к Программе. В указанный перечень включены многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, финансирование переселения граждан из которых за счет средств областного бюджета и (или) иных источников по состоянию на 1 января 2019 года не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципальных образований, а также не включенными в этапы прошлых лет региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащие переселению в рамках Программы и расположенные на территории 22 муниципальных образований.

В перечень муниципальных образований для участия в Программе включены:

городской округ "Город Архангельск";

городской округ Архангельской области "Город Новодвинск";

городской округ Архангельской области "Котлас";

городской округ Архангельской области "Северодвинск";

Вельский муниципальный район Архангельской области;

Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области;

Вилегодский муниципальный округ Архангельской области;

Виноградовский муниципальный район Архангельской области;

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области;

Коношский муниципальный район Архангельской области;

Котласский муниципальный район Архангельской области;

Красноборский муниципальный район Архангельской области;

Ленский муниципальный район Архангельской области;

Мезенский муниципальный район Архангельской области;

Няндомский муниципальный район Архангельской области;

Онежский муниципальный район Архангельской области;

Пинежский муниципальный район Архангельской области;

Плесецкий муниципальный район Архангельской области;

городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области;

Приморский муниципальный район Архангельской области;

Устьянкий муниципальный район Архангельской области;

Холмогорский муниципальный район Архангельской области.

В реализации Программы вправе принимать участие городские поселения, городские округа и муниципальные районы (в отношении жилого помещения, находящегося в границах сельского поселения, входящего в состав муниципального района), сельские поселения (в случае заключения с муниципальным районом соглашения, предусмотренного абзацем вторым части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").

Очередность включения муниципальных образований в очередной этап Программы определяется исходя из степени готовности земельных участков под строительство домов, наличия инфраструктуры, а также с учетом результативности реализации мероприятий предыдущего этапа Программы. Исходя из этого, до начала реализации этапа перечень муниципальных образований, включенный в этап Программы, реализация которого не начата, является предварительным и подлежит уточнению в период формирования заявки Архангельской области на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда. При этом возможные изменения объемов расселения должны осуществляться в объеме, не превышающем объем расселяемой площади, предусмотренный перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Кроме того, в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению N 2 к настоящей Программе, включены 10 многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", мероприятия по расселению которых осуществляются без финансовой поддержки Фонда в рамках городской адресной программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 2 сентября 2011 года N 310.

### V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Общий объем финансирования Программы обоснован:

1) расчетной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых помещений в аварийных домах. При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.

В целях реализации этапа 2019 и 2020 годов Программы предельная расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для определения объемов финансирования мероприятий по строительству, в том числе по строительству "под ключ", и (или) приобретению жилых помещений в рамках Программы, с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета, устанавливается в размере не более 47 500 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации, в пределах лимитов областного бюджета, предусмотренных на реализацию указанного этапа.

В целях реализации этапов 2021 - 2024 годов предельная расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для определения объемов финансирования мероприятий по строительству, в том числе по строительству "под ключ", и (или) приобретению жилых помещений в рамках Программы с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета, устанавливается в размере не более 49 717 рублей.

2) общей площадью расселяемых жилых помещений, расположенных в аварийных домах, финансирование которых в рамках Программы предусмотрено с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда.

### VI. Механизм реализации Программы

Переселению в рамках выполнения Программы подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных и нормативно-правовых мер.

Участниками Программы выступают муниципальные образования при выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона N 185-ФЗ, и при наличии многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа реализуется посредством выделения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на осуществление следующих мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований:

1) строительство многоквартирных домов, в том числе строительство многоквартирных домов методом "под ключ";

2) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов;

3) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;

4) предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Распределение средств финансовой поддержки между бюджетами муниципальных образований - участников Программы, в том числе объемы финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета, осуществляется исходя из суммарной площади жилых помещений многоквартирных жилых домов на территории отдельного муниципального образования, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан из которых запланировано в рамках настоящей Программы, а также исходя из способа реализации мероприятий Программы.

В случае:

1) строительства и (или) приобретения органами местного самоуправления муниципального образования жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по стоимости, превышающей предельную расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

2) предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения рекомендуется осуществлять за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

3) если возмещение за жилое помещение превышает размер возмещения, рассчитанный исходя из предельной расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, то оплата такого превышения осуществлять за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

4) если реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения государственных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений, общая площадь которых превышает общую площадь соответствующих расселяемых жилых помещений, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств областного бюджета. Одновременно с определением потребности в оплате такого превышения у органов местного самоуправления, на территории которых расположены расселяемые жилые помещения, возникают обязательства по расселению площади жилых помещений за счет средств местного бюджета в размере не менее чем частное от деления объема финансирования, предусмотренного за счет средств областного бюджета на оплату общей площади, превышающей расселяемую площадь жилых помещений в соответствующем муниципальном образовании, на стоимость одного квадратного метра, предусмотренную данным этапом на строительство и (или приобретение) жилых помещений. Срок исполнения вышеуказанного обязательства - не позднее срока завершения этапа, в котором предусмотрено финансирование соответствующего превышения.

В рамках реализации мероприятий Программы в случае, если построенное и (или) приобретенное жилое помещение по общей площади превышает общую площадь соответствующего расселяемого жилого помещения, но по общей стоимости не превышает предельную расчетную стоимость исходя из стоимости одного квадратного метра, определенной для соответствующего этапа Программы, оплата такого превышения допускается за счет средств Фонда и средств областного бюджета, предусмотренных на долевое софинансирование мероприятий Программы.

В случае если стоимость приобретаемого и (или) строящегося жилого помещения в рамках Программы превышает стоимость переселения, определенную в соответствии с Программой исходя из общей площади расселяемого жилого помещения, данное превышение оплачивается за счет средств местного бюджета муниципального образования, на территории которого находится расселяемый многоквартирный дом.

Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю и членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии с жилищным законодательством.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, принадлежащих им на праве собственности, предоставляется право выбора в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на получение возмещения за изымаемые у них жилые помещения или по соглашению с собственниками им предоставляются другие жилые помещения.

Органу местного самоуправления на подготовительном этапе до начала реализации соответствующего этапа Программы рекомендуется проводить работу по информированию граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, об условиях и сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения.

В размер возмещения за жилое помещение включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 21.04.2020 N 214-пп)

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения, а если стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.

Стоимость предоставляемого жилого помещения определяется исходя из фактических затрат на строительство и (или) приобретение жилых помещений.

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы, заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления на основании соглашений, договоров и государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых между исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае реализации Программы путем заключения государственных контрактов в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ исполнителем Программы является министерство строительства и архитектуры Архангельской области. Перечень муниципальных образований, в которых реализация Программы будет осуществляться путем заключения государственных контрактов, определяется соответствующим постановлением Правительства Архангельской области.

При реализации мероприятий Программы в муниципальном образовании - участнике Программы жилые помещения, построенные и (или) приобретенные путем заключения государственных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, построенных на территории Архангельской области в рамках реализации Программы, в дальнейшем передаются в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования для расселения многоквартирных домов, включенных в перечень аварийных домов на территории данного муниципального образования, планируемых к расселению в рамках Программы.

Передача имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, оформляется распоряжением Правительства Архангельской области, которое должно содержать список жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования, и список аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению с использованием передаваемого имущества, а также фактическую стоимость передаваемых жилых помещений, определенную исходя из фактических затрат на их строительство и (или) приобретение.

В случае если при передаче жилых помещений, построенных и (или) приобретенных в рамках государственных контрактов согласно потребности, определенной и утвержденной главой муниципального образования, на территории которого расположены расселяемые жилые помещения, до момента заключения соответствующего(-их) государственных контрактов, потребность в жилых помещениях уменьшилась, то муниципальное образование обязуется обеспечить возврат в областной бюджет средств за счет средств местного бюджета в объеме, израсходованном на строительство и (или) приобретение жилых помещений, потребность в которых на момент передачи из областной в муниципальную собственность отсутствует. После возврата средств в полном объеме муниципальное образование может использовать переданные жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством.

Этапы Программы (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы (в части переселения граждан) не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, а этап 2024 года Программы должен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения представлен в приложении N 3 к Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, представлен в приложении N 4 к Программе.

Государственный заказчик Программы осуществляет:

нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

привлечение в установленном порядке бюджетных средств и средств Фонда, необходимых для реализации Программы;

мониторинг реализации мероприятий Программы, в том числе расходования финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

подготовку и представление отчетов о реализации Программы за соответствующий год;

распределение между бюджетами муниципальных образований, участвующих в Программе, финансовой поддержки в пределах средств на реализацию Программы, полученных из Фонда, а также предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год в качестве софинансирования;

оценку эффективности выполнения программных мероприятий, а при необходимости - корректировку целевых показателей и механизма реализации мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления муниципального образования, участвующего в Программе, осуществляют:

представление в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заявки на участие в Программе, перечня аварийных многоквартирных домов, документов о признании домов аварийными и подлежащими сносу, информации о планируемом переселении граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципальных образований и соответственно очередности переселения граждан;

в срок не позднее 6 месяцев после завершения расселения многоквартирного дома в рамках Программы снос дома за счет средств местного бюджета;

организацию и проведение с собственниками жилых помещений в аварийном доме работы, направленной на достижение соглашений с собственниками жилых помещений о способе переселения;

формирование необходимой для выполнения Программы нормативной правовой основы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области;

разработку и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

информирование населения муниципального образования о реализации Федерального закона N 185-ФЗ и настоящей Программы;

определение должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования, ответственных за реализацию Программы на территории муниципального образования;

формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство, осуществляемое в рамках выполнения Программы;

целевое и эффективное расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области осуществляет:

целевое и эффективное расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы, в соответствии с заключенными с Фондом дополнительными соглашениями;

контроль и представление отчетности о расходовании финансовых средств, направляемых на реализацию Программы.

### VII. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета, средства местных бюджетов и средства Фонда.

Распределение средств в рамках Программы на текущий финансовый год определяется соответствующим постановлением Правительства Архангельской области.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования в 2019 - 2025 годах приведено в следующей таблице:

| N п/п | Наименование муниципального образования | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Всего по Программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства Фонда | средства областного бюджета | средства областного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений | средства местного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 7 315 114 580,39 | 159 523 483,76 | 9 491 696,86 | 5 139 392,26 | 7 489 269 153,27 |
| 2 | Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" | 875 254 754,23 | 17 293 452,02 | - | 8 192 085,42 | 900 740 291,67 |
| 3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 1 652 855 603,53 | 32 438 398,91 | - | 9 851 330,66 | 1 695 145 333,10 |
| 4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 542 780 111,55 | 10 523 287,87 | - | 553 857,26 | 553 857 256,68 |
| 5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 1 190 969 336,64 | 23 187 591,80 | - | 1 117 904,86 | 1 215 274 833,30 |
| 6 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному району Архангельской области | 262 779 668,33 | 5 094 707,85 | - | 268 142,52 | 268 142 518,70 |
| 7 | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | 495 477 637,63 | 9 686 999,36 | - | 2 023 563,28 | 507 188 200,27 |
| 8 | Итого по Виноградовскому муниципальному району Архангельской области | 476 035 701,29 | 9 229 263,59 | - | 485 750,72 | 485 750 715,60 |
| 9 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 160 580 100,79 | 3 113 287,66 | - | 163 857,25 | 163 857 245,70 |
| 10 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 849 221 503,53 | 16 464 498,54 | - | 866 552,56 | 866 552 554,63 |
| 11 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области | 562 160 013,55 | 10 899 020,70 | - | 573 632,66 | 573 632 666,91 |
| 12 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 1 278 851 347,61 | 26 816 368,17 | 2 300 660,77 | 1 336 957,26 | 1 309 305 333,81 |
| 13 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 337 461 761,57 | 6 612 269,56 | - | 274 705,17 | 344 348 736,30 |
| 14 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | 176 691 076,37 | 3 425 643,32 | - | 180 297,01 | 180 297 016,70 |
| 15 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 510 831 786,55 | 9 903 881,58 | - | 521 256,92 | 521 256 925,05 |
| 16 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 1 959 002 576,09 | 38 427 621,27 | - | 1 552 023,14 | 1 998 982 220,50 |
| 17 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | 17 325 777,89 | 335 907,95 | - | 17 679,36 | 17 679 365,20 |
| 18 | Итого по Плесецкому муниципальному району Архангельской области | 609 367 000,22 | 11 814 258,16 | 260 | 621 803,07 | 621 803 061,45 |
| 19 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | 22 602 798,68 | 446 059,80 | - | 23 071,92 | 23 071 930,40 |
| 20 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 331 101 462,84 | 6 597 156,80 | - | 295 214,57 | 337 993 834,21 |
| 21 | Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | 2 138 036 334,17 | 42 176 700,88 | 4 387 406,73 | 1 461 386,43 | 2 186 061 828,21 |
| 22 | Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | 496 207 788,83 | 9 675 204,23 | - | 1 225 527,04 | 507 108 520,10 |
|  | Всего | 22 260 708 722,28 | 453 685 063,78 | 16 179 764,36 | 36 745 991,34 | 22 767 319 541,76 |

### VIII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

Реализация Программы позволит обеспечить:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях, участвующих в Программе, в объеме 474 163,63 кв. м;

обеспечение безопасных условий проживания 27 225 граждан;

снос 1 824 аварийного многоквартирного дома.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, представлены в приложении N 5 к Программе.

### IX. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Мониторинг реализации мероприятий Программы включает периодическую отчетность о реализации мероприятий Программы, об использовании исполнителями мероприятий Программы выделяемых им финансовых средств, о качестве реализуемых мероприятий Программы, о сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы, готовит и представляет в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые правлением Фонда.

Администрации муниципальных образований, участвующих в Программе, представляют отчетную информацию министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с требованиями Фонда и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области представляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области отчетную информацию по заключенным в рамках реализации Программы государственным контрактам в соответствии с требованиями Фонда и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области ежегодно представляет на рассмотрение Правительства Архангельской области отчет о ходе реализации Программы.

## Приложение N 1

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда"

на 2019 - 2025 годы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках адресной

программы Архангельской области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"

| N п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. |
|  |  | Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: |
|  |  | постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; |
|  |  | Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; |
|  |  | Федерального закона N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; |
|  |  | СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; |
|  |  | СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; |
|  |  | СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; |
|  |  | СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"; |
|  |  | СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; |
|  |  | СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; |
|  |  | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; |
|  |  | СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения". |
|  |  | Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". |
|  |  | Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения, должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64 (с изменениями и дополнениями). |
|  |  | В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, должно быть обеспечено наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие: |
|  |  | несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: |
|  |  | а) стены из каменных конструкций (кирпич и/или блоки), и/или крупных железобетонных блоков, и/или железобетонных панелей, и/или монолитного железобетонного каркаса с заполнением; |
|  |  | б) перекрытия из сборных и/или монолитных железобетонных конструкций; |
|  |  | в) фундаменты из сборных, и/или монолитных железобетонных, и/или каменных конструкций. |
|  |  | Не допускается строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич-панелей; |
|  |  | подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям (при условии наличия соответствующих централизованных сетей инженерно-технического обеспечения населенных пунктов, в которых осуществляется строительство); |
|  |  | санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину. При отсутствии централизованной системы канализации рекомендуется устанавливать душ с поддоном вместо ванной; |
|  |  | внутридомовых инженерных систем, включая системы: |
|  |  | а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | б) холодного водоснабжения; |
|  |  | в) водоотведения (канализации). При отсутствии в соответствующем населенном пункте централизованной системы канализации рекомендуется установка септиков; |
|  |  | г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); |
|  |  | е) горячего водоснабжения; |
|  |  | ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; |
|  |  | принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). |
|  |  | Лифты обязательно оснащать оборудованием для связи с диспетчером. |
|  |  | Лифты рекомендуется оснащать: |
|  |  | а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; |
|  |  | б) аварийным освещением кабины лифта; |
|  |  | в) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; |
|  |  | г) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; |
|  |  | внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); |
|  |  | оконных блоков со стеклопакетами класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; |
|  |  | освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; |
|  |  | при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; |
|  |  | во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замками, ручками и автодоводчиком; |
|  |  | отмостки из армированного бетона и/или асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; |
|  |  | организованного водостока; |
|  |  | благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного: |
|  |  | оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): |
|  |  | а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; |
|  |  | б) холодного водоснабжения; |
|  |  | в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); |
|  |  | г) водоотведения (канализации); |
|  |  | д) отопления (централизованного или автономного); |
|  |  | е) вентиляции; |
|  |  | ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: |
|  |  | а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; |
|  |  | б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; |
|  |  | в) оконные блоки со стеклопакетами класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; |
|  |  | г) вентиляционные решетки; |
|  |  | д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; |
|  |  | е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: |
|  |  | звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | мойку со смесителем и сифоном; |
|  |  | умывальник со смесителем и сифоном; |
|  |  | унитаз с сиденьем и сливным бачком; |
|  |  | ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; |
|  |  | одно- и двухклавишные электровыключатели; |
|  |  | электророзетки; |
|  |  | выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; |
|  |  | газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); |
|  |  | радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; |
|  |  | ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше и/или линолеума на вспененной основе; |
|  |  | з) отделку стен водоэмульсионной и/или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; |
|  |  | и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной и/или иной аналогичной краской, и/или конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) и/или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом и/или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. |
|  |  | Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. |
|  |  | Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 года N 399/пр. |
|  |  | Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: |
|  |  | предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; |
|  |  | производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; |
|  |  | проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; |
|  |  | выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации; |
|  |  | выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; |
|  |  | устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. |
|  |  | Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией). |
|  |  | Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

## Приложение N 2

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 474 163,63 | 27 225 |  | 223 584,29 | 762 607,60 |  |  |
| По Программе, которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 471 682,33 | 27 063 |  | 221 909,29 | 749 635,60 |  |  |
| Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 24 912,30 | 1 484 |  | 22 504,60 | 14 424,00 |  |  |
| 1 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Лесная, д. 1, корп. А | 1980 | 15.03.2012 | 121,7 | 12 | 31.12.2022 | 163,9 | 1 463 | 29:01:190503:268 | сформирован под одним домом |
| 2 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 40 | 1917 | 26.08.2013 | 14,7 | 1 | 31.12.2022 | 181,6 | 593 | 29:01:190120:111 | сформирован под одним домом |
| 3 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1966 | 09.10.2013 | 75,3 | 11 | 31.12.2022 | 272,5 | 2 227 | 29:01:190503:269 | сформирован под одним домом |
| 4 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 84 | 1945 | 12.12.2013 | 193,6 | 10 | 31.12.2022 | 314,2 | - | - | не сформирован |
| 5 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 88 | 1945 | 12.12.2013 | 193,6 | 11 | 31.12.2022 | 307,9 | - | - | не сформирован |
| 6 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 90 | 1945 | 12.12.2013 | 191,8 | 7 | 31.12.2022 | 224,7 | - | - | не сформирован |
| 7 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Калинина, д. 10 | 1956 | 12.12.2013 | 150,6 | 9 | 31.12.2022 | 447,6 | - | - | не сформирован |
| 8 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Ленина, д. 57А | 1947 | 12.12.2013 | 193,8 | 8 | 31.12.2022 | 283,5 | - | - | не сформирован |
| 9 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Новая, д. 14 | 1949 | 12.12.2013 | 146,5 | 7 | 31.12.2022 | 295,2 | - | - | не сформирован |
| 10 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Новая, д. 4 | 1949 | 12.12.2013 | 204,9 | 9 | 31.12.2022 | 301,2 | - | - | не сформирован |
| 11 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Новая, д. 7 | 1950 | 12.12.2013 | 161,1 | 11 | 31.12.2022 | 310,1 | - | - | не сформирован |
| 12 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Островского, д. 5 | 1949 | 12.12.2013 | 212,7 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 13 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Суворова, д. 41 | 1974 | 12.12.2013 | 84,3 | 4 | 31.12.2022 | 171,3 | - | - | не сформирован |
| 14 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Кошевого, д. 20 | 1977 | 25.12.2013 | 94,6 | 7 | 31.12.2022 | 131,7 | 1 538 | 29:01:190316:151 | - |
| 15 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 40 | 1974 | 25.12.2013 | 98 | 5 | 31.12.2022 | 161,8 | - | - | не сформирован |
| 16 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Учхоз, д. 1 | 1927 | 25.12.2013 | 48,2 | 2 | 31.12.2022 | 187,8 | 1 976 | 29:01:190403:387 | сформирован под одним домом |
| 17 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Комсомольская, д. 1 | 1969 | 25.12.2013 | 76,5 | 3 | 31.12.2022 | 219,8 | - | - | не сформирован |
| 18 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Комсомольская, д. 5 | 1969 | 25.12.2013 | 75,9 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 19 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Красноармейская, д. 3А | 1968 | 25.12.2013 | 110,2 | 7 | 31.12.2022 | 277,4 | - | - | не сформирован |
| 20 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 21 | 1954 | 22.01.2014 | 90,4 | 10 | 01.12.2023 | 175,12 | - | - | не сформирован |
| 21 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 24 | 1953 | 22.01.2014 | 83,2 | 10 | 01.12.2023 | 152,4 | - | - | не сформирован |
| 22 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 99 | 1952 | 22.01.2014 | 88,8 | 6 | 01.12.2023 | 160,4 | - | - | не сформирован |
| 23 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, пер. Труда, д. 9 | 1968 | 26.08.2014 | 157,8 | 10 | 01.12.2023 | 231,36 | - | - | не сформирован |
| 24 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 22 | 1953 | 26.08.2014 | 91,1 | 10 | 01.12.2023 | 288,5 | - | - | не сформирован |
| 25 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 46 | 1973 | 26.08.2014 | 63 | 8 | 01.12.2023 | 126 | - | - | не сформирован |
| 26 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 13 | 1953 | 26.08.2014 | 63 | 7 | 01.12.2023 | 116,9 | - | - | не сформирован |
| 27 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Учхоз, д. 3 | 1931 | 26.08.2014 | 96,1 | 7 | 01.12.2023 | 180,2 | - | - | не сформирован |
| 28 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 15 | 1954 | 06.10.2014 | 71,1 | 7 | 01.12.2023 | 127 | - | - | не сформирован |
| 29 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Калинина, д. 23Б | 1975 | 16.10.2014 | 76 | 2 | 01.12.2023 | 240,7 | - | - | не сформирован |
| 30 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Калинина, д. 23Г | 1974 | 16.10.2014 | 77,6 | 3 | 01.12.2023 | 182,3 | - | - | не сформирован |
| 31 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 12 | 1957 | 16.10.2014 | 69,2 | 6 | 01.12.2023 | 276,5 | - | - | не сформирован |
| 32 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 14 | 1958 | 16.10.2014 | 98,6 | 9 | 01.12.2023 | 271 | - | - | не сформирован |
| 33 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 16 | 1941 | 16.10.2014 | 72 | 6 | 01.12.2023 | 264,5 | - | - | не сформирован |
| 34 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 4 | 1957 | 16.10.2014 | 94,9 | 6 | 01.12.2023 | 388,7 | - | - | не сформирован |
| 35 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 5 | 1957 | 16.10.2014 | 58,2 | 3 | 01.12.2023 | 302,4 | - | - | не сформирован |
| 36 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 6 | 1958 | 16.10.2014 | 24,4 | 2 | 01.12.2023 | 258,6 | - | - | не сформирован |
| 37 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 38 | 1974 | 17.12.2014 | 99,6 | 10 | 01.12.2023 | 138,4 | - | - | не сформирован |
| 38 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Советская, д. 49 | 1916 | 17.12.2014 | 102,6 | 10 | 01.12.2023 | 227,5 | - | - | не сформирован |
| 39 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Тюленина, д. 8 | 1979 | 17.12.2014 | 141,8 | 14 | 01.12.2023 | 226 | - | - | не сформирован |
| 40 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 23 | 1947 | 04.02.2015 | 193,5 | 14 | 01.08.2025 | 404 | - | - | не сформирован |
| 41 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Горького, д. 4 | 1970 | 04.02.2015 | 139,7 | 10 | 01.08.2025 | 249,9 | - | - | не сформирован |
| 42 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. К.Маркса, д. 93 | 1960 | 04.02.2015 | 694,4 | 37 | 01.08.2025 | 433,2 | 2 790 | 29:01:190150:471 | сформирован под одним домом |
| 43 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Теребино, ул. Новая, д. 11 | 1988 | 12.02.2015 | 113 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 44 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Теребино, ул. Новая, д. 6 | 1988 | 12.02.2015 | 148,8 | 4 | 01.08.2025 | 239,7 | - | - | не сформирован |
| 45 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 1 | 1956 | 12.02.2015 | 102 | 3 | 01.08.2025 | 171,3 | - | - | не сформирован |
| 46 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 11 | 1956 | 12.02.2015 | 104,1 | 2 | 01.08.2025 | 186,3 | - | - | не сформирован |
| 47 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 4 | 1956 | 12.02.2015 | 99,6 | 4 | 01.08.2025 | 158,1 | - | - | не сформирован |
| 48 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 5 | 1956 | 12.02.2015 | 82 | 5 | 01.08.2025 | 136,3 | - | - | не сформирован |
| 49 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 6 | 1956 | 12.02.2015 | 74,3 | 8 | 01.08.2025 | 206 | - | - | не сформирован |
| 50 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 9 | 1956 | 12.02.2015 | 112,6 | 6 | 01.08.2025 | 192,5 | - | - | не сформирован |
| 51 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Торговая, д. 3 | 1955 | 12.02.2015 | 63,2 | 5 | 01.08.2025 | 160,1 | - | - | не сформирован |
| 52 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 11 | 1953 | 12.02.2015 | 81 | 5 | 01.08.2025 | 131,3 | - | - | не сформирован |
| 53 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 13 | 1956 | 12.02.2015 | 66,4 | 1 | 01.08.2025 | 200,7 | - | - | не сформирован |
| 54 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 6 | 1956 | 12.02.2015 | 100,8 | 7 | 01.08.2025 | 205,8 | - | - | не сформирован |
| 55 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 8 | 1980 | 12.02.2015 | 116 | 3 | 01.08.2025 | 164,1 | - | - | не сформирован |
| 56 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 9 | 1956 | 12.02.2015 | 125,6 | 8 | 01.08.2025 | 207 | - | - | не сформирован |
| 57 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 3 | 1956 | 12.02.2015 | 80,6 | 3 | 01.08.2025 | 152 | - | - | не сформирован |
| 58 | Сельское поселение "Пуйское Вельского муниципального района Архангельской области | с. Долматово, пер. Лесной, д. 3 | 1979 | 03.03.2015 | 290,5 | 17 | 01.08.2025 | 342,3 | - | - | не сформирован |
| 59 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 19 | 1966 | 13.05.2015 | 133,3 | 6 | 01.08.2025 | 298,2 | - | - | не сформирован |
| 60 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Заводская, д. 10 | 1959 | 13.05.2015 | 87,7 | 8 | 01.08.2025 | 128,9 | 1487 | - | не сформирован |
| 61 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 3 | 1978 | 13.05.2015 | 216,1 | 9 | 01.08.2025 | 293,1 | 881 | - | не сформирован |
| 62 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 7 | 1978 | 13.05.2015 | 219,4 | 15 | 01.08.2025 | 292,3 | 828 | - | не сформирован |
| 63 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Лесная, д. 2А | 1955 | 13.05.2015 | 147 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 64 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Набережная, д. 41 | 1968 | 13.05.2015 | 152,4 | 8 | 01.08.2025 | 344,5 | - | - | не сформирован |
| 65 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 13 | 1985 | 13.05.2015 | 227,3 | 9 | 01.08.2025 | 410,3 | 1350 | - | не сформирован |
| 66 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 15 | 1985 | 13.05.2015 | 225,3 | 9 | 01.08.2025 | 188,2 | - | - | не сформирован |
| 67 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Правобережная, д. 11 | 1979 | 13.05.2015 | 338 | 18 | 01.08.2025 | 350,8 | - | - | не сформирован |
| 68 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 10 | 1974 | 13.05.2015 | 148,8 | 12 | 01.08.2025 | 290,8 | - | - | не сформирован |
| 69 | Сельское поселение "Хозьминское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Якушевская, ул. Набережная, д. 31 | 1975 | 13.05.2015 | 38,2 | 1 | 01.08.2025 | 212,2 | - | - | не сформирован |
| 70 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 3А | 1973 | 10.08.2015 | 188,7 | 10 | 01.08.2025 | 281,9 | - | - | не сформирован |
| 71 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Заводская, д. 4 | 1959 | 10.08.2015 | 45,4 | 2 | 01.08.2025 | 150,8 | 1391 | - | не сформирован |
| 72 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 1 | 1978 | 10.08.2015 | 219,8 | 6 | 01.08.2025 | 301,9 | 1093 | - | не сформирован |
| 73 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 1А | 1980 | 10.08.2015 | 220,1 | 11 | 01.08.2025 | 321,9 | 1009 | - | не сформирован |
| 74 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 2 | 1980 | 10.08.2015 | 219,2 | 7 | 01.08.2025 | 290,8 | 842 | - | не сформирован |
| 75 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 4 | 1978 | 10.08.2015 | 219,2 | 9 | 01.08.2025 | 297 | - | - | не сформирован |
| 76 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 5 | 1978 | 10.08.2015 | 219,1 | 9 | 01.08.2025 | 297,5 | - | - | не сформирован |
| 77 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 6 | 1978 | 10.08.2015 | 220,4 | 7 | 01.08.2025 | 292,7 | - | - | не сформирован |
| 78 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 8 | 1978 | 10.08.2015 | 219,7 | 5 | 01.08.2025 | 386,9 | - | - | не сформирован |
| 79 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Комсомольская, д. 2 | 1982 | 10.08.2015 | 176,8 | 9 | 01.08.2025 | 306,9 | - | - | не сформирован |
| 80 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Набережная, д. 17 | 1959 | 10.08.2015 | 111,9 | 5 | 01.08.2025 | 221,1 | 869 | - | не сформирован |
| 81 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 1 | 1981 | 10.08.2015 | 92,4 | 3 | 01.08.2025 | 188,2 | - | - | не сформирован |
| 82 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 3 | 1985 | 10.08.2015 | 156 | 5 | 01.08.2025 | 181,8 | - | - | не сформирован |
| 83 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 5 | 1984 | 10.08.2015 | 229,8 | 6 | 01.08.2025 | 446,4 | - | - | не сформирован |
| 84 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 36 | 1949 | 21.08.2015 | 148 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 85 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Кооперативная, д. 12В | 1987 | 21.08.2015 | 54,9 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 86 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 7 | 1985 | 02.09.2015 | 187,4 | 6 | 01.08.2025 | 388,8 | 1747 | - | не сформирован |
| 87 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 4А | 1960 | 20.10.2015 | 37,3 | 2 | 01.08.2025 | 152,7 | - | - | не сформирован |
| 88 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 6А | 1959 | 20.10.2015 | 53,9 | 4 | 01.08.2025 | 173,4 | 1176 | - | не сформирован |
| 89 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 7 | 1978 | 20.10.2015 | 150 | 5 | 01.08.2025 | 241,9 | - | - | не сформирован |
| 90 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 2А | 1980 | 20.10.2015 | 157 | 8 | 01.08.2025 | 291,1 | - | - | не сформирован |
| 91 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Ломоносова, д. 2 | 1982 | 20.10.2015 | 46,2 | 3 | 01.08.2025 | 348,7 | 1521 | - | не сформирован |
| 92 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Правобережная, д. 1Б | 1974 | 20.10.2015 | 156,8 | 6 | 01.08.2025 | 248,7 | - | - | не сформирован |
| 93 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 2 | 1982 | 20.10.2015 | 138,9 | 9 | 01.08.2025 | 200,2 | - | - | не сформирован |
| 94 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 4 | 1957 | 20.10.2015 | 208,4 | 16 | 01.08.2025 | 426,2 | - | - | не сформирован |
| 95 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 6 | 1976 | 20.10.2015 | 109,6 | 6 | 01.08.2025 | 240,6 | - | - | не сформирован |
| 96 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 8 | 1960 | 20.10.2015 | 110,1 | 10 | 01.08.2025 | 235 | - | - | не сформирован |
| 97 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 2 | 1957 | 04.12.2015 | 92,3 | 7 | 01.08.2025 | 140,2 | - | - | не сформирован |
| 98 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 4 | 1956 | 04.12.2015 | 35,4 | 4 | 01.08.2025 | 172,9 | - | - | не сформирован |
| 99 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Петуховская, д. 10 | 1962 | 04.12.2015 | 285,1 | 31 | 01.08.2025 | 277,4 | 732 | - | не сформирован |
| 100 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пустыньга, д. 5 | 1989 | 04.12.2015 | 155,9 | 7 | 01.08.2025 | 184,4 | 225,3 | - | не сформирован |
| 101 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ж. д. ст. Вага, д. 6 | 1953 | 14.12.2015 | 93,2 | 3 | 01.08.2025 | 113,5 | - | - | не сформирован |
| 102 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 19 | 1953 | 14.12.2015 | 100,7 | 7 | 01.08.2025 | 300,7 | - | - | не сформирован |
| 103 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Киевская, д. 8 | 1978 | 14.12.2015 | 271,9 | 18 | 01.08.2025 | 200 | - | - | не сформирован |
| 104 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 13 | 1953 | 14.12.2015 | 105,5 | 10 | 01.08.2025 | 252,2 | - | - | не сформирован |
| 105 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Коммунальная, д. 15 | 1953 | 14.12.2015 | 64,3 | 11 | 01.08.2025 | 319,7 | - | - | не сформирован |
| 106 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Мичурина, д. 31 | 1962 | 14.12.2015 | 689,6 | 55 | 01.08.2025 | 496,6 | - | - | не сформирован |
| 107 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 36 | 1974 | 14.12.2015 | 99,7 | 5 | 01.08.2025 | 204,4 | - | - | не сформирован |
| 108 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 42 | 1976 | 14.12.2015 | 100,2 | 9 | 01.08.2025 | 204,7 | - | - | не сформирован |
| 109 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 23 | 1969 | 22.12.2015 | 113,3 | 7 | 01.08.2025 | 231,3 | - | - | не сформирован |
| 110 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Шиловская, д. 54 | 1984 | 29.02.2016 | 249,7 | 18 | 01.08.2025 | 222,7 | - | - | не сформирован |
| 111 | Сельское поселение "Пуйское" Вельского муниципального района Архангельской области | с. Долматово, ул. Партизанская, д. 3 | 1973 | 29.08.2016 | 502,6 | 25 | 01.08.2025 | 332,7 | - | - | не сформирован |
| 112 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, пер. Труда, д. 3 | 1954 | 13.09.2016 | 120,5 | 9 | 01.08.2025 | 224,3 | - | - | не сформирован |
| 113 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 38 | 1950 | 13.09.2016 | 216,7 | 16 | 01.08.2025 | 188,5 | - | - | не сформирован |
| 114 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 1 | 1953 | 13.09.2016 | 80,6 | 13 | 01.08.2025 | 298,8 | - | - | не сформирован |
| 115 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 2 | 1953 | 13.09.2016 | 93,2 | 15 | 01.08.2025 | 147 | - | - | не сформирован |
| 116 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 39 | 1954 | 13.09.2016 | 85,9 | 8 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
| 117 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 4 | 1953 | 13.09.2019 | 82 | 6 | 01.08.2025 | 238,6 | - | - | не сформирован |
| 118 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 20 | 1981 | 13.09.2016 | 95,3 | 11 | 01.08.2025 | 356,2 | - | - | не сформирован |
| 119 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 21 | 1953 | 13.09.2016 | 44,5 | 2 | 01.08.2025 | 263,3 | - | - | не сформирован |
| 120 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Загородная, д. 5 | 1971 | 13.09.2016 | 64,5 | 19 | 01.08.2025 | 115,2 | - | - | не сформирован |
| 121 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 22 | 1953 | 13.09.2016 | 69 | 4 | 01.08.2025 | 315,6 | - | - | не сформирован |
| 122 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Кошевого, д. 24 | 1977 | 13.09.2016 | 92,8 | 7 | 01.08.2025 | 124,14 | - | - | не сформирован |
| 123 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Лермонтова, д. 26 | 1984 | 13.09.2016 | 105,4 | 7 | 01.08.2025 | 279,3 | - | - | не сформирован |
| 124 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 67 | 1940 | 13.09.2016 | 229,7 | 26 | 01.08.2025 | 330,8 | - | - | не сформирован |
| 125 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 42, стр. А | 1976 | 13.09.2016 | 50,3 | 1 | 01.08.2025 | 128,9 | - | - | не сформирован |
| 126 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 48 | 1972 | 13.09.2016 | 48,4 | 3 | 01.08.2025 | 190,3 | - | - | не сформирован |
| 127 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 26 | 1958 | 13.09.2016 | 186,5 | 6 | 01.08.2025 | 286 | - | - | не сформирован |
| 128 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 76 | 1947 | 07.10.2016 | 643,3 | 28 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 129 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 78 | 1947 | 07.10.2016 | 657,8 | 36 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 130 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Кооперативная, д. 16 | 1944 | 07.10.2016 | 431,7 | 24 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 131 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 23 | 1957 | 02.11.2016 | 78,2 | 11 | 01.08.2025 | 115,2 | - | - | не сформирован |
| 132 | Сельское поселение "Судромское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Важская Запань, д. 10 | 1960 | 02.11.2016 | 143,3 | 8 | 01.08.2025 | 240,8 | - | - | не сформирован |
| 133 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Лесная, д. 10 | 1957 | 02.11.2016 | 100,4 | 3 | 01.08.2025 | 245,6 | 2144 | - | не сформирован |
| 134 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Южная, д. 6 | 1984 | 05.12.2016 | 316,1 | 11 | 01.08.2025 | 494,7 | - | - | не сформирован |
| 135 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Ломоносова, д. 6 | 1949 | 20.12.2016 | 207,9 | 9 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 136 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, пер. Нижний, д. 3 | 1957 | 26.12.2016 | 82,6 | 7 | 01.08.2025 | 162,2 | - | - | не сформирован |
| 137 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, пер. Нижний, д. 4 | 1958 | 26.12.2016 | 82,5 | 6 | 01.08.2025 | 131,9 | - | - | не сформирован |
| 138 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, пер. Нижний, д. 5 | 1957 | 26.12.2016 | 127,1 | 5 | 01.08.2025 | 167,7 | - | - | не сформирован |
| 139 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. 8 Марта, д. 13 | 1985 | 26.12.2016 | 120,4 | 8 | 01.08.2025 | 142 | - | - | не сформирован |
| 140 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Заречная, д. 27 | 1954 | 26.12.2016 | 135 | 3 | 01.08.2025 | 211,6 | - | - | не сформирован |
| 141 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Заречная, д. 28 | 1953 | 26.12.2016 | 82,1 | 7 | 01.08.2025 | 126,2 | - | - | не сформирован |
| 142 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 13 | 1966 | 26.12.2016 | 95,4 | 4 | 01.08.2025 | 234,7 | - | - | не сформирован |
| 143 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 31 | 1959 | 26.12.2016 | 161,5 | 11 | 01.08.2025 | 228,3 | - | - | не сформирован |
| 144 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 26.12.2016 | 60,3 | 5 | 01.08.2025 | 155,2 | - | - | не сформирован |
| 145 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Набережная, д. 6 | 1957 | 26.12.2016 | 80,4 | 6 | 01.08.2025 | 151,5 | - | - | не сформирован |
| 146 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 10 | 1956 | 26.12.2016 | 91 | 5 | 01.08.2025 | 142 | - | - | не сформирован |
| 147 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 14 | 1956 | 26.12.2016 | 97,7 | 7 | 01.08.2025 | 160,8 | - | - | не сформирован |
| 148 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1957 | 26.12.2016 | 87,5 | 3 | 01.08.2025 | 115,2 | - | - | не сформирован |
| 149 | Сельское поселение "Пакшеньгское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Шокша, ул. Клубная, д. 2 | 1952 | 26.12.2016 | 111,7 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 150 | Сельское поселение "Пакшеньгское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Шокша, ул. Почтовая, д. 2 | 1986 | 26.12.2016 | 126,5 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 151 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Заречная, д. 11 | 1954 | 26.12.2016 | 94,4 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 152 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Попова, д. 2 | 1965 | 26.12.2016 | 125,7 | 4 | 01.08.2025 | 266,9 | - | - | не сформирован |
| 153 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Попова, д. 5 | 1950 | 26.12.2016 | 38,5 | 3 | 01.08.2025 | 91,6 | - | - | не сформирован |
| 154 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Свердлова, д. 11 | 1953 | 26.12.2016 | 38,7 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 155 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Свердлова, д. 4 | 1953 | 26.12.2016 | 57,2 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 156 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Синега-Лесопункт, ул. Молодежная, д. 10 | 1982 | 26.12.2016 | 120,3 | 5 | 01.08.2025 | 207,6 | - | - | не сформирован |
| 157 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Синега-Лесопункт, ул. Молодежная, д. 12 | 1929 | 26.12.2016 | 121,3 | 11 | 01.08.2025 | 262,2 | - | - | не сформирован |
| 158 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Синега-Лесопункт, ул. Молодежная, д. 28 | 1929 | 26.12.2016 | 99,5 | 9 | 01.08.2025 | 174,5 | - | - | не сформирован |
| 159 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, пер. Сплавной, д. 1 | 1956 | 26.12.2016 | 155,2 | 5 | 01.08.2025 | 206 | - | - | не сформирован |
| 160 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 13 | 1956 | 26.12.2016 | 156 | 7 | 01.08.2025 | 230,2 | - | - | не сформирован |
| 161 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 6 | 1957 | 26.12.2016 | 130,9 | 6 | 01.08.2025 | 207,8 | - | - | не сформирован |
| 162 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 8 | 1957 | 26.12.2016 | 143,7 | 6 | 01.08.2025 | 181,1 | - | - | не сформирован |
| 163 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Лесная, д. 5 | 1956 | 26.12.2016 | 62,1 | 3 | 01.08.2025 | 177,8 | 1150 | - | не сформирован |
| 164 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Лесная, д. 8 | 1966 | 26.12.2016 | 73 | 7 | 01.08.2025 | 205,1 | - | - | не сформирован |
| 165 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 1 | 1954 | 26.12.2016 | 105,5 | 5 | 01.08.2025 | 262,7 | 1331 | - | не сформирован |
| 166 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 4 | 1955 | 26.12.2016 | 83,7 | 5 | 01.08.2025 | 260,1 | 1220 | - | не сформирован |
| 167 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Пушкина, д. 2 | 1957 | 26.12.2016 | 86,1 | 7 | 01.08.2025 | 231 | 1125 | - | не сформирован |
| 168 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Советская, д. 11 | 1972 | 26.12.2016 | 131,8 | 3 | 01.08.2025 | 387,6 | 671,9 | - | не сформирован |
| 169 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Южная, д. 24 | 1987 | 26.12.2016 | 108,3 | 3 | 01.08.2025 | 126,7 | - | - | не сформирован |
| 170 | Сельское поселение "Пуйское" Вельского муниципального района Архангельской области | с. Долматово, ул. Партизанская, д. 5 | 1973 | 29.12.2016 | 459,7 | 23 | 01.08.2025 | 337 | - | - | не сформирован |
| 171 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | п. Комсомольский, ул. Лесная, д. 10 | 1900 | 26.12.2016 | 40,7 | 1 | 01.08.2025 | 208 | 977 | - | не сформирован |
| 172 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | п. Комсомольский, ул. Лесная, д. 12 | 1900 | 26.12.2016 | 40 | 2 | 01.08.2025 | 169 | 333 | - | не сформирован |
| 173 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Белинского, д. 64 | 1973 | 27.12.2016 | 133,7 | 12 | 01.08.2025 | 269,6 | 2 057 | 29:01:190316:266 | не сформирован |
| 174 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 3 | 1990 | 27.12.2016 | 117,3 | 12 | 01.08.2025 | 167,5 | - | - | не сформирован |
| 175 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 14 | 1944 | 27.12.2016 | 190,3 | 13 | 01.08.2025 | 226 | - | - | не сформирован |
| 176 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Киевская, д. 14 | 1978 | 27.12.2016 | 267,6 | 18 | 01.08.2025 | 203,7 | - | - | не сформирован |
| Итого по Верхнетоемскому муниципальному району Архангельской области Архангельской области |  |  | 5 491,10 | 273 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 177 | Сельское поселение "Федьковское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Авнюгский, ул. Центральная, д. 15 | 1956 | 27.12.2012 | 72 | 3 | 31.12.2022 | 96,0 | - | - | не сформирован |
| 178 | Сельское поселение "Федьковское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Авнюгский, ул. Строительная, д. 48 | 1954 | 14.02.2013 | 96 | 5 | 31.12.2022 | 96,0 | - | - | не сформирован |
| 179 | Сельское поселение "Федьковское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Авнюгский, ул. Строительная, д. 60 | 1956 | 14.02.2013 | 72 | 9 | 31.12.2022 | 96,0 | - | - | не сформирован |
| 180 | Сельское поселение "Двинское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Двинской, ул. Первомайская, д. 6 | 1959 | 30.01.2014 | 82,2 | 6 | 01.12.2023 | 337,2 | - | - | не сформирован |
| 181 | Сельское поселение "Пучужское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Закодимский, д. 7 | 1967 | 30.07.2014 | 170 | 7 | 01.12.2023 | 170,0 | - | - | не сформирован |
| 182 | Сельское поселение "Пучужское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Кодимский, д. 11 | 1962 | 30.07.2014 | 85,5 | 3 | 01.12.2023 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 183 | Сельское поселение "Пучужское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Кодимский, д. 13 | 1962 | 30.07.2014 | 114 | 4 | 01.12.2023 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 184 | Сельское поселение "Пучужское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Кодимский, д. 19 | 1962 | 30.07.2014 | 85,5 | 4 | 01.12.2023 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 185 | Сельское поселение "Пучужское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Кодимский, д. 9 | 1962 | 30.07.2014 | 114 | 5 | 01.12.2023 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 186 | Сельское поселение "Афанасьевское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | дер. Бурцевская, д. 1 | 1956 | 22.07.2016 | 88,8 | 4 | 01.08.2025 | 196,6 | - | - | не сформирован |
| 187 | Сельское поселение "Афанасьевское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Сплавной, д. 3 | 1967 | 22.07.2016 | 88,8 | 9 | 01.08.2025 | 212,8 | - | - | не сформирован |
| 188 | Сельское поселение "Афанасьевское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Сплавной, д. 4 | 1960 | 22.07.2016 | 134,2 | 10 | 01.08.2025 | 162,0 | - | - | не сформирован |
| 189 | Сельское поселение "Афанасьевское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | пос. Сплавной, д. 6 | 1981 | 22.07.2016 | 252,4 | 13 | 01.08.2025 | 234,2 | - | - | не сформирован |
| 190 | Сельское поселение "Афанасьевское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенское, д. 52 | 1978 | 22.07.2016 | 148,4 | 5 | 01.08.2025 | 217,4 | - | - | не сформирован |
| 191 | Сельское поселение "Афанасьевское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенское, д. 76 | 1973 | 22.07.2016 | 504,5 | 24 | 01.08.2025 | 345,0 | - | - | не сформирован |
| 192 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 35 | 1974 | 11.10.2016 | 515,7 | 27 | 01.08.2025 | 340,0 | - | - | не сформирован |
| 193 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 18 | 1971 | 30.12.2016 | 515,8 | 30 | 01.08.2025 | 337,3 | - | - | не сформирован |
| 194 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 3 | 1963 | 30.12.2016 | 328,6 | 14 | 01.08.2025 | 213,3 | - | - | не сформирован |
| 195 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 7 | 1961 | 30.12.2016 | 258,8 | 12 | 01.08.2025 | 176,6 | - | - | не сформирован |
| 196 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 29Б | 1983 | 30.12.2016 | 740,5 | 35 | 01.08.2025 | 470,6 | - | - | не сформирован |
| 197 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 35А | 1976 | 30.12.2016 | 736,3 | 32 | 01.08.2025 | 495,0 | - | - | не сформирован |
| 198 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 78 | 1967 | 30.12.2016 | 121,2 | 5 | 01.08.2025 | 161,6 | - | - | не сформирован |
| 199 | Сельское поселение "Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Угрюмова, д. 8 | 1958 | 30.12.2016 | 165,9 | 7 | 01.08.2025 | 156,0 | - | - | не сформирован |
| Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области |  |  | 10 530,30 | 575 |  | 10 616,74 | 2 296,00 |  |  |
| 200 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7 | 1979 | 11.04.2012 | 745,7 | 49 | 31.12.2022 | 728,97 | - | - | не сформирован |
| 201 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 8 | 1979 | 11.04.2012 | 192 | 11 | 31.12.2022 | 206,8 | 1129 | 29:03:030101:2557 | сформирован под одним домом |
| 202 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 60 | 1972 | 11.04.2012 | 202,6 | 16 | 31.12.2022 | 319,01 | 1167 | 29:03:030101:1081 | сформирован под одним домом |
| 203 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Никольск, ул. Юбилейная, д. 4 | 1971 | 21.09.2012 | 90,6 | 7 | 31.12.2022 | 90,6 | - | - | не сформирован |
| 204 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Никольск, ул. Юбилейная, д. 6 | 1972 | 21.09.2012 | 66,1 | 5 | 31.12.2022 | 88,5 | - | - | не сформирован |
| 205 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Широкий Прилук, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1967 | 05.11.2012 | 348 | 9 | 31.12.2022 | 250,7 | - | - | не сформирован |
| 206 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Прилукская, д. 6 | 1956 | 05.11.2012 | 68,6 | 4 | 31.12.2022 | 162,2 | - | - | не сформирован |
| 207 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Школьная, д. 4А | 1954 | 18.12.2012 | 216,3 | 11 | 31.12.2022 | 367,2 | - | - | не сформирован |
| 208 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Школьная, д. 5 | 1957 | 18.12.2012 | 242,3 | 12 | 31.12.2022 | 348,7 | - | - | не сформирован |
| 209 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 6, корп. 1 | 1938 | 05.12.2013 | 339,8 | 23 | 31.12.2022 | 305,7 | - | - | не сформирован |
| 210 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ж.д. ст. Кивер, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1943 | 27.12.2013 | 71,3 | 4 | 31.12.2022 | 229,9 | - | - | не сформирован |
| 211 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ж.д. ст. Кивер, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1957 | 27.12.2013 | 35,1 | 1 | 31.12.2022 | 110,9 | - | - | не сформирован |
| 212 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ж.д. ст. Кивер, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1955 | 27.12.2013 | 81,1 | 4 | 31.12.2022 | 105,2 | - | - | не сформирован |
| 213 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1963 | 25.12.2014 | 167 | 7 | 01.08.2025 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 214 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Новаторов, д. 23 | 1970 | 25.12.2014 | 39,3 | 3 | 01.08.2025 | 61,35 | - | - | не сформирован |
| 215 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Профсоюзная, д. 1, к. А | 1963 | 25.12.2014 | 203,6 | 14 | 01.08.2025 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 216 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Ломоносова, д. 6 | 1988 | 25.12.2014 | 179,2 | 4 | 01.08.2025 | 272,5 | - | - | не сформирован |
| 217 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 24 | 1980 | 25.12.2014 | 93,1 | 3 | 01.08.2025 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 218 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 6 | 1984 | 25.12.2014 | 67,9 | 2 | 01.08.2025 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 219 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 7 | 1988 | 25.12.2014 | 38 | 4 | 01.08.2025 | 128 | - | - | не сформирован |
| 220 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 8 | 1982 | 25.12.2014 | 93,4 | 5 | 01.08.2025 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 221 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Первомайская, д. 9 | 1967 | 30.12.2014 | 439,3 | 27 | 01.08.2025 | 288,1 | - | - | не сформирован |
| 222 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Связистов, д. 3 | 1972 | 30.12.2014 | 60,1 | 2 | 01.08.2025 | 259,3 | - | - | не сформирован |
| 223 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 19 | 1958 | 24.09.2015 | 224,9 | 16 | 01.08.2025 | 173,1 | - | - | не сформирован |
| 224 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Шалимово, ул. Восточная, д. 2 | 1975 | 30.12.2015 | 69,8 | 3 | 01.08.2025 | 141,4 | - | - | не сформирован |
| 225 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Шалимово, ул. Речная, д. 1 | 1975 | 30.12.2015 | 45,9 | 4 | 01.08.2025 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 226 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Шалимово, ул. Речная, д. 9 | 1970 | 30.12.2015 | 93,5 | 4 | 01.08.2025 | 141,4 | - | - | не сформирован |
| 227 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 3 | 1962 | 31.12.2015 | 396 | 14 | 01.08.2025 | 250 | - | - | не сформирован |
| 228 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 5 | 1967 | 31.12.2015 | 396,8 | 17 | 01.08.2025 | 246,8 | - | - | не сформирован |
| 229 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 2 | 1970 | 31.12.2015 | 438 | 18 | 01.08.2025 | 332,44 | - | - | не сформирован |
| 230 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 37 | 1962 | 31.12.2015 | 470,4 | 22 | 01.08.2025 | 339 | - | - | не сформирован |
| 231 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 43 | 1975 | 31.12.2015 | 508,8 | 19 | 01.08.2025 | 335,4 | - | - | не сформирован |
| 232 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 5 | 1968 | 31.12.2015 | 161,5 | 10 | 01.08.2025 | 116,3 | - | - | не сформирован |
| 233 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 60А | 1975 | 31.12.2015 | 673,6 | 31 | 01.08.2025 | 503,5 | - | - | не сформирован |
| 234 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Воронцово, ул. Лесная, д. 12 | 1984 | 31.12.2015 | 114,1 | 11 | 01.08.2025 | 155,4 | - | - | не сформирован |
| 235 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Воронцово, ул. Молодежная, д. 1 | 1982 | 31.12.2015 | 179,6 | 12 | 01.08.2025 | 188,7 | - | - | не сформирован |
| 236 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Воронцово, ул. Молодежная, д. 3 | 1966 | 31.12.2015 | 178,1 | 16 | 01.08.2025 | 202,3 | - | - | не сформирован |
| 237 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Мухонская, д. 89 | 1977 | 31.12.2015 | 159,7 | 16 | 01.08.2025 | 211,8 | - | - | не сформирован |
| 238 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Мухонская, д. 92, к. А | 1976 | 31.12.2015 | 115,8 | 12 | 01.08.2025 | 198,7 | - | - | не сформирован |
| 239 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Сидоровская, д. 61 | 1980 | 31.12.2015 | 115,4 | 6 | 01.08.2025 | 201,7 | - | - | не сформирован |
| 240 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Таборы, д. 24 | 1979 | 22.08.2016 | 113,6 | 5 | 01.08.2025 | 221,1 | - | - | не сформирован |
| 241 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 10 | 1972 | 30.12.2016 | 507,2 | 25 | 01.08.2025 | 339,57 | - | - | не сформирован |
| 242 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 41 | 1974 | 30.12.2016 | 477,1 | 23 | 01.08.2025 | 333,9 | - | - | не сформирован |
| 243 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 54 | 1968 | 30.12.2016 | 507,8 | 25 | 01.08.2025 | 337,6 | - | - | не сформирован |
| 244 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 56 | 1965 | 30.12.2016 | 502,3 | 39 | 01.08.2025 | 336,6 | - | - | не сформирован |
| Итого по Виноградовскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 11 435,90 | 539 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 245 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Запань Пенье, д. 10 | 1956 | 27.12.2016 | 349,6 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 246 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Запань Пенье, д. 32 | 1957 | 27.12.2016 | 358,3 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 247 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Запань Пенье, д. 34 | 1957 | 27.12.2016 | 341,3 | 13 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 248 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Комсомольская, д. 1 | 1962 | 27.12.2016 | 326,3 | 19 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 249 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Комсомольская, д. 3 | 1962 | 27.12.2016 | 319,5 | 17 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 250 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Комсомольская, д. 5 | 1963 | 27.12.2016 | 246,8 | 9 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 251 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Набережная, д. 15, корп. А | 1961 | 27.12.2016 | 215,3 | 22 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 252 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Набережная, д. 33 | 1931 | 27.12.2016 | 139,3 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 253 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. П. Виноградова, д. 55 | 1880 | 27.12.2016 | 174,9 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 254 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Р.Куликова, д. 12 | 1955 | 27.12.2016 | 136,9 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 255 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Важский, ул. Гаражная, д. 10 | 1990 | 09.11.2016 | 483,5 | 27 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 256 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Важский, ул. Гаражная, д. 11 | 1989 | 09.11.2016 | 484,9 | 23 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 257 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Важский, ул. Индустриальная, д. 1 | 1951 | 09.11.2016 | 38,2 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 258 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Важский, ул. Индустриальная, д. 26 | 1951 | 09.11.2016 | 156,3 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 259 | Городское поселение "Березниковское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Важский, ул. Школьная, д. 17 | 1954 | 09.11.2016 | 74,5 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 260 | Сельское поселение "Моржегорское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Карговино, ул. Центральная, д. 22 | 1966 | 28.12.2016 | 362,8 | 12 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 261 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 23 | 1950 | 28.10.2016 | 529,2 | 34 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 262 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 25 | 1956 | 28.10.2016 | 729,9 | 32 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 263 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 34 | 1941 | 28.10.2016 | 131,6 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 264 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 40 | 1967 | 28.10.2016 | 515,3 | 22 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 265 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 51 | 1962 | 28.10.2016 | 240,4 | 19 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 266 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 53 | 1964 | 28.10.2016 | 345,5 | 17 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 267 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 55 | 1963 | 28.10.2016 | 204,7 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 268 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 25, корп. А | 1960 | 28.10.2016 | 305,9 | 11 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 269 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 4, корп. В | 1974 | 28.10.2016 | 195,1 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 270 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Центральная, д. 6 | 1956 | 19.10.2016 | 111,7 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 271 | Сельское поселение "Рочегодское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Центральная, д. 8 | 1956 | 19.10.2016 | 73,8 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 272 | Сельское поселение "Борецкое" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 18 | 1991 | 30.12.2016 | 445,4 | 26 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 273 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 32 | 1974 | 21.10.2016 | 326,8 | 14 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 274 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 47, корп. А | 1964 | 21.10.2016 | 218,8 | 12 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 275 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 49, корп. А | 1964 | 21.10.2016 | 82,3 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 276 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 53, корп. А | 1967 | 21.10.2016 | 347 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 277 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 57, корп. А | 1969 | 21.10.2016 | 160,7 | 16 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 278 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 59, корп. А | 1970 | 21.10.2016 | 479,9 | 20 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 279 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 61, корп. А | 1971 | 21.10.2016 | 354,5 | 13 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 280 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 30 | 1976 | 21.10.2016 | 240 | 11 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 281 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 32 | 1976 | 21.10.2016 | 360,6 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 282 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 34 | 1977 | 21.10.2016 | 307,9 | 11 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 283 | Сельское поселение "Усть-Ваеньгское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 6 | 1969 | 21.10.2016 | 110,3 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 284 | Сельское поселение "Моржегорское" Виноградовского муниципального района Архангельской области | пос. Хетово, ул. Комсомольская, д. 7 | 1964 | 22.11.2016 | 410,2 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск" |  |  | 153 898,93 | 9 293 |  | 40 067,00 | 106 057,00 |  |  |
| 285 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 21 | 1931 | 26.06.2012 | 349,6 | 22 | 31.12.2022 | 320 | 449 | 29:22:050515:30 | сформирован под одним домом |
| 286 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 45 | 1957 | 26.06.2012 | 529 | 30 | 31.12.2022 | 353 | 1145 | 29:22:050502:961 | сформирован под одним домом |
| 287 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 9 | 1921 | 11.10.2012 | 294,95 | 16 | 31.12.2022 | 160 | - | - | не сформирован |
| 288 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пос. Расчалка 1 Линия, д. 11 | 1963 | 11.10.2012 | 61,2 | 4 | 31.12.2022 | 260 | 381 | 29:22:022210:6 | сформирован под одним домом |
| 289 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 515,0 | 40 | 31.12.2022 | 743 | - | - | не сформирован |
| 290 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373 | 1956 | 25.10.2012 | 413 | 29 | 31.12.2022 | 319 | - | - | не сформирован |
| 291 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 1 | 1965 | 25.10.2012 | 291,5 | 19 | 31.12.2022 | 191 | - | - | не сформирован |
| 292 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 109 | 1945 | 25.10.2012 | 296,2 | 20 | 31.12.2022 | 267 | - | - | не сформирован |
| 293 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1 | 1961 | 25.10.2012 | 768,5 | 64 | 31.12.2022 | 505 | 660 | 29:22:050403:36 | сформирован под одним домом |
| 294 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 15 | 1930 | 13.12.2012 | 409,9 | 26 | 31.12.2022 | 425 | - | - | не сформирован |
| 295 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 52 | 1958 | 13.12.2012 | 594,1 | 25 | 31.12.2022 | 362 | 533 | 29:22:040620:25 | сформирован под одним домом |
| 296 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56 | 1958 | 13.12.2012 | 588,82 | 29 | 31.12.2022 | 356 | 453 | 29:22:040620:20 | сформирован под одним домом |
| 297 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103 | 1950 | 24.01.2013 | 691,7 | 23 | 31.12.2022 | 449 | - | - | не сформирован |
| 298 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 1 | 1963 | 24.01.2013 | 448,03 | 35 | 31.12.2022 | 319 | - | - | не сформирован |
| 299 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1963 | 24.01.2013 | 430,15 | 29 | 31.12.2022 | 286 | 1036 | 29:22:031010:390 | сформирован под одним домом |
| 300 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 74 | 1955 | 31.01.2013 | 399,42 | 31 | 31.12.2022 | 270 | 411 | 29:22:040619:9 | сформирован под одним домом |
| 301 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 19 | 1931 | 31.01.2013 | 597,3 | 38 | 31.12.2022 | 375 | - | - | не сформирован |
| 302 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 100,5 | 8 | 31.12.2022 | 259 | 1127 | 29:22:040756:25 | сформирован под одним домом |
| 303 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 19 | 1917 | 14.02.2013 | 466 | 38 | 31.12.2022 | 333 | - | - | не сформирован |
| 304 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 27 | 1927 | 14.03.2013 | 638,5 | 45 | 31.12.2022 | 416 | 626 | 29:22:050515:24 | сформирован под одним домом |
| 305 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 41 | 1941 | 13.06.2013 | 582,3 | 30 | 31.12.2022 | 437 | 634 | 29:22:081004:24 | сформирован под одним домом |
| 306 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 21 | 1954 | 13.06.2013 | 346 | 20 | 31.12.2022 | 383 | 563 | 29:22:080903:14 | сформирован под одним домом |
| 307 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 8 | 1932 | 13.06.2013 | 483 | 22 | 31.12.2022 | 333 | 2266 | 29:22:090109:2408 | сформирован под одним домом |
| 308 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 6 | 1961 | 13.06.2013 | 415,5 | 37 | 31.12.2022 | 324 | - | - | не сформирован |
| 309 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 33 | 1931 | 13.06.2013 | 357,9 | 31 | 31.12.2022 | 366 | 502 | 29:22:090106:10 | сформирован под одним домом |
| 310 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 39 | 1967 | 13.06.2013 | 444,1 | 22 | 31.12.2022 | 336 | 463 | 29:22:090106:7 | сформирован под одним домом |
| 311 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 53 | 1955 | 20.06.2013 | 776,7 | 36 | 31.12.2022 | 582 | 1912 | 29:22:050502:999 | сформирован под одним домом |
| 312 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1 | 1939 | 20.06.2013 | 632,4 | 53 | 31.12.2022 | 460 | 680 | 29:22:050404:22 | сформирован под одним домом |
| 313 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Революции, д. 29, корп. 1 | 1959 | 20.06.2013 | 353,6 | 20 | 31.12.2022 | 252 | - | - | не сформирован |
| 314 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 6 | 1957 | 25.06.2013 | 525,9 | 26 | 31.12.2022 | 325 | - | - | не сформирован |
| 315 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 45 | 1905 | 25.06.2013 | 267,7 | 18 | 31.12.2022 | 375 | - | - | не сформирован |
| 316 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 412,88 | 27 | 31.12.2022 | 285 | 1393 | 29:22:031010:397 | сформирован под одним домом |
| 317 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 79 | 1935 | 25.06.2013 | 631,2 | 48 | 31.12.2022 | 482 | - | - | не сформирован |
| 318 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 11 | 1928 | 09.08.2013 | 397,6 | 25 | 31.12.2022 | 319 | 404 | 29:22:050404:11 | сформирован под одним домом |
| 319 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 3 | 1936 | 09.08.2013 | 472,1 | 27 | 31.12.2022 | 382 | - | - | не сформирован |
| 320 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80, корп. 1 | 1964 | 09.08.2013 | 445,7 | 33 | 31.12.2022 | 312 | 1682 | 29:22:050106:2874 | сформирован под одним домом |
| 321 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 27 | 1960 | 09.08.2013 | 285,5 | 25 | 31.12.2022 | 214 | 264 | 29:22:050404:29 | сформирован под одним домом |
| 322 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 32, корп. 1 | 1932 | 09.08.2013 | 382,4 | 26 | 31.12.2022 | 374 | 512 | 29:22:050506:15 | сформирован под одним домом |
| 323 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 1 | 1933 | 09.08.2013 | 609,32 | 51 | 31.12.2022 | 502 | - | - | не сформирован |
| 324 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Ленинградский 1-й, д. 6 | 1951 | 15.08.2013 | 84,5 | 13 | 31.12.2022 | 95 | - | - | не сформирован |
| 325 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 6 | 1931 | 15.08.2013 | 586,64 | 32 | 31.12.2022 | 479 | - | - | не сформирован |
| 326 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1916 | 15.08.2013 | 12,1 | 2 | 31.12.2022 | 151 | - | - | не сформирован |
| 327 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61, корп. 1 | 1932 | 23.08.2013 | 328,48 | 9 | 31.12.2022 | 687 | 1744 | 29:22:040751:37 | сформирован под одним домом |
| 328 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 68 | 1956 | 23.08.2013 | 376 | 14 | 31.12.2022 | 319 | - | - | не сформирован |
| 329 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 4 | 1950 | 23.08.2013 | 235,6 | 9 | 31.12.2022 | 260 | 927 | 29:22:031015:184 | сформирован под одним домом |
| 330 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Репина, д. 9 | 1928 | 23.08.2013 | 409,8 | 27 | 31.12.2022 | 278 | - | - | не сформирован |
| 331 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 457,78 | 31 | 31.12.2022 | 281 | 1854 | 29:22:031615:235 | сформирован под одним домом |
| 332 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 8, корп. 3 | 1957 | 18.10.2013 | 47,5 | 3 | 31.12.2022 | 96 | 185 | 29:22:050109:17 | сформирован под одним домом |
| 333 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 14 | 1960 | 18.10.2013 | 462,5 | 45 | 31.12.2022 | 361 | 2000 | 29:22:050108:7 | сформирован под одним домом |
| 334 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 523,4 | 25 | 31.12.2022 | 391 | 1490 | 29:22:031012:197 | сформирован под одним домом |
| 335 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Репина, д. 11 | 1930 | 18.10.2013 | 886,1 | 49 | 31.12.2022 | 540 | - | - | не сформирован |
| 336 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2 | 1932 | 18.10.2013 | 380,65 | 27 | 31.12.2022 | 291 | 417 | 29:22:050515:19 | сформирован под одним домом |
| 337 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 67 | 1959 | 18.10.2013 | 321,35 | 27 | 31.12.2022 | 248 | 304 | 29:22:050108:24 | сформирован под одним домом |
| 338 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 69 | 1962 | 18.10.2013 | 301,5 | 19 | 31.12.2022 | 253 | 321 | 29:22:050108:25 | сформирован под одним домом |
| 339 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 11 | 1954 | 25.10.2013 | 406,3 | 23 | 31.12.2022 | 326 | - | - | не сформирован |
| 340 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Морская, д. 3 | 1966 | 25.10.2013 | 383,9 | 20 | 31.12.2022 | 334 | - | - | не сформирован |
| 341 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 2 | 1935 | 28.11.2013 | 540,94 | 27 | 31.12.2022 | 367 | - | - | не сформирован |
| 342 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 59 | 1933 | 28.11.2013 | 418,4 | 23 | 31.12.2022 | 267 | - | - | не сформирован |
| 343 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 2 | 1932 | 28.11.2013 | 95,7 | 12 | 31.12.2022 | 228 | - | - | не сформирован |
| 344 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 377 | 1954 | 06.12.2013 | 415,08 | 31 | 31.12.2022 | 308 | - | - | не сформирован |
| 345 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 24 | 1954 | 06.12.2013 | 88,7 | 4 | 31.12.2022 | 152 | - | - | не сформирован |
| 346 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 76 | 1965 | 06.12.2013 | 331,6 | 21 | 31.12.2022 | 209 | 1049 | 29:22:080204:10 | сформирован под одним домом |
| 347 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 59 | 1931 | 24.12.2013 | 513,15 | 47 | 31.12.2022 | 350 | - | - | не сформирован |
| 348 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 36 | 1953 | 24.12.2013 | 476,8 | 25 | 31.12.2022 | 318 | 405 | 29:22:040710:14 | сформирован под одним домом |
| 349 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 5 | 1939 | 24.12.2013 | 479,9 | 19 | 31.12.2022 | 398 | - | - | не сформирован |
| 350 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50 | 1936 | 24.12.2013 | 482,64 | 31 | 31.12.2022 | 366 | - | - | не сформирован |
| 351 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 46, корп. 1 | 1963 | 14.01.2014 | 438,1 | 37 | 01.12.2023 | 288 | - | - | не сформирован |
| 352 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1936 | 14.01.2014 | 446,1 | 23 | 01.12.2023 | 384 | 1251 | 29:22:031015:192 | сформирован под одним домом |
| 353 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 50 | 1929 | 14.01.2014 | 511,14 | 33 | 01.12.2023 | 357 | - | - | не сформирован |
| 354 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 54 | 1960 | 14.01.2014 | 503,3 | 24 | 01.12.2023 | 448 | 2423 | 29:22:012001:677 | сформирован под одним домом |
| 355 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 7 | 1960 | 14.01.2014 | 461,15 | 43 | 01.12.2023 | 275 | 346 | 29:22:050108:13 | сформирован под одним домом |
| 356 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 587,1 | 31 | 01.12.2023 | 456 | - | - | не сформирован |
| 357 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мира, д. 8 | 1940 | 24.01.2014 | 403,1 | 20 | 01.12.2023 | 373 | - | - | не сформирован |
| 358 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 20 | 1930 | 24.01.2014 | 444,6 | 22 | 01.12.2023 | 423 | - | - | не сформирован |
| 359 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 15 | 1963 | 24.01.2014 | 473,9 | 28 | 01.12.2023 | 333 | - | - | не сформирован |
| 360 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 61 | 1931 | 06.02.2014 | 459,8 | 44 | 01.12.2023 | 355 | - | - | не сформирован |
| 361 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 63 | 1931 | 06.02.2014 | 547,8 | 38 | 01.12.2023 | 360 | - | - | не сформирован |
| 362 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 739,3 | 55 | 01.12.2023 | 470 | - | - | не сформирован |
| 363 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 27 | 1975 | 25.04.2014 | 121 | 15 | 01.12.2023 | 250 | - | - | не сформирован |
| 364 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 479,4 | 35 | 01.12.2023 | 321 | 443 | 29:22:050108:10 | сформирован под одним домом |
| 365 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 196,28 | 24 | 01.12.2023 | 212 | - | - | не сформирован |
| 366 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68 | 1959 | 25.04.2014 | 155,6 | 16 | 01.12.2023 | 231 | - | - | не сформирован |
| 367 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1966 | 25.04.2014 | 214,8 | 20 | 01.12.2023 | 158 | 288 | 29:22:050504:26 | сформирован под одним домом |
| 368 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 27 | 1963 | 25.04.2014 | 508,1 | 45 | 01.12.2023 | 308 | - | - | не сформирован |
| 369 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 312 | 1937 | 06.05.2014 | 110,5 | 8 | 01.12.2023 | 164 | - | - | не сформирован |
| 370 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 2 | 1967 | 06.05.2014 | 312,3 | 19 | 01.12.2023 | 186 | - | - | не сформирован |
| 371 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 194 | 1955 | 06.05.2014 | 500,2 | 27 | 01.12.2023 | 439 | 440 | 29:22:040710:11 | сформирован под одним домом |
| 372 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 437,7 | 27 | 01.12.2023 | 368 | 518 | 29:22:040730:14 | сформирован под одним домом |
| 373 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 60 | 1936 | 06.05.2014 | 536,9 | 34 | 01.12.2023 | 359 | - | - | не сформирован |
| 374 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, корп. 1 | 1958 | 06.05.2014 | 464,54 | 32 | 01.12.2023 | 357 | 609 | 29:22:040620:26 | сформирован под одним домом |
| 375 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Советская, д. 77 | 1939 | 06.05.2014 | 531,4 | 27 | 01.12.2023 | 379 | - | - | не сформирован |
| 376 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 3 | 1935 | 13.05.2014 | 571,2 | 25 | 01.12.2023 | 376 | - | - | не сформирован |
| 377 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 13 | 1937 | 13.05.2014 | 566,1 | 21 | 01.12.2023 | 414 | - | - | не сформирован |
| 378 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 468,8 | 31 | 01.12.2023 | 343 | 2805 | 29:22:031609:168 | сформирован под одним домом |
| 379 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1 | 1963 | 13.05.2014 | 481,91 | 34 | 01.12.2023 | 303 | - | - | не сформирован |
| 380 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3 | 1963 | 13.05.2014 | 458,16 | 44 | 01.12.2023 | 288 | - | - | не сформирован |
| 381 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 23 | 1962 | 13.05.2014 | 452,1 | 33 | 01.12.2023 | 285 | - | - | не сформирован |
| 382 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 9 | 1937 | 20.05.2014 | 560,9 | 31 | 01.12.2023 | 368 | - | - | не сформирован |
| 383 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 7 | 1955 | 20.05.2014 | 376,7 | 22 | 01.12.2023 | 337 | - | - | не сформирован |
| 384 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 141,9 | 9 | 01.12.2023 | 226 | 832 | 29:22:012003:1217 | сформирован под одним домом |
| 385 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 49 | 1969 | 20.05.2014 | 302,0 | 24 | 01.12.2023 | 344 | - | - | не сформирован |
| 386 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 33 | 1950 | 20.05.2014 | 140 | 5 | 01.12.2023 | 216 | - | - | не сформирован |
| 387 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 156 | 1970 | 20.05.2014 | 1 040,83 | 70 | 01.12.2023 | 736 | - | - | не сформирован |
| 388 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4 | 1957 | 20.05.2014 | 442,2 | 24 | 01.12.2023 | 287 | - | - | не сформирован |
| 389 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 57 | 1934 | 20.05.2014 | 556,8 | 38 | 01.12.2023 | 344 | - | - | не сформирован |
| 390 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 606,3 | 26 | 01.12.2023 | 474 | 1910 | 29:22:012003:1221 | сформирован под одним домом |
| 391 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 22, корп. 1 | 1960 | 11.07.2014 | 722,5 | 44 | 01.12.2023 | 453 | - | - | не сформирован |
| 392 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9 | 1959 | 21.08.2014 | 191,3 | 12 | 01.12.2023 | 219 | - | - | не сформирован |
| 393 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 4 | 1974 | 21.08.2014 | 539,3 | 22 | 01.12.2023 | 328 | - | - | не сформирован |
| 394 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3 | 1934 | 21.08.2014 | 371,1 | 17 | 01.12.2023 | 355 | - | - | не сформирован |
| 395 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 386,7 | 27 | 01.12.2023 | 324 | - | - | не сформирован |
| 396 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 64 | 1953 | 21.08.2014 | 86,8 | 10 | 01.12.2023 | 189 | - | - | не сформирован |
| 397 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 25 | 1956 | 21.08.2014 | 472,4 | 23 | 01.12.2023 | 330 | 491 | 29:22:090109:23 | сформирован под одним домом |
| 398 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 17 | 1912 | 21.08.2014 | 208,7 | 8 | 01.12.2023 | 375 | - | - | не сформирован |
| 399 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 4 | 1928 | 21.08.2014 | 477,4 | 20 | 01.12.2023 | 377 | - | - | не сформирован |
| 400 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 1 | 1936 | 21.08.2014 | 457,9 | 29 | 01.12.2023 | 369 | - | - | не сформирован |
| 401 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 130 | 1956 | 21.08.2014 | 357,4 | 16 | 01.12.2023 | 242 | - | - | не сформирован |
| 402 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 517,9 | 32 | 01.12.2023 | 393 | - | - | не сформирован |
| 403 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122 | 1941 | 28.08.2014 | 611,4 | 26 | 01.12.2023 | 389 | - | - | не сформирован |
| 404 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1936 | 28.08.2014 | 479,77 | 33 | 01.12.2023 | 390 | - | - | не сформирован |
| 405 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 12 | 1931 | 09.09.2014 | 522,2 | 39 | 01.12.2023 | 360 | 579 | 29:22:040730:9 | сформирован под одним домом |
| 406 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1, корп. 2 | 1931 | 09.09.2014 | 602,6 | 40 | 01.12.2023 | 303 | 481 | 29:22:040723:16 | сформирован под одним домом |
| 407 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 57 | 1936 | 09.09.2014 | 676,5 | 30 | 01.12.2023 | 396 | 973 | 29:22:040725:28 | сформирован под одним домом |
| 408 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 1 | 1925 | 28.10.2014 | 219,5 | 14 | 01.12.2023 | 200 | 263 | 29:22:050515:14 | сформирован под одним домом |
| 409 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39, корп. 1 | 1957 | 13.11.2014 | 590,8 | 37 | 01.12.2023 | 349 | 557 | 29:22:040605:14 | сформирован под одним домом |
| 410 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 121 | 1931 | 13.11.2014 | 533,97 | 29 | 01.12.2023 | 387 | - | - | не сформирован |
| 411 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 24 | 1958 | 13.11.2014 | 514,7 | 38 | 01.12.2023 | 329 | - | - | не сформирован |
| 412 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 17 | 1952 | 13.11.2014 | 623,3 | 41 | 01.12.2023 | 384 | - | - | не сформирован |
| 413 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2, корп. 1 | 1936 | 13.11.2014 | 561,2 | 33 | 01.12.2023 | 391 | - | - | не сформирован |
| 414 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12 | 1947 | 13.11.2014 | 412,8 | 24 | 01.12.2023 | 311 | 1306 | 29:22:060416:1397 | сформирован под одним домом |
| 415 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 651,7 | 29 | 01.12.2023 | 448 | - | - | не сформирован |
| 416 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 100 | 1948 | 13.11.2014 | 426,0 | 28 | 01.12.2023 | 289 | - | - | не сформирован |
| 417 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 9 | 1910 | 13.11.2014 | 237,1 | 11 | 01.12.2023 | 173 | - | - | не сформирован |
| 418 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 30 | 1959 | 13.11.2014 | 50,3 | 5 | 01.12.2023 | 106 | - | - | не сформирован |
| 419 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 7 | 1956 | 13.11.2014 | 359,57 | 21 | 01.12.2023 | 342 | 434 | 29:22:050404:15 | сформирован под одним домом |
| 420 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 85 | 1934 | 13.11.2014 | 543,01 | 29 | 01.12.2023 | 344 | - | - | не сформирован |
| 421 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50 | 1958 | 13.11.2014 | 576 | 28 | 01.12.2023 | 363 | 512 | 29:22:040620:22 | сформирован под одним домом |
| 422 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55 | 1939 | 13.11.2014 | 989,06 | 60 | 01.12.2023 | 652 | - | - | не сформирован |
| 423 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 426,2 | 23 | 01.12.2023 | 324 | 1382 | 29:22:031610:197 | сформирован под одним домом |
| 424 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 4 | 1932 | 11.12.2014 | 438,3 | 27 | 01.12.2023 | 280 | - | - | не сформирован |
| 425 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 5 | 1930 | 11.12.2014 | 425,1 | 29 | 01.12.2023 | 278 | - | - | не сформирован |
| 426 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 6 | 1932 | 11.12.2014 | 435,9 | 31 | 01.12.2023 | 278 | - | - | не сформирован |
| 427 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 9 | 1932 | 11.12.2014 | 429,9 | 35 | 01.12.2023 | 272 | - | - | не сформирован |
| 428 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22 | 1930 | 11.12.2014 | 548,71 | 38 | 01.12.2023 | 349 | 2035 | 29:22:012008:316 | сформирован под одним домом |
| 429 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 10 | 1936 | 11.12.2014 | 370,3 | 25 | 01.12.2023 | 292 | - | - | не сформирован |
| 430 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 11 | 1935 | 11.12.2014 | 349,7 | 17 | 01.12.2023 | 305 | - | - | не сформирован |
| 431 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9 | 1935 | 11.12.2014 | 622,4 | 26 | 01.12.2023 | 400 | - | - | не сформирован |
| 432 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 55 | 1931 | 11.12.2014 | 392,94 | 20 | 01.12.2023 | 374 | - | - | не сформирован |
| 433 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 109 | 1957 | 11.12.2014 | 251,9 | 17 | 01.12.2023 | 300 | 1507 | 29:22:012001:676 | сформирован под одним домом |
| 434 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1 | 1933 | 18.12.2014 | 628,27 | 37 | 01.12.2023 | 458 | - | - | не сформирован |
| 435 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 226, корп. 1 | 1935 | 27.01.2015 | 550,7 | 31 | 01.08.2025 | 365 | 560 | 29:22:040729:12 | сформирован под одним домом |
| 436 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 16 | 1962 | 27.01.2015 | 433,47 | 28 | 01.08.2025 | 321 | - | - | не сформирован |
| 437 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55 | 1942 | 27.01.2015 | 663,37 | 39 | 01.08.2025 | 372 | 528 | 29:22:040719:8 | сформирован под одним домом |
| 438 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 492,32 | 27 | 01.08.2025 | 382 | 1196 | 29:22:031016:404 | сформирован под одним домом |
| 439 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красина, д. 25 | 1963 | 27.01.2015 | 358,67 | 24 | 01.08.2025 | 284 | - | - | не сформирован |
| 440 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 10 | 1951 | 27.01.2015 | 562,1 | 37 | 01.08.2025 | 433 | 618 | 29:22:080903:4 | сформирован под одним домом |
| 441 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 9 | 1953 | 27.01.2015 | 571,6 | 30 | 01.08.2025 | 407 | 588 | 29:22:080903:3 | сформирован под одним домом |
| 442 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 16 | 1937 | 27.01.2015 | 351,3 | 21 | 01.08.2025 | 370 | - | - | не сформирован |
| 443 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 27 | 1935 | 27.01.2015 | 217,2 | 10 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
| 444 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 4 | 1951 | 27.01.2015 | 449,3 | 17 | 01.08.2025 | 253 | 2470 | 29:22:011202:206 | сформирован под одним домом |
| 445 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 43 | 1936 | 03.02.2015 | 214,6 | 16 | 01.08.2025 | 300 | - | - | не сформирован |
| 446 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 5 | 1961 | 03.03.2015 | 348,1 | 24 | 01.08.2025 | 351 | - | - | не сформирован |
| 447 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 19 | 1932 | 17.03.2015 | 385,2 | 23 | 01.08.2025 | 401 | 1466 | 29:22:090112:154 | сформирован под одним домом |
| 448 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 60 | 1951 | 05.05.2015 | 375,6 | 26 | 01.08.2025 | 225 | 1301 | 29:22:050503:1690 | сформирован под одним домом |
| 449 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 11 | 1918 | 14.05.2015 | 310,23 | 22 | 01.08.2025 | 216 | - | - | не сформирован |
| 450 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 361 | 1962 | 14.05.2015 | 725,8 | 35 | 01.08.2025 | 448 | - | - | не сформирован |
| 451 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 4 | 1937 | 14.05.2015 | 573,3 | 27 | 01.08.2025 | 393 | - | - | не сформирован |
| 452 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31, корп. 1 | 1956 | 14.05.2015 | 615,8 | 44 | 01.08.2025 | 391 | 556 | 29:22:040605:9 | сформирован под одним домом |
| 453 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 22 | 1934 | 14.05.2015 | 578,4 | 32 | 01.08.2025 | 376 | - | - | не сформирован |
| 454 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 622,28 | 36 | 01.08.2025 | 465 | - | - | не сформирован |
| 455 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 1 | 1961 | 14.05.2015 | 511,9 | 29 | 01.08.2025 | 310 | 818 | 29:22:050107:1075 | сформирован под одним домом |
| 456 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 12 | 1959 | 14.05.2015 | 680,5 | 36 | 01.08.2025 | 463 | - | - | не сформирован |
| 457 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 16 | 1936 | 14.05.2015 | 472,65 | 35 | 01.08.2025 | 365 | - | - | не сформирован |
| 458 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 369 | 1962 | 15.05.2015 | 513 | 30 | 01.08.2025 | 457 | - | - | не сформирован |
| 459 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 117 | 1956 | 15.05.2015 | 433,2 | 29 | 01.08.2025 | 325 | 452 | 29:22:040710:19 | сформирован под одним домом |
| 460 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 143, корп. 2 | 1961 | 15.05.2015 | 712 | 36 | 01.08.2025 | 449 | 628 | 29:22:040705:8 | сформирован под одним домом |
| 461 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 196 | 1955 | 15.05.2015 | 431,5 | 19 | 01.08.2025 | 315 | 730 | 29:22:040710:27 | сформирован под одним домом |
| 462 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45 | 1936 | 15.05.2015 | 760,2 | 39 | 01.08.2025 | 509 | - | - | не сформирован |
| 463 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1 | 1957 | 15.05.2015 | 604,82 | 26 | 01.08.2025 | 465 | 696 | 29:22:022225:3 | сформирован под одним домом |
| 464 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 473,5 | 26 | 01.08.2025 | 332 | 1012 | 29:22:060417:55 | сформирован под одним домом |
| 465 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 24 | 1934 | 15.05.2015 | 702,8 | 43 | 01.08.2025 | 485 | - | - | не сформирован |
| 466 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 97 | 1931 | 15.05.2015 | 280,7 | 12 | 01.08.2025 | 378 | - | - | не сформирован |
| 467 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 27 | 1969 | 15.05.2015 | 514,6 | 29 | 01.08.2025 | 315 | - | - | не сформирован |
| 468 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2 | 1938 | 15.05.2015 | 796,9 | 51 | 01.08.2025 | 640 | 1015 | 29:22:050404:42 | сформирован под одним домом |
| 469 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 22 | 1955 | 15.05.2015 | 464,4 | 37 | 01.08.2025 | 312 | - | - | не сформирован |
| 470 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 6 | 1961 | 15.05.2015 | 495,7 | 28 | 01.08.2025 | 302 | 428 | 29:22:050108:12 | сформирован под одним домом |
| 471 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красина, д. 33 | 1965 | 15.05.2015 | 486,8 | 25 | 01.08.2025 | 340 | - | - | не сформирован |
| 472 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 16 | 1956 | 15.05.2015 | 468,1 | 18 | 01.08.2025 | 302 | - | - | не сформирован |
| 473 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 18 | 1957 | 15.05.2015 | 460,3 | 18 | 01.08.2025 | 296 | - | - | не сформирован |
| 474 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12 | 1935 | 15.05.2015 | 684,3 | 45 | 01.08.2025 | 394 | - | - | не сформирован |
| 475 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 146 | 1933 | 15.05.2015 | 555,1 | 35 | 01.08.2025 | 370 | - | - | не сформирован |
| 476 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2 | 1932 | 15.05.2015 | 450,55 | 31 | 01.08.2025 | 382 | - | - | не сформирован |
| 477 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Речная, д. 22, корп. 1 | 1979 | 15.05.2015 | 331 | 25 | 01.08.2025 | 216 | 432 | 29:22:022508:5 | сформирован под одним домом |
| 478 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, корп. 3 | 1961 | 15.05.2015 | 172,8 | 14 | 01.08.2025 | 527 | - | - | не сформирован |
| 479 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 80 | 1956 | 08.06.2015 | 333,2 | 20 | 01.08.2025 | 233 | 326 | 29:22:040605:8 | сформирован под одним домом |
| 480 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 335 | 1958 | 27.07.2015 | 718,1 | 42 | 01.08.2025 | 457 | - | - | не сформирован |
| 481 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 723,86 | 43 | 01.08.2025 | 448 | - | - | не сформирован |
| 482 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29 | 1930 | 27.07.2015 | 484,8 | 23 | 01.08.2025 | 364 | 497 | 29:22:090106:16 | сформирован под одним домом |
| 483 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 25 | 1953 | 29.07.2015 | 19,8 | 1 | 01.08.2025 | 124 | - | - | не сформирован |
| 484 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 538,6 | 34 | 01.08.2025 | 387 | 1662 | 29:22:012010:996 | сформирован под одним домом |
| 485 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30 | 1970 | 04.08.2015 | 396,9 | 26 | 01.08.2025 | 320 | - | - | не сформирован |
| 486 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 42 | 1957 | 04.08.2015 | 320,04 | 27 | 01.08.2025 | 364 | 470 | 29:22:050403:21 | сформирован под одним домом |
| 487 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1 | 1940 | 04.08.2015 | 210,8 | 9 | 01.08.2025 | 457 | 591 | 29:22:050404:12 | сформирован под одним домом |
| 488 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 49 | 1930 | 04.08.2015 | 137,4 | 11 | 01.08.2025 | 306 | - | - | не сформирован |
| 489 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 14 | 1969 | 04.08.2015 | 361,7 | 20 | 01.08.2025 | 344 | - | - | не сформирован |
| 490 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 114 | 1932 | 05.08.2015 | 451,14 | 36 | 01.08.2025 | 373 | - | - | не сформирован |
| 491 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4 | 1941 | 05.08.2015 | 471,3 | 25 | 01.08.2025 | 311 | - | - | не сформирован |
| 492 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 41 | 1963 | 05.08.2015 | 488,9 | 33 | 01.08.2025 | 349 | 427 | 29:22:050403:16 | сформирован под одним домом |
| 493 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 11 | 1957 | 05.08.2015 | 559,2 | 28 | 01.08.2025 | 365 | - | - | не сформирован |
| 494 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 13 | 1937 | 10.08.2015 | 534,5 | 33 | 01.08.2025 | 371 | - | - | не сформирован |
| 495 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 48 | 1961 | 10.08.2015 | 465,76 | 36 | 01.08.2025 | 299 | - | - | не сформирован |
| 496 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32 | 1931 | 10.08.2015 | 551,8 | 39 | 01.08.2025 | 360 | - | - | не сформирован |
| 497 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20, корп. 1 | 1949 | 12.08.2015 | 597,8 | 28 | 01.08.2025 | 388 | - | - | не сформирован |
| 498 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 42 | 1913 | 12.08.2015 | 309,4 | 21 | 01.08.2025 | 229 | - | - | не сформирован |
| 499 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55 | 1939 | 17.08.2015 | 420 | 23 | 01.08.2025 | 376 | - | - | не сформирован |
| 500 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 3 | 1948 | 18.08.2015 | 586,9 | 31 | 01.08.2025 | 392 | - | - | не сформирован |
| 501 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 7 | 1934 | 18.08.2015 | 588,3 | 33 | 01.08.2025 | 379 | - | - | не сформирован |
| 502 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 35 | 1954 | 04.09.2015 | 575,1 | 28 | 01.08.2025 | 395 | - | - | не сформирован |
| 503 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 2 | 1932 | 18.09.2015 | 199 | 9 | 01.08.2025 | 450 | - | - | не сформирован |
| 504 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 725,14 | 39 | 01.08.2025 | 449 | - | - | не сформирован |
| 505 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 13 | 1952 | 18.09.2015 | 555,3 | 23 | 01.08.2025 | 375 | 604 | 29:22:080903:7 | сформирован под одним домом |
| 506 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 5 | 1935 | 18.09.2015 | 514,4 | 31 | 01.08.2025 | 367 | - | - | не сформирован |
| 507 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 15, корп. 5 | 1951 | 28.09.2015 | 382,1 | 24 | 01.08.2025 | 260 | 1453 | 29:22:050503:1640 | сформирован под одним домом |
| 508 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 27 | 1952 | 28.09.2015 | 411,9 | 29 | 01.08.2025 | 409 | - | - | не сформирован |
| 509 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 33 | 1933 | 28.09.2015 | 523,3 | 29 | 01.08.2025 | 357 | 560 | 29:22:040725:22 | сформирован под одним домом |
| 510 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1934 | 28.09.2015 | 564,1 | 41 | 01.08.2025 | 379 | - | - | не сформирован |
| 511 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 519,3 | 36 | 01.08.2025 | 341 | 423 | 29:22:050403:17 | сформирован под одним домом |
| 512 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 43 | 1961 | 28.09.2015 | 736,2 | 58 | 01.08.2025 | 474 | - | - | не сформирован |
| 513 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 55 | 1955 | 28.09.2015 | 592,2 | 35 | 01.08.2025 | 386 | - | - | не сформирован |
| 514 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 487,9 | 38 | 01.08.2025 | 346 | - | - | не сформирован |
| 515 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 3 | 1961 | 28.09.2015 | 517,4 | 24 | 01.08.2025 | 315 | - | - | не сформирован |
| 516 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 20 | 1940 | 28.09.2015 | 75,8 | 4 | 01.08.2025 | 76 | - | - | не сформирован |
| 517 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 41 | 1955 | 28.09.2015 | 462,5 | 29 | 01.08.2025 | 313 | - | - | не сформирован |
| 518 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 12 | 1900 | 13.10.2015 | 386,21 | 33 | 01.08.2025 | 316 | - | - | не сформирован |
| 519 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 9 | 1958 | 13.10.2015 | 447,5 | 18 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
| 520 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1 | 1937 | 13.10.2015 | 706,3 | 55 | 01.08.2025 | 456 | - | - | не сформирован |
| 521 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 17 | 1959 | 13.10.2015 | 711 | 39 | 01.08.2025 | 438 | - | - | не сформирован |
| 522 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2 | 1968 | 13.10.2015 | 514,9 | 33 | 01.08.2025 | 348 | - | - | не сформирован |
| 523 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 144 | 1929 | 13.10.2015 | 709,3 | 33 | 01.08.2025 | 456 | - | - | не сформирован |
| 524 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 1 223,05 | 78 | 01.08.2025 | 804 | - | - | не сформирован |
| 525 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 20 | 1959 | 13.10.2015 | 532,2 | 31 | 01.08.2025 | 445 | - | - | не сформирован |
| 526 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 22 | 1968 | 13.10.2015 | 240,7 | 17 | 01.08.2025 | 360 | - | - | не сформирован |
| 527 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 51 | 1917 | 13.10.2015 | 215,1 | 14 | 01.08.2025 | 185 | - | - | не сформирован |
| 528 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 495,7 | 29 | 01.08.2025 | 412 | - | - | не сформирован |
| 529 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 9 | 1926 | 20.10.2015 | 203,7 | 11 | 01.08.2025 | 343 | - | - | не сформирован |
| 530 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 502,7 | 35 | 01.08.2025 | 313 | - | - | не сформирован |
| 531 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 3 | 1968 | 20.10.2015 | 529,6 | 29 | 01.08.2025 | 345 | - | - | не сформирован |
| 532 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 12 | 1959 | 20.10.2015 | 367,7 | 16 | 01.08.2025 | 265 | 346 | 29:22:050108:23 | сформирован под одним домом |
| 533 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67 | 1924 | 20.10.2015 | 125,9 | 17 | 01.08.2025 | 190 | 867 | 29:22:050501:283 | сформирован под одним домом |
| 534 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 1927 | 20.10.2015 | 351,6 | 17 | 01.08.2025 | 238 | 303 | 29:22:050515:41 | сформирован под одним домом |
| 535 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3 | 1928 | 20.10.2015 | 169,6 | 13 | 01.08.2025 | 560 | - | - | не сформирован |
| 536 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 46 | 1949 | 20.10.2015 | 439,3 | 26 | 01.08.2025 | 302 | 401 | 29:22:050505:8 | сформирован под одним домом |
| 537 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 21 | 1968 | 22.10.2015 | 524,9 | 40 | 01.08.2025 | 344 | 455 | 29:22:090102:17 | сформирован под одним домом |
| 538 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Водоемная, д. 8 | 1934 | 05.11.2015 | 315,8 | 18 | 01.08.2025 | 307 | 2951 | 29:22:090109:2409 | сформирован под одним домом |
| 539 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1 | 1936 | 05.11.2015 | 569,6 | 34 | 01.08.2025 | 397 | - | - | не сформирован |
| 540 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55, корп. 1 | 1917 | 05.11.2015 | 240,8 | 20 | 01.08.2025 | 233 | 1203 | 29:22:040754:122 | сформирован под одним домом |
| 541 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1903 | 10.11.2015 | 198,2 | 13 | 01.08.2025 | 215 | - | - | не сформирован |
| 542 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Советская, д. 50 | 1956 | 13.11.2015 | 482,5 | 33 | 01.08.2025 | 308 | - | - | не сформирован |
| 543 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шилова, д. 31 | 1936 | 13.11.2015 | 562,63 | 44 | 01.08.2025 | 353 | - | - | не сформирован |
| 544 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 582,2 | 31 | 01.08.2025 | 371 | - | - | не сформирован |
| 545 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 9 | 1939 | 13.11.2015 | 533,4 | 25 | 01.08.2025 | 416 | - | - | не сформирован |
| 546 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 4 | 1960 | 27.11.2015 | 266,6 | 19 | 01.08.2025 | 309 | 424 | 29:22:050108:11 | сформирован под одним домом |
| 547 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 77 | 1963 | 13.11.2015 | 414,59 | 28 | 01.08.2025 | 289 | - | - | не сформирован |
| 548 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79 | 1963 | 13.11.2015 | 452,79 | 40 | 01.08.2025 | 288 | - | - | не сформирован |
| 549 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79, к. 1 | 1964 | 13.11.2015 | 453,9 | 33 | 01.08.2025 | 315 | - | - | не сформирован |
| 550 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 49 | 1961 | 13.11.2015 | 728,4 | 37 | 01.08.2025 | 455 | - | - | не сформирован |
| 551 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 68 | 1939 | 27.11.2015 | 580,4 | 33 | 01.08.2025 | 411 | 666 | 29:22:040619:6 | сформирован под одним домом |
| 552 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 55, корп. 1 | 1957 | 27.11.2015 | 93,3 | 6 | 01.08.2025 | 112 | 164 | 29:22:050403:15 | сформирован под одним домом |
| 553 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 8 | 1940 | 01.12.2015 | 515,6 | 32 | 01.08.2025 | 349 | - | - | не сформирован |
| 554 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 3 | 1929 | 01.12.2015 | 397,9 | 26 | 01.08.2025 | 289 | - | - | не сформирован |
| 555 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2 | 1963 | 01.12.2015 | 462,39 | 44 | 01.08.2025 | 310 | - | - | не сформирован |
| 556 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 4 | 1964 | 11.12.2015 | 274,8 | 12 | 01.08.2025 | 486 | - | - | не сформирован |
| 557 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мира, д. 4 | 1940 | 11.12.2015 | 462,5 | 15 | 01.08.2025 | 409 | - | - | не сформирован |
| 558 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54 | 1953 | 11.12.2015 | 137,6 | 9 | 01.08.2025 | 165 | - | - | не сформирован |
| 559 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 55 | 1956 | 11.12.2015 | 149,9 | 7 | 01.08.2025 | 180 | - | - | не сформирован |
| 560 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 56 | 1953 | 11.12.2015 | 139,4 | 4 | 01.08.2025 | 173 | - | - | не сформирован |
| 561 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 57 | 1959 | 11.12.2015 | 111,5 | 8 | 01.08.2025 | 153 | - | - | не сформирован |
| 562 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 61 | 1953 | 11.12.2015 | 117,5 | 6 | 01.08.2025 | 165 | - | - | не сформирован |
| 563 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 62 | 1978 | 11.12.2015 | 350 | 14 | 01.08.2025 | 444 | - | - | не сформирован |
| 564 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 65 | 1956 | 11.12.2015 | 141,3 | 10 | 01.08.2025 | 216 | - | - | не сформирован |
| 565 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 67 | 1954 | 11.12.2015 | 135,3 | 14 | 01.08.2025 | 226 | - | - | не сформирован |
| 566 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1935 | 24.12.2015 | 614,8 | 40 | 01.08.2025 | 395 | - | - | не сформирован |
| 567 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Широкий, д. 9 | 1918 | 30.12.2015 | 277,1 | 18 | 01.08.2025 | 203 | - | - | не сформирован |
| 568 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7 | 1934 | 30.12.2015 | 275,6 | 14 | 01.08.2025 | 362 | - | - | не сформирован |
| 569 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 7 | 1929 | 31.12.2015 | 485,5 | 24 | 01.08.2025 | 473 | - | - | не сформирован |
| 570 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5 | 1937 | 31.12.2015 | 451,15 | 23 | 01.08.2025 | 366 | - | - | не сформирован |
| 571 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39 | 1957 | 31.12.2015 | 600,3 | 53 | 01.08.2025 | 371 | - | - | не сформирован |
| 572 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 355 | 12 | 01.08.2025 | 285 | - | - | не сформирован |
| 573 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 7 | 1934 | 31.12.2015 | 570,4 | 29 | 01.08.2025 | 346 | - | - | не сформирован |
| 574 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 34 | 1958 | 31.12.2015 | 448,7 | 18 | 01.08.2025 | 318 | - | - | не сформирован |
| 575 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Морская, д. 1 | 1960 | 31.12.2015 | 235,5 | 11 | 01.08.2025 | 251 | - | - | не сформирован |
| 576 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 11 | 1983 | 31.12.2015 | 627,4 | 33 | 01.08.2025 | 467 | - | - | не сформирован |
| 577 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 40, корп. 1 | 1932 | 31.12.2015 | 544,3 | 39 | 01.08.2025 | 354 | - | - | не сформирован |
| 578 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 16 | 1963 | 31.12.2015 | 96,2 | 2 | 01.08.2025 | 156 | - | - | не сформирован |
| 579 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 16 | 1971 | 31.12.2015 | 430,6 | 25 | 01.08.2025 | 367 | - | - | не сформирован |
| 580 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 39 | 1903 | 31.12.2015 | 75,7 | 2 | 01.08.2025 | 182 | - | - | не сформирован |
| 581 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 41 | 1903 | 31.12.2015 | 76,2 | 3 | 01.08.2025 | 183 | - | - | не сформирован |
| 582 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 627,7 | 31 | 01.08.2025 | 456 | 1396 | 29:22:011306:424 | сформирован под одним домом |
| 583 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 | 1952 | 25.05.2016 | 586,8 | 39 | 01.08.2025 | 417 | 680 | 29:22:031014:3 | сформирован под одним домом |
| 584 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 30 | 1956 | 24.06.2016 | 549 | 33 | 01.08.2025 | 375 | 565 | 29:22:080902:10 | сформирован под одним домом |
| 585 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 11 | 1954 | 13.07.2016 | 586,6 | 37 | 01.08.2025 | 393 | - | - | не сформирован |
| 586 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 48 | 1943 | 13.07.2016 | 624,3 | 10 | 01.08.2025 | 423 | 594 | 29:22:040718:16 | сформирован под одним домом |
| 587 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 116 | 1934 | 21.07.2016 | 713,55 | 64 | 01.08.2025 | 499 | - | - | не сформирован |
| 588 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 8 | 1955 | 21.07.2016 | 565,6 | 16 | 01.08.2025 | 367 | 560 | 29:22:022225:4 | сформирован под одним домом |
| 589 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 22 | 1967 | 21.07.2016 | 55,39 | 9 | 01.08.2025 | 375 | - | - | не сформирован |
| 590 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 1 | 1926 | 25.07.2016 | 346,9 | 6 | 01.08.2025 | 490 | - | - | не сформирован |
| 591 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 8 | 1935 | 25.07.2016 | 208,7 | 15 | 01.08.2025 | 367 | - | - | не сформирован |
| 592 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 84 | 1959 | 25.07.2016 | 487,6 | 34 | 01.08.2025 | 298 | - | - | не сформирован |
| 593 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 19 | 1963 | 25.07.2016 | 329,5 | 19 | 01.08.2025 | 302 | - | - | не сформирован |
| 594 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49 | 1966 | 25.07.2016 | 427,3 | 18 | 01.08.2025 | 335 | 1705 | 29:22:080203:46 | сформирован под одним домом |
| 595 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 20 | 1959 | 25.07.2016 | 340,5 | 22 | 01.08.2025 | 257 | 322 | 29:22:040706:12 | сформирован под одним домом |
| 596 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4 | 1955 | 02.08.2016 | 451,8 | 15 | 01.08.2025 | 412 | - | - | не сформирован |
| 597 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 | 02.08.2016 | 409,6 | 26 | 01.08.2025 | 259 | - | - | не сформирован |
| 598 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 20 | 1966 | 02.08.2016 | 383,8 | 21 | 01.08.2025 | 331 | - | - | не сформирован |
| 599 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 22 | 1967 | 02.08.2016 | 445,4 | 36 | 01.08.2025 | 333 | - | - | не сформирован |
| 600 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 18 | 1958 | 02.08.2016 | 715,6 | 33 | 01.08.2025 | 457 | - | - | не сформирован |
| 601 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 149 | 1968 | 02.08.2016 | 522,1 | 23 | 01.08.2025 | 344 | - | - | не сформирован |
| 602 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24, корп. 2 | 1955 | 02.08.2016 | 455,7 | 25 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
| 603 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 18 | 1959 | 02.08.2016 | 654,4 | 36 | 01.08.2025 | 442 | - | - | не сформирован |
| 604 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 24 | 1963 | 02.08.2016 | 298,4 | 20 | 01.08.2025 | 199 | - | - | не сформирован |
| 605 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 7 | 1955 | 02.08.2016 | 526,8 | 23 | 01.08.2025 | 333 | - | - | не сформирован |
| 606 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 9 | 1955 | 02.08.2016 | 519,7 | 28 | 01.08.2025 | 330 | - | - | не сформирован |
| 607 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2 | 1962 | 02.08.2016 | 338,4 | 19 | 01.08.2025 | 221 | - | - | не сформирован |
| 608 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 392,8 | 20 | 01.08.2025 | 293 | 450 | 29:22:040605:20 | сформирован под одним домом |
| 609 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12 | 1932 | 26.08.2016 | 575,9 | 37 | 01.08.2025 | 416 | - | - | не сформирован |
| 610 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 14 | 1991 | 26.08.2016 | 659,5 | 38 | 01.08.2025 | 480 | - | - | не сформирован |
| 611 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9 | 1985 | 26.08.2016 | 637,9 | 30 | 01.08.2025 | 441 | - | - | не сформирован |
| 612 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 3 | 1937 | 29.08.2016 | 612,8 | 25 | 01.08.2025 | 389 | - | - | не сформирован |
| 613 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 6 | 1936 | 31.08.2016 | 202,3 | 14 | 01.08.2025 | 280 | - | - | не сформирован |
| 614 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6 | 1930 | 15.09.2016 | 321 | 20 | 01.08.2025 | 223 | 276 | 29:22:050516:13 | сформирован под одним домом |
| 615 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1917 | 21.10.2016 | 56,7 | 5 | 01.08.2025 | 160 | - | - | не сформирован |
| 616 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 28 | 1970 | 21.10.2016 | 247,9 | 12 | 01.08.2025 | 323 | - | - | не сформирован |
| 617 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красносельская, д. 16 | 1963 | 21.10.2016 | 38,4 | 3 | 01.08.2025 | 133 | - | - | не сформирован |
| 618 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 104, корп. 1 | 1961 | 21.10.2016 | 653,8 | 35 | 01.08.2025 | 459 | - | - | не сформирован |
| 619 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 12 | 1903 | 02.11.2016 | 768,45 | 49 | 01.08.2025 | 507 | - | - | не сформирован |
| 620 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 453 | 38 | 01.08.2025 | 312 | - | - | не сформирован |
| 621 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1 | 1962 | 02.11.2016 | 513,2 | 30 | 01.08.2025 | 312 | - | - | не сформирован |
| 622 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1932 | 02.11.2016 | 620,1 | 25 | 01.08.2025 | 386 | 527 | 29:22:050404:38 | сформирован под одним домом |
| 623 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3 | 1932 | 02.11.2016 | 413,3 | 27 | 01.08.2025 | 283 | 457 | 29:22:050515:18 | сформирован под одним домом |
| 624 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 | 1966 | 02.11.2016 | 523,1 | 20 | 01.08.2025 | 317 | - | - | не сформирован |
| 625 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Соловецкая, д. 11 | 1993 | 07.11.2016 | 138 | 6 | 01.08.2025 | 222 | - | - | не сформирован |
| 626 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 93 | 1926 | 30.11.2016 | 286,24 | 16 | 01.08.2025 | 331 | - | - | не сформирован |
| 627 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29 | 1936 | 09.12.2016 | 747,4 | 56 | 01.08.2025 | 456 | - | - | не сформирован |
| 628 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3 | 1949 | 27.12.2016 | 441,5 | 24 | 01.08.2025 | 301 | - | - | не сформирован |
| 629 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 12 | 1959 | 27.12.2016 | 704,3 | 44 | 01.08.2025 | 453 | 688 | 29:22:080903:6 | сформирован под одним домом |
| 630 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 4 | 1931 | 27.12.2016 | 526,8 | 45 | 01.08.2025 | 343 | 604 | 29:22:080904:8 | сформирован под одним домом |
| Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области |  |  | 3 393,00 | 217 |  | 960,00 | 3 210,00 |  |  |
| 631 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 12 | 1978 | 08.02.2013 | 83,5 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 632 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 4 | 1982 | 17.07.2013 | 201,9 | 13 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 633 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 70 | 1938 | 25.12.2013 | 98,5 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 634 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Акулова, д. 12 | 1917 | 25.12.2013 | 228,1 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 635 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Красная Горка, д. 2 | 1917 | 25.12.2013 | 184,7 | 12 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 636 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 35 | 1970 | 25.12.2013 | 104 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 637 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 37 | 1970 | 25.12.2013 | 116,7 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 638 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 54 | 1973 | 25.12.2013 | 83,1 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 639 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Северная, д. 2Б | 1977 | 25.12.2013 | 49,7 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 640 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 12 | 1962 | 25.12.2013 | 420,4 | 24 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 641 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 14 | 1971 | 25.12.2013 | 472,7 | 31 | 31.12.2022 | 480 | 1791 | 29:05:130202:64 | сформирован под одним домом |
| 642 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Советская, д. 28 | 1971 | 28.05.2014 | 228,8 | 28 | 01.12.2023 | 480 | 1419 | 29:05:130122:309 | сформирован под одним домом |
| 643 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. 3 Линия, д. 1 | 1981 | 17.07.2015 | 129,1 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 644 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 58 | 1981 | 11.03.2016 | 80,3 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 645 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 52 | 1967 | 29.04.2016 | 326,5 | 17 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 646 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, пер. Восточный, д. 5 | 1983 | 29.08.2016 | 82,8 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 647 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 28 | 1966 | 10.11.2016 | 502,2 | 40 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 17 733,49 | 858 |  | 0,00 | 4 896,94 |  |  |
| 648 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 15 | 1970 | 12.01.2014 | 107 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 649 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 17 | 1980 | 12.01.2014 | 138 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 650 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 21 | 1982 | 12.01.2014 | 183,8 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 651 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 23 | 1981 | 12.01.2014 | 139,3 | 6 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 652 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 3 | 1969 | 12.01.2014 | 71 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 653 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 7 | 1970 | 12.01.2014 | 53,5 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 654 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Гавриловская, д. 2 | 1980 | 12.01.2014 | 108 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 655 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Гавриловская, д. 3 | 1989 | 12.01.2014 | 125,2 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 656 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Гавриловская, д. 4 | 1980 | 12.01.2014 | 108 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 657 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, пер. Школьный, д. 1 | 1980 | 12.01.2014 | 154 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 658 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, пер. Школьный, д. 3 | 1980 | 12.01.2014 | 154 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 659 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, пер. Школьный, д. 7 | 1977 | 12.01.2014 | 154 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 660 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Набережная, д. 10 | 1992 | 12.01.2014 | 100,7 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 661 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 1 | 1985 | 12.01.2014 | 150,7 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 662 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 10 | 1987 | 12.01.2014 | 147,9 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 663 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 3 | 1981 | 12.01.2014 | 154,8 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 664 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 8 | 1987 | 12.01.2014 | 155,8 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 665 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 1 | 1974 | 12.01.2014 | 132,3 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 666 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 11 | 1975 | 12.01.2014 | 108,8 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 667 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 22 | 1969 | 12.01.2014 | 483 | 24 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 668 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 24 | 1971 | 12.01.2014 | 544,8 | 28 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 669 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 29 | 1968 | 12.01.2014 | 117 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 670 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 33 | 1968 | 12.01.2014 | 107 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 671 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 5 | 1975 | 12.01.2014 | 89,6 | 8 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 672 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Площадь, д. 2 | 1980 | 12.01.2014 | 101,1 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 673 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Порядинская, д. 18 | 1984 | 12.01.2014 | 157,8 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 674 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Порядинская, д. 23 | 1980 | 12.01.2014 | 122 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 675 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Береговая, д. 14 | 1969 | 14.03.2014 | 149,7 | 12 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 676 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1954 | 10.12.2014 | 35,2 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 677 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. 8 Марта, д. 31 | 1956 | 10.12.2014 | 40,1 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 678 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Гагарина, д. 10 | 1960 | 10.12.2014 | 51,5 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 679 | Сельское поселение "Вохтомское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мелентьевский, ул. Советская, д. 11 | 1970 | 04.09.2015 | 43,09 | 9 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 680 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Охотничья, д. 1 | 1963 | 18.05.2016 | 79,9 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 681 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Охотничья, д. 5 | 1964 | 18.05.2016 | 81 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 682 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Охотничья, д. 9 | 1965 | 18.05.2016 | 39 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 683 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Юношеская, д. 3 | 1967 | 18.05.2016 | 76 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 684 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Гагарина, д. 35 | 1979 | 30.06.2016 | 375,6 | 12 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 685 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Пересечная, д. 5 | 1971 | 30.06.2016 | 367,1 | 20 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 686 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Советская, д. 14 | 1969 | 30.06.2016 | 372,8 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 687 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Школьная, д. 15 | 1964 | 30.06.2016 | 278,3 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 688 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Можуга, д. 10 | 1957 | 01.08.2016 | 40,7 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 689 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Можуга, д. 11 | 1957 | 01.08.2016 | 41,2 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 690 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Можуга, д. 9 | 1969 | 01.08.2016 | 20,6 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 691 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1976 | 01.08.2016 | 81,9 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 692 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1960 | 01.08.2016 | 80,6 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 693 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Майская, д. 2 | 1980 | 01.08.2016 | 88,5 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 694 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Центральная, д. 3 | 1960 | 01.08.2016 | 31,5 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 695 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Центральная, д. 6 | 1954 | 01.08.2016 | 60,6 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 696 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 13 | 1976 | 01.08.2016 | 93,7 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 697 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 17 | 1976 | 01.08.2016 | 45,6 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 698 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 23 | 1970 | 01.08.2016 | 94,2 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 699 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 6 | 1976 | 01.08.2016 | 24,7 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 700 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 8 | 1976 | 01.08.2016 | 91,6 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 701 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Заводская, д. 15 | 1953 | 01.08.2016 | 112,8 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 702 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Заводская, д. 16 | 1962 | 01.08.2016 | 112 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 703 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Заводская, д. 19 | 1960 | 01.08.2016 | 113,2 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 704 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Подсобное хозяйство, д. 2 | 1958 | 01.08.2016 | 27,8 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 705 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Подсобное хозяйство, д. 3 | 1958 | 01.08.2016 | 56,9 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 706 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Подсобное хозяйство, д. 6 | 1979 | 01.08.2016 | 108,1 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 707 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 17 | 1932 | 01.08.2016 | 140 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 708 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 27 | 1951 | 01.08.2016 | 63 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 709 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 32 | 1957 | 01.08.2016 | 125,3 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 710 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 34 | 1934 | 01.08.2016 | 227,9 | 12 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 711 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Свободы, д. 37 | 1956 | 01.08.2016 | 84,3 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 712 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Свободы, д. 39 | 1975 | 01.08.2016 | 121,7 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 713 | Сельское поселение "Волошское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Волошка, ул. Гагарина, д. 1 | 1961 | 02.08.2016 | 357,6 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 714 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Комсомольская, д. 6 | 1978 | 16.11.2016 | 69,4 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 715 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Строителей, д. 8 | 1963 | 16.11.2016 | 78,2 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 716 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Школьная, д. 10 | 1973 | 16.11.2016 | 91 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 717 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Школьная, д. 12 | 1974 | 16.11.2016 | 124,9 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 718 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, пер. Речной, д. 2 | 1977 | 16.11.2016 | 79 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 719 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Лесная, д. 1 | 1958 | 16.11.2016 | 39,8 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 720 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Лесная, д. 2 | 1960 | 16.11.2016 | 123 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 721 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 10 | 1958 | 16.11.2016 | 51 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 722 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 11 | 1958 | 16.11.2016 | 51 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 723 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 3 | 1958 | 16.11.2016 | 21,9 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 724 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 7 | 1969 | 16.11.2016 | 24,4 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 725 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Красивое, ул. Первомайская, д. 2 | 1969 | 16.11.2016 | 77 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 726 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, пер. Апрельский, д. 7 | 1981 | 28.12.2016 | 136,8 | 5 | 01.08.2025 | - | 1700 | 29:06:120119:26 | сформирован под одним домом |
| 727 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 1 | 1957 | 28.12.2016 | 82,4 | 6 | 01.08.2025 | - | 600 | 29:06:120111:4 | сформирован под одним домом |
| 728 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 1А | 1961 | 28.12.2016 | 86,3 | 3 | 01.08.2025 | - | 886 | 29:06:120112:31 | сформирован под одним домом |
| 729 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 21 | 1896 | 28.12.2016 | 92,9 | 10 | 01.08.2025 | - | 400 | 29:06:120111:7 | сформирован под одним домом |
| 730 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 3 | 1957 | 28.12.2016 | 82 | 5 | 01.08.2025 | - | 600 | 29:06:12011165 | сформирован под одним домом |
| 731 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 3А | 1961 | 28.12.2016 | 86,4 | 5 | 01.08.2025 | - | 1254 | 29:06:120112:32 | сформирован под одним домом |
| 732 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 27 | 1965 | 28.12.2016 | 82,6 | 6 | 01.08.2025 | - | 1482 | 29:06:120109:224 | сформирован под одним домом |
| 733 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 1 | 1976 | 28.12.2016 | 154,4 | 11 | 01.08.2025 | - | 836 | 29:06:120102:3 | сформирован под одним домом |
| 734 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 3 | 1975 | 28.12.2016 | 90,0 | 7 | 01.08.2025 | - | 952 | 29:06:120102:4 | сформирован под одним домом |
| 735 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 3А | 1977 | 28.12.2016 | 193,2 | 8 | 01.08.2025 | - | 1769 | 29:06:120102:5 | сформирован под одним домом |
| 736 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 5 | 1976 | 28.12.2016 | 91,6 | 5 | 01.08.2025 | - | 995 | 29:06:120102:49 | сформирован под одним домом |
| 737 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 7 | 1986 | 28.12.2016 | 157,2 | 4 | 01.08.2025 | - | 1752 | 29606:120102:50 | сформирован под одним домом |
| 738 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 47 | 1964 | 28.12.2016 | 334,9 | 18 | 01.08.2025 | - | 2500 | 29:06:120107:23 | сформирован под одним домом |
| 739 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 54 | 1989 | 28.12.2016 | 735,7 | 38 | 01.08.2025 | - | 2800 | 29:06:120108:49 | сформирован под одним домом |
| 740 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 6 | 1930 | 28.12.2016 | 489,2 | 15 | 01.08.2025 | - | - | 29:06:120109:200 | сформирован под одним домом |
| 741 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 65 | 1957 | 28.12.2016 | 175,8 | 13 | 01.08.2025 | - | 2200 | 29:06:120105:127 | сформирован под одним домом |
| 742 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 67 | 1957 | 28.12.2016 | 173,7 | 4 | 01.08.2025 | - | 1050 | 29:06:120105:128 | сформирован под одним домом |
| 743 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 11 | 1985 | 28.12.2016 | 148,1 | 3 | 01.08.2025 | - | 2625 | 29:06:120103:64 | сформирован под одним домом |
| 744 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 19 | 1980 | 28.12.2016 | 153,6 | 8 | 01.08.2025 | - | 1005 | 29:06:120103:50 | сформирован под одним домом |
| 745 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 5 | 1986 | 28.12.2016 | 217,6 | 10 | 01.08.2025 | - | 2000 | 29:06:120103:52 | сформирован под одним домом |
| 746 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 7 | 1981 | 28.12.2016 | 72,5 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 747 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 7 | 1964 | 28.12.2016 | 166 | 9 | 01.08.2025 | - | 2000 | 29:06:120116:65 | сформирован под одним домом |
| 748 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Печорская, д. 8 | 1930 | 28.12.2016 | 463,3 | 37 | 01.08.2025 | - | 1400 | 29:06:120126:128 | сформирован под одним домом |
| 749 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Полярная, д. 25 | 1981 | 28.12.2016 | 162,5 | 14 | 01.08.2025 | - | 1452 | 29:06:120127:84 | сформирован под одним домом |
| 750 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Спортивная, д. 2 | 1932 | 28.12.2016 | 516,6 | 19 | 01.08.2025 | - | 1600 | 29:06:12009:212 | сформирован под одним домом |
| 751 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 12 | 1976 | 28.12.2016 | 480,7 | 28 | 01.08.2025 | - | 1152 | 29:06:120109:223 | сформирован под одним домом |
| 752 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 12А | 1978 | 28.12.2016 | 335,8 | 21 | 01.08.2025 | - | 1470 | 29:06:120109:207 | сформирован под одним домом |
| 753 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 5 | 1932 | 28.12.2016 | 501,3 | 27 | 01.08.2025 | - | 2500 | 29:06:120109:218 | сформирован под одним домом |
| 754 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 7 | 1936 | 28.12.2016 | 455,6 | 24 | 01.08.2025 | - | 1134 | 29:06:120109:219 | сформирован под одним домом |
| 755 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 8 | 1936 | 28.12.2016 | 491 | 25 | 01.08.2025 | - | 1485 | 29:06:120109:220 | сформирован под одним домом |
| 756 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Трубная, д. 16 | 1985 | 28.12.2016 | 157,3 | 7 | 01.08.2025 | - | 2427 | 29:06:120107:235 | сформирован под одним домом |
| 757 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Южная, д. 31 | 1983 | 28.12.2016 | 152 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 758 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, пер. Апрельский, д. 3 | 1981 | 28.12.2016 | 190,6 | 7 | 01.08.2025 | - | 1144 | 29:06:120119:52 | сформирован под одним домом |
| 759 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, пер. Апрельский, д. 6 | 1980 | 28.12.2016 | 128,5 | 11 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 760 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Трубная, д. 18 | 1986 | 28.12.2016 | 132,4 | 10 | 01.08.2025 | - | 1507 | 29:06:120107:236 | сформирован под одним домом |
| 761 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | ст. Вересово, ул. Бовы, д. 20 | 1964 | 28.12.2016 | 128 | 8 | 01.08.2025 | - | 921 | 29:06:080201:79 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" |  |  | 20 585,28 | 1 291 |  | 16 902,20 | 88 874,00 |  |  |
| 762 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Маяковского, д. 2А | 1938 | 28.12.2012 | 859,6 | 53 | 31.12.2022 | 678,4 | 2651 | 29:24:030204:2696 | сформирован под одним домом |
| 763 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 58 | 1932 | 28.12.2012 | 618,82 | 33 | 31.12.2022 | 927,2 | 4348 | 29:24:010206:1131 | сформирован под одним домом |
| 764 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Виноградова, д. 5 | 1931 | 30.08.2013 | 403,1 | 36 | 31.12.2022 | 335,6 | 2323 | 29:24:010304:1654 | сформирован под одним домом |
| 765 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Вяткина, д. 1 | 1928 | 27.09.2013 | 507,3 | 28 | 31.12.2022 | 616,4 | 2699 | 29:24:020102:785 | сформирован под одним домом |
| 766 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Толстого, д. 1 | 1959 | 10.10.2013 | 310,7 | 30 | 31.12.2022 | 208 | 1169 | 29:24:030207:1920 | сформирован под одним домом |
| 767 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Воровского, д. 19 | 1956 | 17.10.2013 | 131,3 | 10 | 31.12.2022 | 231,1 | - | - | не сформирован |
| 768 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 146 | 1937 | 03.12.2013 | 558,4 | 27 | 31.12.2022 | 368,4 | 2388 | 29:24:030103:402 | сформирован под одним домом |
| 769 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 146, корп. Б | 1933 | 03.12.2013 | 588,9 | 28 | 31.12.2022 | 450 | 3328 | 29:24:030103:403 | сформирован под одним домом |
| 770 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 37 | 1940 | 03.12.2013 | 400,7 | 21 | 31.12.2022 | 272,8 | 1766 | 29:24:010304:1655 | сформирован под одним домом |
| 771 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Вяткина, д. 5 | 1954 | 03.12.2013 | 39,3 | 1 | 31.12.2022 | 130 | 1358 | 29:24:020102:796 | сформирован под одним домом |
| 772 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 163 | 1958 | 03.12.2013 | 574,7 | 36 | 31.12.2022 | 370,6 | 1800 | 29:24:040101:29 | сформирован под одним домом |
| 773 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Набережная, д. 6 | 1932 | 03.12.2013 | 625,7 | 46 | 31.12.2022 | 398,5 | 1988 | 29:24:010304:1802 | сформирован под одним домом |
| 774 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Набережная, д. 8 | 1932 | 03.12.2013 | 533,76 | 45 | 31.12.2022 | 410,5 | 2563 | 29:24:010304:1803 | сформирован под одним домом |
| 775 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Правды, д. 34 | 1966 | 03.12.2013 | 343,5 | 24 | 31.12.2022 | 216,4 | 1187 | 29:24:010202:27 | сформирован под одним домом |
| 776 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 5 | 1929 | 03.12.2013 | 336,3 | 13 | 31.12.2022 | 269,3 | 1148 | 29:24:010207:510 | сформирован под одним домом |
| 777 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Угольная, д. 30 | 1960 | 03.12.2013 | 336,1 | 17 | 31.12.2022 | 210,9 | 2046 | 29:24:010204:1800 | сформирован под одним домом |
| 778 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Угольная, д. 34 | 1960 | 03.12.2013 | 332,1 | 22 | 31.12.2022 | 207,4 | 2040 | 29:24:010204:1801 | сформирован под одним домом |
| 779 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Чехова, д. 141 | 1900 | 03.12.2013 | 181,6 | 15 | 31.12.2022 | 136,9 | 922 | 29:24:010503:565 | сформирован под одним домом |
| 780 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, раб. пос. Вычегодский, ул. Привокзальная, д. 36 | 1958 | 20.12.2013 | 70,3 | 4 | 31.12.2022 | 189,8 | - | - | не сформирован |
| 781 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, раб. пос. Вычегодский, ул. Пырская, д. 54 | 1953 | 20.12.2013 | 53,8 | 1 | 31.12.2022 | 149,6 | - | - | не сформирован |
| 782 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, пер. Школьный, д. 4 | 1959 | 20.12.2013 | 96,7 | 11 | 31.12.2022 | 125,2 | 639 | 29:24:010201:405 | сформирован под одним домом |
| 783 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, просп. Мира, д. 42 | 1953 | 20.12.2013 | 380,8 | 20 | 31.12.2022 | 299,3 | 1541 | 29:24:040102:1375 | сформирован под одним домом |
| 784 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, просп. Мира, д. 44 | 1952 | 20.12.2013 | 565,8 | 42 | 31.12.2022 | 382,4 | 2429 | 29:24:040102:1376 | сформирован под одним домом |
| 785 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Джамбула, д. 21 | 1958 | 20.12.2013 | 353,1 | 15 | 31.12.2022 | 254,3 | 1044 | 29:24:020102:795 | сформирован под одним домом |
| 786 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Куйбышева, д. 15 | 1927 | 20.12.2013 | 46,6 | 3 | 31.12.2022 | 140 | 1376 | 29:24:030101:1047 | сформирован под одним домом |
| 787 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Культпросвета, д. 10 | 1953 | 20.12.2013 | 381,6 | 18 | 31.12.2022 | 321 | 1609 | 29:24:050202:792 | сформирован под одним домом |
| 788 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Лазо, д. 15 | 1961 | 20.12.2013 | 85,3 | 5 | 31.12.2022 | 118,7 | 1374 | 29:24:050202:791 | сформирован под одним домом |
| 789 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Лазо, д. 17 | 1961 | 20.12.2013 | 85,3 | 8 | 31.12.2022 | 113,9 | 1183 | 29:24:050202:793 | сформирован под одним домом |
| 790 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 54 | 1940 | 20.12.2013 | 624,4 | 39 | 31.12.2022 | 404,1 | 2268 | 29:24:030204:2697 | сформирован под одним домом |
| 791 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 55 | 1947 | 20.12.2013 | 452,9 | 24 | 31.12.2022 | 298,9 | 1834 | 29:24:030206:409 | сформирован под одним домом |
| 792 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Садовая, д. 7 | 1927 | 20.12.2013 | 396,2 | 18 | 31.12.2022 | 314,2 | 1774 | 29:24:010206:1132 | сформирован под одним домом |
| 793 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Свердлова, д. 97 | 1963 | 20.12.2013 | 293,5 | 17 | 31.12.2022 | 208,2 | 650 | 29:24:010303:2725 | сформирован под одним домом |
| 794 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Свердлова, д. 97, корп. А | 1964 | 20.12.2013 | 335,1 | 18 | 31.12.2022 | 211,6 | 1116 | 29:24:010303:2724 | сформирован под одним домом |
| 795 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Свердлова, д. 99 | 1965 | 20.12.2013 | 300,3 | 21 | 31.12.2022 | 214,5 | 950 | 29:24:010303:2726 | сформирован под одним домом |
| 796 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 68 | 1941 | 20.12.2013 | 531,8 | 28 | 31.12.2022 | 724,2 | 2640 | 29:24:010206:1130 | сформирован под одним домом |
| 797 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Толстого, д. 7 | 1955 | 20.12.2013 | 568,5 | 43 | 31.12.2022 | 374,6 | 1832 | 29:24:030207:1935 | сформирован под одним домом |
| 798 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Черняховского, д. 25 | 1954 | 20.12.2013 | 32,2 | 5 | 31.12.2022 | 113,2 | 1303 | 29:24:030209:1451 | сформирован под одним домом |
| 799 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Чехова, д. 132 | 1950 | 20.12.2013 | 53,1 | 4 | 31.12.2022 | 117,8 | 721 | 29:24:010503:562 | сформирован под одним домом |
| 800 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Шевченко, д. 29. | 1969 | 20.12.2013 | 538,8 | 30 | 31.12.2022 | 356,5 | 1786 | 29:24:050202:149 | сформирован под одним домом |
| 801 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Щорса, д. 20 | 1951 | 20.12.2013 | 108,6 | 10 | 31.12.2022 | 221,2 | 1688 | 29:24:050103:371 | сформирован под одним домом |
| 802 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 76 | 1921 | 08.04.2014 | 399,5 | 28 | 01.12.2023 | 256,2 | 1006 | 29:24:030204:145 | сформирован под одним домом |
| 803 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 6 | 1929 | 15.08.2014 | 416,4 | 27 | 01.12.2023 | 286,8 | 882 | 29:24:010205:843 | сформирован под одним домом |
| 804 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ушинского, д. 8 | 1963 | 26.09.2014 | 702,1 | 42 | 01.12.2023 | 455,5 | 2402 | 29:24:050104:623 | сформирован под одним домом |
| 805 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Школьная, д. 8 | 1959 | 26.09.2014 | 98 | 5 | 01.12.2023 | 135,4 | 424 | 29:24:010201:406 | сформирован под одним домом |
| 806 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Воровского, д. 15 | 1955 | 30.03.2015 | 107,8 | 13 | 01.08.2025 | 150,6 | 823 | 29:24:010503:563 | сформирован под одним домом |
| 807 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 24 | 1962 | 25.08.2015 | 696,6 | 38 | 01.08.2025 | 458,7 | 2272 | 29:24:030209:74 | сформирован под одним домом |
| 808 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Толстого, д. 13 | 1959 | 30.12.2015 | 707,5 | 41 | 01.08.2025 | 442,9 | 1391 | 29:24:030207:1902 | сформирован под одним домом |
| 809 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Володарского, д. 125 | 1954 | 21.03.2016 | 243,9 | 19 | 01.08.2025 | 368,4 | 2909 | 29:24:010303:2597 | сформирован под одним домом |
| 810 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27 | 1952 | 21.03.2016 | 52,8 | 4 | 01.08.2025 | 121,5 | - | - | не сформирован |
| 811 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Кирова, д. 72 | 1945 | 18.04.2016 | 423,7 | 25 | 01.08.2025 | 292,9 | 1314 | 29:24:010304:1635 | сформирован под одним домом |
| 812 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Р. Куликова, д. 14 | 1960 | 18.04.2016 | 329,7 | 20 | 01.08.2025 | 207,2 | 1202 | 29:24:010204:1547 | сформирован под одним домом |
| 813 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, пер. Школьный, д. 6 | 1961 | 27.06.2016 | 96,3 | 7 | 01.08.2025 | 127 | 632 | 29:24:010201:408 | сформирован под одним домом |
| 814 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Чайковского, д. 10 | 1960 | 27.06.2016 | 662,5 | 53 | 01.08.2025 | 446 | 588 | 29:24:010502:1420 | сформирован под одним домом |
| 815 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Гастелло, д. 32 | 1968 | 18.08.2016 | 539,1 | 36 | 01.08.2025 | 359,5 | 3722 | 29:24:050202:701 | сформирован под одним домом |
| 816 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Калинина, д. 17 | 1936 | 05.10.2016 | 578,6 | 29 | 01.08.2025 | 390 | 1952 | 29:24:030207:1908 | сформирован под одним домом |
| 817 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 106 | 1923 | 26.12.2016 | 494,2 | 35 | 01.08.2025 | 312 | 1874 | 29:24:030203:170 | сформирован под одним домом |
| Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 11 693,85 | 627 |  | 2 323,60 | 11 682,06 |  |  |
| 818 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 7 | 1953 | 01.08.2008 | 82 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 819 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 46, к. фл. 1 | 1950 | 23.09.2008 | 37,7 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 820 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Мира, д. 28 | 1972 | 25.08.2011 | 40,2 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 821 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Октябрьская, д. 1 | 1952 | 28.01.2011 | 18,9 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 822 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | д. Кузнечиха, д. 14 | 1980 | 12.01.2012 | 81,4 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 823 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Рабочая, д. 3А | 1965 | 13.01.2012 | 46,3 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 824 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 4 | 1959 | 01.06.2012 | 42,7 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 825 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 5 | 1959 | 01.06.2012 | 42,9 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 826 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 7 | 1959 | 01.06.2012 | 41,9 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 827 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Пионерская, д. 10 | 1958 | 01.06.2012 | 20,8 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 828 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1967 | 01.06.2012 | 29,9 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 829 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Лесная, д. 10 | 1953 | 01.06.2012 | 40,8 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 830 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Водников, д. 12 | 1930 | 03.12.2012 | 366,1 | 7 | 31.12.2022 | - | 1295 | 29:07:122301:5120 | сформирован под одним домом |
| 831 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | 1900 | 14.12.2012 | 164 | 15 | 31.12.2022 | 361,4 | - | - | не сформирован |
| 832 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 12 | 1898 | 14.12.2012 | 174,4 | 8 | 31.12.2022 | 169,8 | - | - | не сформирован |
| 833 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 6 | 1909 | 14.12.2012 | 264,6 | 8 | 31.12.2022 | 249,4 | - | - | не сформирован |
| 834 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, пер. Музейный, д. 6 | 1936 | 18.12.2012 | 109,2 | 5 | 31.12.2022 | 189,2 | - | - | не сформирован |
| 835 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 32 | 1975 | 16.05.2013 | 45,3 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 836 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 38 | 1976 | 16.05.2013 | 45,8 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 837 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 1, к. А | 1989 | 17.10.2013 | 59,3 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 838 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Октябрьская, д. 15 | 1953 | 17.10.2013 | 35,8 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 839 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 21 | 1846 | 30.10.2013 | 141,5 | 7 | 31.12.2022 | 235,2 | - | - | не сформирован |
| 840 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 29 | 1962 | 25.11.2013 | 467,8 | 24 | 31.12.2022 | 313,6 | - | - | не сформирован |
| 841 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, пер. Деповской, д. 17 | 1952 | 23.12.2013 | 40,5 | 2 | 31.12.2022 | 142,4 | - | - | не сформирован |
| 842 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Заречная, д. 5 | 1954 | 23.12.2013 | 79,7 | 4 | 31.12.2022 | 150,5 | - | - | не сформирован |
| 843 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Зеленая, д. 21 | 1952 | 23.12.2013 | 19,3 | 1 | 31.12.2022 | 70,1 | - | - | не сформирован |
| 844 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 73 | 1952 | 23.12.2013 | 116,1 | 7 | 31.12.2022 | 219,5 | - | - | не сформирован |
| 845 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Лесная, д. 18 | 1979 | 23.12.2013 | 77,8 | 5 | 31.12.2022 | 217,5 | - | - | не сформирован |
| 846 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Свободы, д. 20 | 1954 | 23.12.2013 | 82,2 | 4 | 31.12.2022 | 148,7 | - | - | не сформирован |
| 847 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, тер. Усадьба ПМК-11, д. 7 | 1977 | 23.12.2013 | 267,7 | 13 | 31.12.2022 | 210,4 | - | - | не сформирован |
| 848 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, тер. Усадьба ПМК-11, д. 8 | 1978 | 23.12.2013 | 242,8 | 12 | 31.12.2022 | 240,6 | - | - | не сформирован |
| 849 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Бегоулева, д. 4 | 1915 | 23.12.2013 | 290 | 16 | 31.12.2022 | 267,7 | - | - | не сформирован |
| 850 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 6 | 1917 | 23.12.2013 | 307,1 | 16 | 31.12.2022 | 302,4 | - | - | не сформирован |
| 851 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Горбунова, д. 5 | 1901 | 23.12.2013 | 165,2 | 5 | 31.12.2022 | 190,8 | - | - | не сформирован |
| 852 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 26 | 1892 | 23.12.2013 | 160,8 | 6 | 31.12.2022 | 344,6 | - | - | не сформирован |
| 853 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 2А | 1972 | 23.12.2013 | 124,7 | 5 | 31.12.2022 | 152 | - | - | не сформирован |
| 854 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Молодежная, д. 11А | 1956 | 30.12.2013 | 72 | 5 | 31.12.2022 | 399,4 | - | - | не сформирован |
| 855 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Центральная, д. 17 | 1961 | 30.12.2013 | 53,3 | 3 | 31.12.2022 | 207,5 | - | - | не сформирован |
| 856 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Центральная, д. 19 | 1963 | 30.12.2013 | 80,8 | 4 | 31.12.2022 | 213,7 | - | - | не сформирован |
| 857 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Центральная, д. 57 | 1980 | 30.12.2013 | 64 | 7 | 31.12.2022 | 391,3 | - | - | не сформирован |
| 858 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Выставка, ул. Центральная, д. 13 | 1986 | 30.12.2013 | 272,2 | 18 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 859 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Западная, д. 22 | 1980 | 20.03.2014 | 115,2 | 13 | 01.12.2023 | 191,1 | - | - | не сформирован |
| 860 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Пионерская, д. 2 | 1958 | 11.04.2014 | 20,4 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 861 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Южная, д. 1 | 1956 | 11.04.2014 | 41,8 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 862 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Сосновая, д. 7 | 1976 | 11.04.2014 | 77,6 | 6 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 863 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Гагарина, д. 19 | 1971 | 20.11.2014 | 40,2 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 864 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Нечаиха, д. 10 | 1957 | 19.12.2014 | 53,6 | 3 | 01.12.2023 | 215 | - | - | не сформирован |
| 865 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Рубцова, д. 20 | 1963 | 19.12.2014 | 237 | 16 | 01.12.2023 | 209,7 | - | - | не сформирован |
| 866 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 13 | 1950 | 19.12.2014 | 444,35 | 13 | 01.12.2023 | 330 | - | - | не сформирован |
| 867 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 4 | 1949 | 19.12.2014 | 434 | 21 | 01.12.2023 | 327 | - | - | не сформирован |
| 868 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, пер. Северный, д. 4 | 1964 | 19.12.2014 | 96,4 | 3 | 01.08.2025 | 96,4 | - | - | не сформирован |
| 869 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Лесная, д. 41 | 1980 | 19.12.2014 | 28,6 | 2 | 01.08.2025 | 169,4 | - | - | не сформирован |
| 870 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Лесная, д. 43 | 1980 | 19.12.2014 | 85,8 | 4 | 01.08.2025 | 114,4 | - | - | не сформирован |
| 871 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Школьная, д. 12 | 1978 | 19.12.2014 | 87,5 | 6 | 01.08.2025 | 117,0 | - | - | не сформирован |
| 872 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Школьная, д. 8 | 1964 | 19.12.2014 | 118 | 7 | 01.08.2025 | 118 | - | - | не сформирован |
| 873 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Северная, д. 91 | 1960 | 21.08.2015 | 247,6 | 11 | 01.08.2025 | 205 | - | - | не сформирован |
| 874 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Советская, д. 64 | 1948 | 21.08.2015 | 499,9 | 22 | 01.08.2025 | 324,9 | - | - | не сформирован |
| 875 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Советская, д. 6, корп. 2 | 1966 | 21.08.2015 | 504,2 | 21 | 01.08.2025 | 343,5 | - | - | не сформирован |
| 876 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Советская, д. 6, корп. 3 | 1969 | 21.08.2015 | 518,4 | 27 | 01.08.2025 | 345,0 | - | - | не сформирован |
| 877 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Лермонтова, д. 5 | 1951 | 21.08.2015 | 66,1 | 5 | 01.08.2025 | 109,8 | - | - | не сформирован |
| 878 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Тулубьево, ул. Набережная, д. 1 | 1946 | 29.12.2015 | 45,5 | 1 | 01.08.2025 | 322 | - | - | не сформирован |
| 879 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Тулубьево, ул. Набережная, д. 4 | 1920 | 29.12.2015 | 295,5 | 8 | 01.08.2025 | 559,5 | - | - | не сформирован |
| 880 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, пер. Юбилейный, д. 3 | 1956 | 29.12.2015 | 78,4 | 2 | 01.08.2025 | 138,7 | - | - | не сформирован |
| 881 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 37 | 1953 | 29.12.2015 | 19,2 | 5 | 01.08.2025 | 71,3 | - | - | не сформирован |
| 882 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 9 | 1951 | 29.12.2015 | 36,6 | 3 | 01.08.2025 | 75,9 | - | - | не сформирован |
| 883 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Калинина, д. 2 | 1965 | 29.12.2015 | 339,8 | 21 | 01.08.2025 | 344 | - | - | не сформирован |
| 884 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Калинина, д. 4 | 1965 | 29.12.2015 | 281,1 | 19 | 01.08.2025 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 885 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 52 | 1965 | 29.12.2015 | 164,8 | 7 | 01.08.2025 | 204 | - | - | не сформирован |
| 886 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Сплавная, д. 10 | 1952 | 29.12.2015 | 92,6 | 7 | 01.08.2025 | 152,6 | - | - | не сформирован |
| 887 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Сплавная, д. 9 | 1952 | 29.12.2015 | 77 | 1 | 01.08.2025 | 176 | - | - | не сформирован |
| 888 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 11 | 1948 | 05.10.2016 | 179,5 | 9 | 01.08.2025 | 372,4 | - | - | не сформирован |
| 889 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Курцево, ул. Центральная, д. 42 | 1939 | 30.12.2016 | 434,5 | 40 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 890 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 22 | 1974 | 30.12.2016 | 43,3 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 891 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 33 | 1975 | 30.12.2016 | 90,5 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 892 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Западная, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 41 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 893 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Водников, д. 16 | 1930 | 30.12.2016 | 241,7 | 21 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 894 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Заречная, д. 43 | 1976 | 30.12.2016 | 22,9 | 2 | 01.08.2025 | - | 1307 | 29:07:122301:4697 | сформирован под одним домом |
| 895 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Набережная, д. 16 | 1970 | 30.12.2016 | 282,7 | 19 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 896 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Семафорная, д. 5 | 1963 | 30.12.2016 | 82,9 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 897 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Западная, д. 10 | 1980 | 30.12.2016 | 128,8 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 898 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 38 | 1956 | 30.12.2016 | 83,4 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 27 039,38 | 1 452 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 899 | Сельское поселение "Телеговское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Курорт Солониха, ул. Борисова, д. 8 | 1980 | 12.11.2012 | 482,7 | 13 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 900 | Сельское поселение "Телеговское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Ершевская, ул. Центральная, д. 6А | 1969 | 13.11.2012 | 428,9 | 24 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:081305:243 | сформирован под одним домом |
| 901 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Фроловская, ул. Береговая, д. 1 | 1973 | 29.12.2012 | 514,4 | 30 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 902 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 36 | 1968 | 29.12.2012 | 496,1 | 25 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013109:18 | сформирован под одним домом |
| 903 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Неверова, д. 6 | 1972 | 29.12.2012 | 431,5 | 27 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 904 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Неверова, д. 9 | 1964 | 29.12.2012 | 316,6 | 19 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 905 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 2 | 1978 | 29.12.2012 | 378,7 | 29 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 906 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 30 | 1967 | 29.12.2012 | 511,5 | 29 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 907 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Нижняя, д. 21 | 1954 | 21.03.2013 | 42,6 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 908 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 94 | 1959 | 12.04.2013 | 83,5 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 909 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 33 | 1961 | 03.06.2013 | 127,9 | 7 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013102:443 | сформирован под одним домом |
| 910 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 64 | 1910 | 03.06.2013 | 71,1 | 11 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 911 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 16 | 1972 | 03.06.2013 | 254,4 | 21 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 912 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 18 | 1973 | 03.06.2013 | 255,6 | 24 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 913 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 20 | 1976 | 03.06.2013 | 260,4 | 13 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013112:78 | сформирован под одним домом |
| 914 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 22 | 1974 | 03.06.2013 | 497 | 39 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013112:186 | сформирован под одним домом |
| 915 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 24 | 1967 | 03.06.2013 | 274,5 | 18 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 916 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 26 | 1976 | 03.06.2013 | 519,5 | 25 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 917 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 27 | 1964 | 03.06.2013 | 528,8 | 26 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013109:1002 | сформирован под одним домом |
| 918 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 29 | 1966 | 03.06.2013 | 511,7 | 19 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013109:98 | сформирован под одним домом |
| 919 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 31 | 1970 | 03.06.2013 | 510,4 | 25 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:013109:27 | сформирован под одним домом |
| 920 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 36 | 1976 | 03.06.2013 | 504 | 38 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 921 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 25 | 1965 | 03.07.2013 | 525,9 | 27 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 922 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Сакулинская, д. 4 | 1964 | 15.10.2013 | 421,7 | 34 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 923 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, д. 5 | 1974 | 20.12.2013 | 458,8 | 32 | 31.12.2022 | - | - | 29:08:103101:35 | сформирован под одним домом |
| 924 | Сельское поселение "Верхнеуфтюгское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Уфтюга, ул. Молодежная, д. 16А | 1980 | 26.12.2013 | 178,5 | 13 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 925 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Верхняя, д. 25 | 1953 | 19.11.2014 | 18 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 926 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Фроловская, ул. Химиков, д. 10 | 1987 | 20.11.2014 | 66 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 927 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 18 | 1970 | 10.12.2014 | 41,8 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 928 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 19 | 1910 | 18.12.2014 | 255,8 | 24 | 01.12.2023 | - | - | 29:08:013103:287 | сформирован под одним домом |
| 929 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 25 | 1939 | 18.12.2014 | 66 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 930 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 12 | 1941 | 18.12.2014 | 160,6 | 13 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 931 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 13 | 1968 | 19.12.2014 | 511,5 | 31 | 01.12.2023 | - | - | 29:08:013102:292 | сформирован под одним домом |
| 932 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 21 | 1925 | 19.12.2014 | 80 | 4 | 01.12.2023 | - | - | 29:08:013103:285 | сформирован под одним домом |
| 933 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 27 | 1939 | 19.12.2014 | 241 | 20 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 934 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 8 | 1951 | 31.12.2014 | 78,1 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 935 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 39 | 1890 | 13.02.2015 | 250,3 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 936 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 83 | 1971 | 13.02.2015 | 504,1 | 31 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 937 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 21 | 1963 | 13.02.2015 | 519,1 | 21 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013102:302 | сформирован под одним домом |
| 938 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 23 | 1910 | 13.02.2015 | 251,8 | 6 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013102:301 | сформирован под одним домом |
| 939 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 18П | 1975 | 13.02.2015 | 39,3 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 940 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 27 | 1962 | 13.02.2015 | 160,5 | 13 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013109:460 | сформирован под одним домом |
| 941 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 29 | 1962 | 13.02.2015 | 159,1 | 13 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013109:23 | сформирован под одним домом |
| 942 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 26 | 1961 | 13.02.2015 | 379,9 | 19 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 943 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 28 | 1962 | 13.02.2015 | 387,3 | 20 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 944 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Верхняя, д. 1 | 1955 | 02.03.2015 | 42,7 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 945 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Нижняя, д. 16 | 1954 | 02.03.2015 | 42,1 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 946 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Новожилова, д. 5 | 1954 | 02.03.2015 | 204,9 | 13 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 947 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1973 | 03.03.2015 | 512,1 | 31 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013104:463 | сформирован под одним домом |
| 948 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 14 | 1969 | 03.03.2015 | 498,1 | 21 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013111:490 | сформирован под одним домом |
| 949 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 25 | 1967 | 03.03.2015 | 498,2 | 29 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 950 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 40 | 1977 | 03.03.2015 | 706,6 | 36 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 951 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 14 | 1972 | 03.03.2015 | 502,6 | 30 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013109:97 | сформирован под одним домом |
| 952 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 33 | 1971 | 04.03.2015 | 447,9 | 31 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013104:122 | сформирован под одним домом |
| 953 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 14 | 1915 | 04.03.2015 | 94,4 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 954 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 17 | 1933 | 04.03.2015 | 139,4 | 2 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013110:152 | сформирован под одним домом |
| 955 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 2А | 1986 | 04.03.2015 | 685,9 | 34 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 956 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, пер. Строительный, д. 6 | 1979 | 04.03.2015 | 417,7 | 11 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 957 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Садовая, д. 8 | 1955 | 18.03.2015 | 34,1 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 958 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 35 | 1958 | 22.04.2015 | 139,9 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 959 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 17, к. А | 1985 | 27.08.2015 | 240,4 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 960 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 19, к. А | 1985 | 27.08.2015 | 187,4 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 961 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, пер. Больничный, д. 4 | 1943 | 28.12.2015 | 135,7 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 962 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, пер. Больничный, д. 7 | 1910 | 28.12.2015 | 188,4 | 8 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:01310:12 | сформирован под одним домом |
| 963 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Борисова, д. 1 | 1975 | 28.12.2015 | 498,6 | 22 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013113:336 | сформирован под одним домом |
| 964 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Двинская, д. 4 | 1910 | 28.12.2015 | 227,4 | 19 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013113:338 | сформирован под одним домом |
| 965 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Двинская, д. 4А | 1976 | 28.12.2015 | 498,8 | 22 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013113:339 | сформирован под одним домом |
| 966 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Загородная, д. 4 | 1983 | 28.12.2015 | 478,2 | 18 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 967 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Заречная, д. 8 | 1959 | 28.12.2015 | 121,5 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 968 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. имени И.Быстрова, д. 17 | 1984 | 28.12.2015 | 328,5 | 14 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:01310:464 | сформирован под одним домом |
| 969 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 10 | 1912 | 28.12.2015 | 117,7 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 970 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 8 | 1910 | 28.12.2015 | 120,6 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 971 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Павла Кошубы, д. 14 | 1995 | 28.12.2015 | 377,8 | 17 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013110:56 | сформирован под одним домом |
| 972 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Павла Кошубы, д. 17 | 1984 | 28.12.2015 | 346,6 | 28 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 973 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 3 | 1979 | 28.12.2015 | 503,4 | 23 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:104219:6 | сформирован под одним домом |
| 974 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 4А | 1992 | 28.12.2015 | 693,4 | 28 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 975 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 6 | 1981 | 28.12.2015 | 719,8 | 31 | 01.08.2025 | - | - | 29:08:013110:153 | сформирован под одним домом |
| 976 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 16 | 1959 | 28.12.2015 | 327,3 | 16 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 977 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 22 | 1970 | 28.12.2015 | 516,2 | 17 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 978 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 10 | 1994 | 28.12.2015 | 305,4 | 22 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 979 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 9 | 1990 | 28.12.2015 | 480,5 | 22 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 980 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 12 | 1973 | 28.12.2015 | 484,17 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 981 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 8А | 1975 | 28.12.2015 | 418,11 | 12 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 7 059,10 | 338 |  | 3 178,76 | 21 048,00 |  |  |
| 982 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | ж. д. ст. 1180 км, д. 10 | 1953 | 30.07.2012 | 35,3 | 1 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 983 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | ж. д. ст. 1180 км, д. 6 | 1956 | 30.07.2012 | 70,9 | 2 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 984 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | ж. д. ст. 1180 км, д. 8 | 1956 | 30.07.2012 | 36,7 | 1 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 985 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Витюнино, д. 38 | 1986 | 30.07.2012 | 40,6 | 1 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 986 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Лупья, ул. Банная, д. 13 | 1975 | 30.07.2012 | 80,4 | 5 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 987 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Лупья, ул. Банная, д. 2 | 1990 | 30.07.2012 | 38,8 | 1 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 988 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 10 | 1959 | 30.07.2012 | 81,2 | 4 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 989 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 2 | 1964 | 30.07.2012 | 52,9 | 2 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 990 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Новая, д. 8 | 1952 | 30.07.2012 | 77,7 | 7 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 991 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Первомайская, д. 4 | 1958 | 30.07.2012 | 41,7 | 1 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 992 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Станционная, д. 7 | 1955 | 30.07.2012 | 77,2 | 6 | 31.12.2022 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 993 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Кости Зинина, д. 47 | 1949 | 30.07.2012 | 445,7 | 21 | 31.12.2022 | 809,8 | 2571 | 29:09:010108:58 | сформирован под одним домом |
| 994 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Молодежная, д. 1 | 1954 | 30.07.2012 | 82,8 | 6 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 995 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Молодежная, д. 3 | 1954 | 30.07.2012 | 82,2 | 4 | 31.12.2022 | 809,8 | 1650 | 29:09:010115:435 | сформирован под одним домом |
| 996 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Центральная, д. 9 | 1956 | 30.07.2012 | 80,5 | 4 | 31.12.2022 | 809,8 | 2178 | 29:09:010114:468 | сформирован под одним домом |
| 997 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Седунова, д. 53 | 1957 | 27.12.2012 | 80,6 | 10 | 31.12.2022 | 809,8 | 960 | 29:09:010112:589 | сформирован под одним домом |
| 998 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Маяковского, д. 25 | 1984 | 30.05.2013 | 757 | 32 | 31.12.2022 | 810,14 | 3774 | 29:09:080136:242 | сформирован под одним домом |
| 999 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Пионерская, д. 17 | 1971 | 30.05.2013 | 526,1 | 26 | 31.12.2022 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1000 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Северная, д. 11 | 1984 | 30.05.2013 | 149,6 | 5 | 31.12.2022 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1001 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, пер. Юбилейный, д. 7 | 1987 | 19.06.2013 | 126,6 | 5 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1002 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 12 | 1958 | 19.06.2013 | 109,4 | 2 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1003 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 9 | 1961 | 19.06.2013 | 42,5 | 2 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1004 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Новая, д. 4 | 1958 | 19.06.2013 | 36,3 | 1 | 31.12.2022 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1005 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Лысимо, ул. Набережная, д. 13 | 1953 | 27.12.2013 | 78 | 5 | 31.12.2022 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1006 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Адмирала Жданова, д. 20 | 1971 | 27.12.2013 | 457,2 | 17 | 31.12.2022 | 810,14 | 2345 | 29:09:080127:293 | сформирован под одним домом |
| 1007 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 26 | 1866 | 27.12.2013 | 284 | 18 | 31.12.2022 | 810,14 | 1555 | 29609:080103:175 | сформирован под одним домом |
| 1008 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 7 | 1965 | 27.12.2013 | 142,5 | 12 | 31.12.2022 | 810,14 | 1607 | 29:09:080105:207 | сформирован под одним домом |
| 1009 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Пионерская, д. 5 | 1977 | 27.12.2013 | 92,5 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1010 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Двинская, д. 16 | 1975 | 08.07.2014 | 176,2 | 8 | 01.12.2023 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1011 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Двинская, д. 4 | 1975 | 08.07.2014 | 182,9 | 7 | 01.12.2023 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1012 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Строительная, д. 3 | 1975 | 08.07.2014 | 136,9 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1013 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Песочный, ул. Песочная, д. 23 | 1963 | 08.07.2014 | 150,9 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1014 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Октябрьская, д. 4 | 1966 | 31.03.2015 | 60,6 | 4 | 01.08.2025 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1015 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Школьная, д. 12 | 1975 | 01.10.2015 | 81,5 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1016 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Гагарина, д. 11 | 1942 | 06.10.2016 | 389,1 | 14 | 01.08.2025 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1017 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Гагарина, д. 12 | 1942 | 06.10.2016 | 447,2 | 19 | 01.08.2025 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1018 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Гагарина, д. 9 | 1942 | 06.10.2016 | 454,1 | 18 | 01.08.2025 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1019 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Кости Зинина, д. 45 | 1942 | 06.10.2016 | 447,7 | 20 | 01.08.2025 | 809,8 | 2869 | 29:09:010107:56 | сформирован под одним домом |
| 1020 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 53 | 1965 | 09.12.2016 | 325,1 | 23 | 01.08.2025 | 809,8 | 1539 | 29:09:010116:235 | сформирован под одним домом |
| Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 3 685,10 | 198 |  | 0,00 | 1 750,00 |  |  |
| 1021 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Октябрьский, д. 2Д | 1982 | 06.12.2013 | 667,6 | 27 | 31.12.2022 | - | 2400 | 29:11:010138:111 | сформирован под одним домом |
| 1022 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Октябрьский, д. 73 | 1976 | 25.12.2013 | 515,2 | 32 | 31.12.2022 | - | 1428 | 29:11:010122:139 | сформирован под одним домом |
| 1023 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 41 | 1917 | 25.12.2013 | 22,2 | 1 | 31.12.2022 | - | 1015 | 29:11:010131:35 | сформирован под одним домом |
| 1024 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 92 | 1972 | 25.12.2013 | 288,6 | 16 | 31.12.2022 | - | 913 | 29:11:010121:113 | сформирован под одним домом |
| 1025 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Ломоносова, д. 19 | 1969 | 25.12.2013 | 472,9 | 28 | 31.12.2022 | - | 1429 | 29:11:010108:73 | сформирован под одним домом |
| 1026 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Набережная им. В.И.Ленина, д. 23 | 1964 | 04.06.2014 | 372,3 | 20 | 01.12.2023 | - | 2993 | 29:11:010131:32 | сформирован под одним домом |
| 1027 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Чупровская, д. 23 | 1992 | 01.08.2014 | 745,5 | 41 | 01.12.2023 | - | 2551 | 29:11:010140:143 | сформирован под одним домом |
| 1028 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 33 | 1900 | 25.09.2015 | 197,4 | 6 | 01.08.2025 | - | 924 | 29:11:010135:132 | сформирован под одним домом |
| 1029 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 66, корп. А | 1905 | 17.12.2015 | 37,9 | 3 | 01.08.2025 | - | 826 | 29:11:010125:71 | сформирован под одним домом |
| 1030 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Серафимовича, д. 8 | 1963 | 11.01.2016 | 365,5 | 24 | 01.08.2025 | - | 980 | 29:11:010178:14 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" |  |  | 11 651,10 | 663 |  | 8 391,80 | 17 760,00 |  |  |
| 1031 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 10 | 1943 | 18.12.2013 | 466,5 | 23 | 31.12.2022 | 390,8 | 1200 | 29:26:010209:663 | сформирован под одним домом |
| 1032 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 7 | 1951 | 18.12.2013 | 742,6 | 54 | 31.12.2022 | 527,8 | 751 | 29:26:010211:58 | сформирован под одним домом |
| 1033 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 19 | 1938 | 18.12.2013 | 514,4 | 30 | 31.12.2022 | 381,8 | 1400 | 29:26:010209:664 | сформирован под одним домом |
| 1034 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 22 | 1939 | 18.12.2013 | 634,7 | 34 | 31.12.2022 | 419 | 588 | 29:26:010208:62 | сформирован под одним домом |
| 1035 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 6 | 1938 | 18.12.2013 | 1 046,20 | 47 | 31.12.2022 | 759,9 | 928 | 29:26:010210:155 | сформирован под одним домом |
| 1036 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 31 | 1953 | 18.12.2013 | 817,9 | 37 | 31.12.2022 | 517,5 | 763 | 29:26:010207:156 | сформирован под одним домом |
| 1037 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 12 | 1937 | 18.12.2013 | 365,4 | 21 | 31.12.2022 | 282,6 | 462 | 29:26:010210:142 | сформирован под одним домом |
| 1038 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 14 | 1937 | 18.12.2013 | 349,5 | 24 | 31.12.2022 | 276,8 | 418 | 29:26:010210:143 | сформирован под одним домом |
| 1039 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 5 | 1937 | 18.12.2013 | 257,6 | 14 | 31.12.2022 | 230,6 | 324 | 29:26:010208:66 | сформирован под одним домом |
| 1040 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 7 | 1937 | 18.12.2013 | 408,5 | 26 | 31.12.2022 | 285,6 | 397 | 29:26:010208:67 | сформирован под одним домом |
| 1041 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 11 | 1948 | 18.12.2013 | 546,6 | 27 | 31.12.2022 | 417,7 | 1200 | 29:26:010209:657 | сформирован под одним домом |
| 1042 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 13 | 1949 | 18.12.2013 | 237,3 | 15 | 31.12.2022 | 206 | 1150 | 29:26:010209:658 | сформирован под одним домом |
| 1043 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 21 | 1952 | 18.12.2013 | 574,2 | 32 | 31.12.2022 | 373,7 | 541 | 29:26:010211:54 | сформирован под одним домом |
| 1044 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 23 | 1948 | 18.12.2013 | 644,3 | 35 | 31.12.2022 | 423,7 | 556 | 29:26:010211:56 | сформирован под одним домом |
| 1045 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 30, корп. 1 | 1961 | 18.12.2013 | 606,5 | 54 | 31.12.2022 | 448,5 | 1400 | 29:26:010202:2166 | сформирован под одним домом |
| 1046 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 38 | 1960 | 18.12.2013 | 358 | 12 | 31.12.2022 | 252,8 | 900 | 29:26:010202:2167 | сформирован под одним домом |
| 1047 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 40, корп. 2 | 1960 | 18.12.2013 | 311,6 | 19 | 31.12.2022 | 261 | 900 | 29:2660102:2168 | сформирован под одним домом |
| 1048 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 42, корп. 1 | 1960 | 18.12.2013 | 414,5 | 28 | 31.12.2022 | 254,3 | 353 | 29:26:010202:163 | сформирован под одним домом |
| 1049 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 16 | 1936 | 18.12.2013 | 347,7 | 15 | 31.12.2022 | 225,8 | 400 | 29:26:010210:154 | сформирован под одним домом |
| 1050 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 7 | 1937 | 18.12.2013 | 540,8 | 27 | 31.12.2022 | 370,7 | 660 | 29:26:010210:164 | сформирован под одним домом |
| 1051 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 8 | 1936 | 18.12.2013 | 530,8 | 33 | 31.12.2022 | 365,7 | 712 | 29:26:010210:167 | сформирован под одним домом |
| 1052 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 23 | 1938 | 18.12.2013 | 538,2 | 27 | 31.12.2022 | 361 | 1180 | 29:26:0102085:750 | сформирован под одним домом |
| 1053 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 8 | 1936 | 18.12.2013 | 397,3 | 29 | 31.12.2022 | 358,5 | 577 | 29:26:010210:148 | сформирован под одним домом |
| Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 10 855,45 | 652 |  | 9 686,80 | 12 436,00 |  |  |
| 1054 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Лепша-Новый, ул. Октябрьская, д. 21 | 1964 | 07.06.2012 | 83,1 | 4 | 31.12.2022 | 138 | 139 | 29:12:090106:106 | не сформирован |
| 1055 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Свободы, д. 47 | 1987 | 07.02.2013 | 492,1 | 23 | 31.12.2022 | 342 | - | - | не сформирован |
| 1056 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Московская, д. 9 | 1961 | 18.07.2013 | 26,4 | 5 | 31.12.2022 | 95,8 | 95 | 29:12:010112:21 | не сформирован |
| 1057 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 38 | 1953 | 29.08.2013 | 35,6 | 1 | 31.12.2022 | 118 | 750 | 29:12:010102:136 | не сформирован |
| 1058 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 34 | 1969 | 14.04.2014 | 66,1 | 4 | 01.12.2023 | 97,09 | 218 | 29:12:010108:1 | не сформирован |
| 1059 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Шалакуша, ул. Гагарина, д. 9 | 1969 | 12.05.2014 | 332,7 | 13 | 01.12.2023 | 317,3 | 317 | 29:12:090111:107 | не сформирован |
| 1060 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Шестиозерский, ул. Центральная, д. 5 | 1955 | 18.12.2014 | 35,2 | 3 | 01.12.2023 | 170,6 | - | - | не сформирован |
| 1061 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Шалакуша, ул. Заводская, д. 13 | 1960 | 28.04.2015 | 346,3 | 14 | 01.08.2025 | 272 | 272 | 29:12:090114:5 | не сформирован |
| 1062 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. Лельма, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1942 | 30.04.2015 | 32,1 | 1 | 01.08.2025 | 188,5 | 188 | 29:12:090126:32 | не сформирован |
| 1063 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Лепша-Новый, ул. Пионерская, д. 13 | 1956 | 30.04.2015 | 121,6 | 12 | 01.08.2025 | 350 | 350 | 29:12:090106:38 | не сформирован |
| 1064 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1934 | 20.12.2016 | 498,9 | 28 | 01.08.2025 | 338,5 | 500 | 29:12:010110:94 | не сформирован |
| 1065 | Сельское поселение "Мошинское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Новая, ул. Северная, д. 1 | 1959 | 05.06.2015 | 126,3 | 2 | 01.08.2025 | 149,8 | 160 | 29:12:060128:87 | не сформирован |
| 1066 | Сельское поселение "Мошинское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Новая, ул. Центральная, д. 17 | 1987 | 05.06.2015 | 86,8 | 5 | 01.08.2025 | 171,2 | 264 | 29:12:060128:87 | не сформирован |
| 1067 | Сельское поселение "Мошинское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Новая, ул. Центральная, д. 5 | 1968 | 05.06.2015 | 45,9 | 2 | 01.08.2025 | 135,5 | 200 | 29:12:060128:27 | не сформирован |
| 1068 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Тоншаевская, д. 13 | 1956 | 11.09.2015 | 79 | 9 | 01.08.2025 | 112,3 | 163 | 29:12:010202:127 | не сформирован |
| 1069 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Южная, д. 4 | 1981 | 28.12.2015 | 155,3 | 15 | 01.08.2025 | 206,4 | 342 | 29:12:010217:62 | не сформирован |
| 1070 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 27 | 1965 | 20.12.2016 | 359 | 23 | 01.08.2025 | 346 | 423 | 29:12:010104:24 | не сформирован |
| 1071 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 27 | 1953 | 20.12.2016 | 411,2 | 30 | 01.08.2025 | 273,3 | 390 | 29:12:010110:74 | не сформирован |
| 1072 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 33 | 1955 | 20.12.2016 | 490,6 | 30 | 01.08.2025 | 315,2 | 390 | 29:12:010110:2 | не сформирован |
| 1073 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 35 | 1954 | 20.12.2016 | 483 | 31 | 01.08.2025 | 312,6 | 390 | 29:12:010110:52 | не сформирован |
| 1074 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 37 | 1960 | 20.12.2016 | 491,2 | 33 | 01.08.2025 | 313 | 390 | 29:12:010110:4 | не сформирован |
| 1075 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ленина, д. 25 | 1936 | 20.12.2016 | 478,8 | 25 | 01.08.2025 | 328,6 | 439 | 29:12:010110:29 | не сформирован |
| 1076 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ленина, д. 27А | 1963 | 20.12.2016 | 103,25 | 12 | 01.08.2025 | 536,8 | 550 | 29:12:010110:104 | не сформирован |
| 1077 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Н.Томиловой, д. 49 | 1958 | 20.12.2016 | 91,9 | 8 | 01.08.2025 | 131,9 | 168 | 29:12:010209:111 | не сформирован |
| 1078 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Островского, д. 29 | 1933 | 20.12.2016 | 463,5 | 26 | 01.08.2025 | 302,5 | 389 | 29:12:010110:53 | не сформирован |
| 1079 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 19 | 1969 | 30.12.2016 | 518,9 | 35 | 01.08.2025 | 342 | 278 | 29:12:010104:21 | не сформирован |
| 1080 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 2 | 1940 | 30.12.2016 | 443,5 | 26 | 01.08.2025 | 302,4 | 361 | 29:12:010101:80 | не сформирован |
| 1081 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 30 | 1979 | 30.12.2016 | 727,8 | 39 | 01.08.2025 | 593,2 | 639 | 29:12:010104:62 | не сформирован |
| 1082 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 31 | 1975 | 30.12.2016 | 484,8 | 33 | 01.08.2025 | 328,3 | 353 | 29:12:010104:26 | не сформирован |
| 1083 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 61 | 1964 | 30.12.2016 | 170,4 | 20 | 01.08.2025 | 290 | 481 | 29:12:010102:144 | не сформирован |
| 1084 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Каменная, д. 27 | 1958 | 30.12.2016 | 104,4 | 4 | 01.08.2025 | 344,6 | 434 | 29:12:010113:35 | не сформирован |
| 1085 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ломоносова, д. 35 | 1960 | 30.12.2016 | 102,8 | 5 | 01.08.2025 | 147,2 | - | - | не сформирован |
| 1086 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Промартельная, д. 1 | 1972 | 30.12.2016 | 334,2 | 18 | 01.08.2025 | 297,6 | 373 | 29:12:010203:56 | не сформирован |
| 1087 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Садовая, д. 10 | 1961 | 30.12.2016 | 447,5 | 30 | 01.08.2025 | 270,4 | 340 | 29:12:010105:137 | не сформирован |
| 1088 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Садовая, д. 6 | 1962 | 30.12.2016 | 439,6 | 19 | 01.08.2025 | 311 | 404 | 29:12:010105:139 | не сформирован |
| 1089 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Советская, д. 27А | 1960 | 30.12.2016 | 309 | 20 | 01.08.2025 | 206,9 | 266 | 29:12:010104:76 | не сформирован |
| 1090 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Советская, д. 29 | 1969 | 30.12.2016 | 223,9 | 9 | 01.08.2025 | 176,7 | 345 | 29:12:010104:78 | не сформирован |
| 1091 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Советская, д. 31 | 1963 | 30.12.2016 | 169,1 | 12 | 01.08.2025 | 137,6 | 243 | 29:12:010104:79 | не сформирован |
| 1092 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 4 | 1953 | 30.12.2016 | 443,7 | 23 | 01.08.2025 | 373,11 | 432 | 29:12:010110:112 | не сформирован |
| Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 40 459,30 | 2 432 |  | 32 266,60 | 107 975,00 |  |  |
| 1093 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Глазаниха, ул. Комсомольская, д. 12 | 1952 | 09.08.2010 | 40,6 | 2 | 01.08.2025 | 80,7 | - | - | не сформирован |
| 1094 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 23 | 1970 | 09.08.2010 | 224,7 | 9 | 01.08.2025 | 509,8 | 2925 | 29:13:100201:204 | сформирован под одним домом |
| 1095 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Заречная, д. 10 | 1981 | 09.08.2010 | 39,4 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1096 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Комарова, д. 5 | 1980 | 09.08.2010 | 40,1 | 2 | 01.08.2025 | 80,2 | - | - | не сформирован |
| 1097 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 25 | 1970 | 18.11.2010 | 307,2 | 15 | 01.08.2025 | 512,7 | - | - | не сформирован |
| 1098 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 44 | 1972 | 07.08.2013 | 510,8 | 31 | 31.12.2022 | 510,4 | 1330 | 29:27:060240:12 | сформирован под одним домом |
| 1099 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Мичуринская, д. 9 | 1975 | 07.08.2013 | 338,2 | 17 | 31.12.2022 | 337,8 | - | - | не сформирован |
| 1100 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Полевая, д. 1 | 1966 | 07.08.2013 | 467,5 | 34 | 31.12.2022 | - | 1448 | 29:27:060405:25 | сформирован под одним домом |
| 1101 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, пер. Заручейный, д. 1 | 1963 | 01.10.2013 | 101,2 | 2 | 31.12.2022 | 101,2 | 1298 | 29:13:100201:97 | сформирован под одним домом |
| 1102 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 14 | 1968 | 01.10.2013 | 201,6 | 9 | 31.12.2022 | 504,6 | 2500 | 29:13:100201:203 | сформирован под одним домом |
| 1103 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 76 | 1977 | 19.11.2013 | 306,8 | 34 | 31.12.2022 | 306,6 | 1376 | 29:27:060136:20 | сформирован под одним домом |
| 1104 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 38А | 1973 | 19.11.2013 | 490,7 | 38 | 31.12.2022 | 489,8 | 1420 | 29:27:060235:9 | сформирован под одним домом |
| 1105 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 6 | 1970 | 19.11.2013 | 285,2 | 8 | 31.12.2022 | 333,2 | 215,4 | 29:27:060506:33 | сформирован под одним домом |
| 1106 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пешкова, д. 6А | 1986 | 19.11.2013 | 468,9 | 29 | 31.12.2022 | 468,9 | - | - | не сформирован |
| 1107 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Строительная, д. 13 | 1984 | 19.11.2013 | 366,5 | 28 | 31.12.2022 | 482,7 | - | - | не сформирован |
| 1108 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Клубная, д. 20 | 1984 | 01.12.2013 | 125 | 4 | 31.12.2022 | 125 | 825 | 29:13:100201:324 | сформирован под одним домом |
| 1109 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 20 | 1974 | 16.12.2013 | 497,3 | 33 | 31.12.2022 | 497,3 | 1677 | 29:27:060235:3 | сформирован под одним домом |
| 1110 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 59А | 1953 | 23.12.2013 | 651,7 | 34 | 31.12.2022 | 712,1 | - | - | не сформирован |
| 1111 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 93 | 1939 | 23.12.2013 | 161 | 9 | 31.12.2022 | 161 | 882 | 29:27:060116:8 | сформирован под одним домом |
| 1112 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 2 | 1962 | 23.12.2013 | 501,6 | 34 | 31.12.2022 | 501,6 | 1384 | 29:27:060306:6 | сформирован под одним домом |
| 1113 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пешкова, д. 3 | 1979 | 23.12.2013 | 51,8 | 6 | 31.12.2022 | 62,4 | - | - | не сформирован |
| 1114 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Подлесная, д. 35 | 1980 | 23.12.2013 | 675,8 | 30 | 31.12.2022 | 704,5 | 2672 | 29:27:060308:18 | сформирован под одним домом |
| 1115 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Полевая, д. 7 | 1963 | 23.12.2013 | 180,1 | 15 | 31.12.2022 | 180,1 | - | - | не сформирован |
| 1116 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Школьная, д. 22 | 1972 | 23.12.2013 | 489,9 | 29 | 31.12.2022 | 489,3 | 1719 | 29:27:060232:7 | сформирован под одним домом |
| 1117 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 5 | 1932 | 30.12.2013 | 494,6 | 41 | 31.12.2022 | 625,3 | 495,3 | 29:27:060506:32 | сформирован под одним домом |
| 1118 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Ленина, д. 204 | 1955 | 13.02.2014 | 481,8 | 27 | 01.12.2023 | 481,6 | 1855 | 29:27:060225:9 | сформирован под одним домом |
| 1119 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Набережная, д. 20 | 1957 | 21.02.2014 | 51,5 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1120 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 58, корп. А | 1968 | 24.04.2014 | 696,4 | 48 | 01.12.2023 | 694,3 | 2425 | 29:27:060217:4 | сформирован под одним домом |
| 1121 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 75 | 1961 | 24.04.2014 | 654,1 | 59 | 01.12.2023 | 682,7 | 1786,4 | 29:27:060223:14 | сформирован под одним домом |
| 1122 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 14 | 1959 | 24.04.2014 | 708,4 | 42 | 01.12.2023 | 706,9 | 2530 | 29:27:060306:19 | сформирован под одним домом |
| 1123 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Приморская, д. 17 | 1933 | 24.04.2014 | 615,2 | 31 | 01.12.2023 | 615,3 | 1445,6 | 29:27:060307:29 | сформирован под одним домом |
| 1124 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Школьная, д. 22А | 1973 | 16.05.2014 | 468,7 | 29 | 01.12.2023 | 496,8 | - | - | не сформирован |
| 1125 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 46 | 1974 | 01.07.2014 | 508,5 | 34 | 01.12.2023 | 508,5 | 1707,3 | 29:27:060241:1 | сформирован под одним домом |
| 1126 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 12 | 1959 | 01.07.2014 | 708,9 | 47 | 01.12.2023 | 706,2 | 900 | 29:27:060306:16 | сформирован под одним домом |
| 1127 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 4 | 1970 | 01.07.2014 | 335,1 | 22 | 01.12.2023 | 331,3 | 182 | 29:27:060506:31 | сформирован под одним домом |
| 1128 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 42 | 1983 | 10.07.2014 | 466,3 | 21 | 01.12.2023 | 466 | 2038,4 | 29:27:060235:5 | сформирован под одним домом |
| 1129 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Беломорская, д. 13А | 1983 | 01.08.2014 | 137,7 | 3 | 01.12.2023 | 138,9 | 594 | 29:27:060227:17 | сформирован под одним домом |
| 1130 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пешкова, д. 8, корп. А | 1990 | 01.08.2014 | 679,9 | 46 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1131 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Школьная, д. 9 | 1953 | 08.10.2014 | 43 | 2 | 01.12.2023 | 94,4 | 2245 | 29:13:100201:48 | сформирован под одним домом |
| 1132 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 26 | 1974 | 20.09.2014 | 315,2 | 10 | 01.12.2023 | 490,6 | - | - | - |
| 1133 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Кирова, д. 55 | 1912 | 24.11.2014 | 107,2 | 9 | 01.12.2023 | 107,2 | 700 | 29:27:060121:7 | сформирован под одним домом |
| 1134 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Кирова, д. 73 | 1977 | 24.11.2014 | 118,5 | 11 | 01.12.2023 | 118,5 | 796 | 29:27:060115:4 | сформирован под одним домом |
| 1135 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 40 | 1972 | 24.11.2014 | 493,4 | 24 | 01.12.2023 | 493,7 | 1332 | 29:27:060240:5 | сформирован под одним домом |
| 1136 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Красноармейская, д. 40 | 1977 | 24.11.2014 | 174,6 | 13 | 01.12.2023 | 234,8 | 713 | 29:27:060247:14 | сформирован под одним домом |
| 1137 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Мичуринская, д. 2 | 1974 | 24.11.2014 | 93,1 | 9 | 01.12.2023 | 93,1 | 1300 | 29:27:060405:14 | сформирован под одним домом |
| 1138 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Полевая, д. 5 | 1957 | 24.11.2014 | 169,1 | 10 | 01.12.2023 | 169,1 | 1191 | 29:27:060405:27 | сформирован под одним домом |
| 1139 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Индустриальная, д. 4 | 1960 | 17.12.2014 | 728,4 | 33 | 01.12.2023 | 725,8 | 1461 | 29:27:060306:36 | сформирован под одним домом |
| 1140 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 15 | 1956 | 25.12.2014 | 568 | 32 | 01.12.2023 | 567,5 | 1345 | 29:27:060306:20 | сформирован под одним домом |
| 1141 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Манкевича, д. 9 | 1956 | 31.12.2014 | 178 | 15 | 01.12.2023 | 243,3 | 1775 | 29:27:060506:27 | сформирован под одним домом |
| 1142 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Приморская, д. 10 | 1933 | 31.12.2014 | 197 | 15 | 01.12.2023 | - | 2030 | 29:27:060305:70 | сформирован под одним домом |
| 1143 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 1962 | 22.01.2015 | 704,2 | 45 | 01.08.2025 | 705 | 2255 | 29:27:060306:11 | сформирован под одним домом |
| 1144 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 40 | 1964 | 26.02.2015 | 506,8 | 47 | 01.08.2025 | 506,3 | 1384 | 29:27:060234:11 | сформирован под одним домом |
| 1145 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 52 | 1957 | 26.02.2015 | 490,2 | 26 | 01.08.2025 | 490,2 | 1750 | 29:27:060226:5 | сформирован под одним домом |
| 1146 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Глазаниха, ул. Зеленая, д. 6 | 1956 | 06.03.2015 | 72 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1147 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, пер. Андозерский, д. 2 | 1972 | 17.03.2015 | 91,5 | 8 | 01.08.2025 | 91,5 | 432 | 29:27:060405:28 | сформирован под одним домом |
| 1148 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1960 | 19.03.2015 | 447 | 17 | 01.08.2025 | 514,4 | 1544 | 29:13:100201:176 | сформирован под одним домом |
| 1149 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 54 | 1956 | 25.05.2015 | 488 | 27 | 01.08.2025 | 541,2 | 1048,1 | 29:27:060226:6 | сформирован под одним домом |
| 1150 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 41 | 1961 | 25.05.2015 | 429,5 | 37 | 01.08.2025 | - | 1736 | 29:27:060234:16 | сформирован под одним домом |
| 1151 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 13 | 1954 | 25.05.2015 | 701,7 | 41 | 01.08.2025 | 701,6 | 2192 | 29:27:060306:40 | сформирован под одним домом |
| 1152 | Сельское поселение "Нименьгское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Нименьга, ул. Дальняя, д. 4 | 1988 | 19.06.2015 | 129,8 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | - |
| 1153 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Караминская, д. 4 | 1958 | 29.06.2015 | 32,5 | 3 | 01.08.2025 | - | 1068 | 29:13:100201:104 | сформирован под одним домом |
| 1154 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 15 | 1960 | 29.06.2015 | 412,2 | 17 | 01.08.2025 | 477,4 | 2700 | 29:13:100201:177 | сформирован под одним домом |
| 1155 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пионерская, д. 4 | 1978 | 23.11.2015 | 212 | 17 | 01.08.2025 | 212,1 | 1106,3 | 29:27:060202:7 | сформирован под одним домом |
| 1156 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, пер. Квартальный, д. 4 | 1976 | 17.12.2015 | 81,1 | 8 | 01.08.2025 | 81,1 | 906 | 29:27:060240:14 | сформирован под одним домом |
| 1157 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 14 | 1960 | 17.12.2015 | 388,4 | 20 | 01.08.2025 | 388,7 | 818 | 29:27:060234:7 | сформирован под одним домом |
| 1158 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 11 | 1956 | 17.12.2015 | 403,8 | 27 | 01.08.2025 | 403,9 | 1837 | 29:27:060306:15 | сформирован под одним домом |
| 1159 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 71 | 1979 | 24.12.2015 | 748,5 | 35 | 01.08.2025 | 750,3 | 1641 | 29:27:060223:3 | сформирован под одним домом |
| 1160 | Городское поселение "Малошуйское" Онежского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Малошуйка, ул. Мира, д. 18 | 1960 | 28.01.2016 | 721,8 | 35 | 01.08.2025 | 720,7 | 545,1 | - | - |
| 1161 | Городское поселение "Малошуйское" Онежского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Малошуйка, ул. Привокзальная, д. 3 | 1935 | 28.01.2016 | 141,5 | 9 | 01.08.2025 | 141,5 | 299,8 | - | - |
| 1162 | Городское поселение "Малошуйское" Онежского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Малошуйка, ул. Привокзальная, д. 6 | 1900 | 28.01.2016 | 47,9 | 3 | 01.08.2025 | 135,2 | 231,8 | - | - |
| 1163 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 50 | 1959 | 07.04.2016 | 526,5 | 36 | 01.08.2025 | 526,5 | - | - | - |
| 1164 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 56 | 1955 | 07.04.2016 | 518,1 | 30 | 01.08.2025 | 518,4 | - | - | - |
| 1165 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 42 | 1971 | 07.04.2016 | 512,1 | 27 | 01.08.2025 | 511,8 | 1681 | 29:27:060240:4 | сформирован под одним домом |
| 1166 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Льва Толстого, д. 2, корп. А | 1970 | 07.04.2016 | 337 | 26 | 01.08.2025 | 337,3 | - | - | - |
| 1167 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 66 | 1963 | 10.06.2016 | 500,2 | 34 | 01.08.2025 | 499,1 | 1686 | 29:27:060217:6 | сформирован под одним домом |
| 1168 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Кирова, д. 150, корп. А | 1954 | 10.06.2016 | 399,9 | 30 | 01.08.2025 | - | 1556,3 | 29:27:060102:15 | сформирован под одним домом |
| 1169 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 11 | 1967 | 10.06.2016 | 486 | 43 | 01.08.2025 | 485,2 | 1721 | 29:27:060232:1 | сформирован под одним домом |
| 1170 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 23 | 1965 | 10.06.2016 | 539,1 | 28 | 01.08.2025 | 540,1 | 1959 | 29:27:060235:8 | сформирован под одним домом |
| 1171 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 13 | 1968 | 06.07.2016 | 503,1 | 39 | 01.08.2025 | 566,1 | 2130 | 29:27:060232:2 | сформирован под одним домом |
| 1172 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 15 | 1969 | 15.07.2016 | 498,9 | 27 | 01.08.2025 | 496,6 | 1740 | 29:27:060232:9 | сформирован под одним домом |
| 1173 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 47 | 1971 | 15.07.2016 | 502,6 | 38 | 01.08.2025 | 501,3 | 1988 | 29:27:060231:6 | сформирован под одним домом |
| 1174 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Советская, д. 4 | 1984 | 20.07.2016 | 127,3 | 4 | 01.08.2025 | 127,3 | - | - | не сформирован |
| 1175 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 22 | 1974 | 20.07.2016 | 368,4 | 16 | 01.08.2025 | 505,3 | - | - | не сформирован |
| 1176 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 8 | 1989 | 20.07.2016 | 74,1 | 5 | 01.08.2025 | 74,1 | - | - | не сформирован |
| 1177 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1984 | 25.07.2016 | 97,6 | 5 | 01.08.2025 | 96,1 | - | - | не сформирован |
| 1178 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 17 | 1969 | 10.08.2016 | 507,1 | 24 | 01.08.2025 | 505,7 | - | - | не сформирован |
| 1179 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 68 | 1963 | 30.08.2016 | 492,7 | 29 | 01.08.2025 | 491,9 | 1986,5 | 29:27:060217:3 | сформирован под одним домом |
| 1180 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Советская, д. 3 | 1984 | 05.09.2016 | 62,7 | 3 | 01.08.2025 | 125,5 | - | - | не сформирован |
| 1181 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, пер. Квартальный, д. 9 | 1974 | 28.09.2016 | 55,4 | 2 | 01.08.2025 | 55,4 | 625 | 29:27:060240:19 | сформирован под одним домом |
| 1182 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 15 | 1963 | 28.09.2016 | 500,8 | 28 | 01.08.2025 | 501 | 2954 | 29:27:060234:17 | сформирован под одним домом |
| 1183 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 3 | 1932 | 28.09.2016 | 629,5 | 61 | 01.08.2025 | 625,7 | 482 | 29:27:060506:30 | сформирован под одним домом |
| 1184 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 54А | 1971 | 18.10.2016 | 515,3 | 38 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1185 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Профсоюзная, д. 8 | 1938 | 18.10.2016 | 478,5 | 25 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1186 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Гладких, д. 15 | 1986 | 18.10.2016 | 128,9 | 4 | 01.08.2025 | 128,9 | - | - | не сформирован |
| 1187 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Дружбы, д. 4 | 1984 | 18.10.2016 | 64 | 1 | 01.08.2025 | 127,8 | - | - | не сформирован |
| 1188 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Мира, д. 16 | 1985 | 18.10.2016 | 127,9 | 10 | 01.08.2025 | 127,9 | - | - | не сформирован |
| 1189 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Мира, д. 4 | 1983 | 18.10.2016 | 111,6 | 3 | 01.08.2025 | 111,6 | - | - | не сформирован |
| 1190 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Ворзогорская, д. 8 | 1923 | 24.10.2016 | 402 | 25 | 01.08.2025 | 402 | - | - | не сформирован |
| 1191 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Октябрьская, д. 5 | 1986 | 10.11.2016 | 63,9 | 1 | 01.08.2025 | 129 | - | - | не сформирован |
| 1192 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Мичуринская, д. 1, к. Б | 1900 | 10.11.2016 | 133,6 | 6 | 01.08.2025 | 65,7 | 787 | 29:27:060405:11 | сформирован под одним домом |
| 1193 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Индустриальная, д. 6 | 1933 | 18.11.2016 | 527,7 | 21 | 01.08.2025 | 525,5 | 2246,4 | 29:27:060306:37 | сформирован под одним домом |
| 1194 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Заводская, д. 13 | 1953 | 18.11.2016 | 409 | 13 | 01.08.2025 | 475,1 | 1880 | 29:13:100201:182 | сформирован под одним домом |
| 1195 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Заводская, д. 15 | 1957 | 18.11.2016 | 483,2 | 25 | 01.08.2025 | 483,2 | 2420 | 29:13:100201:183 | сформирован под одним домом |
| 1196 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 21 | 1968 | 18.11.2016 | 244,9 | 14 | 01.08.2025 | 512,4 | 1513 | 29:13:100201:206 | сформирован под одним домом |
| 1197 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 18 | 1982 | 18.11.2016 | 471 | 30 | 01.08.2025 | 511 | 2363 | 29:13:100201:216 | сформирован под одним домом |
| 1198 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 10 | 1940 | 18.11.2016 | 385,4 | 17 | 01.08.2025 | 447,2 | - | - | не сформирован |
| 1199 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 4 | 1939 | 18.11.2016 | 451,8 | 26 | 01.08.2025 | 451,8 | - | - | не сформирован |
| 1200 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 6 | 1940 | 18.11.2016 | 440,2 | 11 | 01.08.2025 | 439,6 | - | - | не сформирован |
| 1201 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 7 | 1939 | 18.11.2016 | 384,5 | 21 | 01.08.2025 | 447,3 | - | - | не сформирован |
| 1202 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 21 | 1964 | 23.12.2016 | 522,8 | 34 | 01.08.2025 | 622,9 | 1985 | 29:27:060235:10 | сформирован под одним домом |
| 1203 | Сельское поселение "Порожское" Онежского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. Вонгуда, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1936 | 30.12.2016 | 387,5 | 27 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1204 | Сельское поселение "Порожское" Онежского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. Вонгуда, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1936 | 30.12.2016 | 384,4 | 17 | 01.08.2025 | 451,8 | - | - | не сформирован |
| 1205 | Сельское поселение "Порожское" Онежского муниципального района Архангельской области | с. Порог, ул. Речников, д. 3 | 1932 | 30.12.2016 | 135,5 | 6 | 01.08.2025 | 152,2 | - | - | не сформирован |
| Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 355,6 | 23 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1206 | Сельское поселение "Карпогорское" Пинежского муниципального района Архангельской области | с. Карпогоры, ул. Северная, д. 5 | 1981 | 24.09.2012 | 125,2 | 10 | 31.12.2022 | 167 | 167 | - | не сформирован |
| 1207 | Сельское поселение "Шилегское" Пинежского муниципального района Архангельской области | пос. Русковера, ул. Почтовая, д. 6 | 1961 | 30.12.2013 | 39,6 | 6 | 31.12.2022 | 118,8 | 118,8 | - | не сформирован |
| 1208 | Сельское поселение "Шилегское" Пинежского муниципального района Архангельской области | пос. Русковера, ул. Почтовая, д. 7 | 1961 | 30.12.2013 | 118,8 | 6 | 31.12.2022 | 118,8 | 118,8 | - | не сформирован |
| 1209 | Сельское поселение "Шилегское" Пинежского муниципального района Архангельской области | пос. Русковера, ул. Профсоюзная, д. 10 | 1963 | 30.12.2013 | 72 | 1 | 31.12.2022 | 72 | 72 | - | не сформирован |
| Итого по Плесецкому муниципальному району Архангельской области |  |  | 13 083,45 | 632 |  | 13 063,30 | 45 203,70 |  |  |
| 1210 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 9 | 1956 | 22.02.2012 | 43,9 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1211 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Липаково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1954 | 24.06.2013 | 82,1 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1212 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Дружбы, д. 1, корп. А | 1972 | 30.12.2013 | 334,6 | 12 | 31.12.2022 | 562,5 | 1113 | 29:15:120402:3249 | сформирован под одним домом |
| 1213 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 37 | 1988 | 30.12.2013 | 499,9 | 22 | 31.12.2022 | 359,1 | 1535 | 29:15:120402:2999 | сформирован под одним домом |
| 1214 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 37, корп. А | 1988 | 30.12.2013 | 492,9 | 23 | 31.12.2022 | 361,7 | 4664 | 29:15:120402:3001 | сформирован под одним домом |
| 1215 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Пионерская, д. 1, корп. А | 1927 | 30.12.2013 | 198,8 | 12 | 31.12.2022 | - | 1498 | 29:15:120403:2431 | сформирован под одним домом |
| 1216 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 1 | 1969 | 05.12.2014 | 149,6 | 5 | 01.12.2023 | 337,3 | 1360 | - | сформирован под одним домом |
| 1217 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 24 | 1966 | 05.12.2014 | 322,4 | 24 | 01.12.2023 | 296,9 | 1077,9 | - | сформирован под одним домом |
| 1218 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Оксовский, ул. Левачева, д. 31 | 1971 | 05.12.2014 | 355,7 | 28 | 01.12.2023 | 301,2 | 2226 | - | сформирован под одним домом |
| 1219 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 20 | 1971 | 05.12.2014 | 359,3 | 19 | 01.12.2023 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1220 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 23 | 1972 | 05.12.2014 | 224,3 | 14 | 01.12.2023 | 475,9 | 1223 | - | сформирован под одним домом |
| 1221 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 3 | 1953 | 05.12.2014 | 129 | 6 | 01.12.2023 | 149,4 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1222 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 13 | 1952 | 05.12.2014 | 165,6 | 6 | 01.12.2023 | 428,4 | 1802 | - | сформирован под одним домом |
| 1223 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 6 | 1949 | 05.12.2014 | 309,9 | 12 | 01.12.2023 | 534,7 | 1539 | - | сформирован под одним домом |
| 1224 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 7 | 1949 | 05.12.2014 | 58,8 | 6 | 01.12.2023 | 507,9 | 1590 | - | сформирован под одним домом |
| 1225 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1957 | 05.12.2014 | 69,9 | 4 | 01.12.2023 | 310,1 | 1756,4 | - | сформирован под одним домом |
| 1226 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 5 | 1950 | 05.12.2014 | 86,4 | 4 | 01.12.2023 | 201,4 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1227 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 7 | 1970 | 05.12.2014 | 469,1 | 30 | 01.12.2023 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1228 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Советская, д. 3 | 1987 | 05.12.2014 | 355 | 18 | 01.12.2023 | 413,1 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1229 | Сельское поселение "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 3 | 1970 | 05.12.2014 | 311,3 | 14 | 01.12.2023 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1230 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 9 | 1976 | 30.12.2014 | 717,3 | 27 | 01.12.2023 | 506,2 | 1493 | 29:15:120402:2988 | сформирован под одним домом |
| 1231 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 9, корп. А | 1978 | 30.12.2014 | 482,4 | 22 | 01.12.2023 | 322,8 | 1116 | 29:15:120402:2989 | сформирован под одним домом |
| 1232 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Пролетарская, д. 44 | 1957 | 30.12.2014 | 31,6 | 1 | 01.12.2023 | 104,1 | 656 | 29:15:120401:5004 | сформирован под одним домом |
| 1233 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Свободы, д. 43А | 1983 | 30.12.2014 | 213,2 | 12 | 01.12.2023 | 255,8 | 1663 | 29:15:120401:5005 | сформирован под одним домом |
| 1234 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 7 | 1979 | 30.12.2014 | 576,6 | 27 | 01.12.2023 | 488 | 1394 | 29:15:120402:3356 | сформирован под одним домом |
| 1235 | Городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 9 | 1978 | 30.12.2014 | 720,8 | 41 | 01.12.2023 | 481,3 | 2626 | 29:15:120402:3355 | сформирован под одним домом |
| 1236 | Городское поселение "Обозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Обозерский, ул. Кирова, д. 86 | 1929 | 11.02.2015 | 207,9 | 9 | 01.08.2025 | 142,6 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1237 | Городское поселение "Обозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Обозерский, ул. Кирова, д. 88 | 1930 | 11.02.2015 | 219,95 | 14 | 01.08.2025 | 147,6 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1238 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 13 | 1956 | 23.07.2015 | 41,9 | 4 | 01.08.2025 | 168,1 | 688 | - | сформирован под одним домом |
| 1239 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 14 | 1955 | 23.07.2015 | 31,6 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1240 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 3 | 1960 | 23.07.2015 | 29,6 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1241 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 1 | 1958 | 23.07.2015 | 59,7 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1242 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 4 | 1955 | 23.07.2015 | 20,6 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1243 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 5 | 1959 | 23.07.2015 | 27,8 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1244 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 10 | 1956 | 23.07.2015 | 39,7 | 4 | 01.08.2025 | 149,7 | 1234 | - | сформирован под одним домом |
| 1245 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 11 | 1955 | 23.07.2015 | 20,6 | 1 | 01.08.2025 | 204,9 | 1058 | - | сформирован под одним домом |
| 1246 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 12 | 1956 | 23.07.2015 | 20,4 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1247 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 8 | 1955 | 23.07.2015 | 84,7 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1248 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 1 | 1978 | 23.07.2015 | 87,4 | 9 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1249 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 | 1965 | 23.07.2015 | 130,8 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1250 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 7 | 1959 | 23.07.2015 | 54,3 | 4 | 01.08.2025 | 131,9 | 1338 | - | сформирован под одним домом |
| 1251 | Сельское поселение "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | пос. Сеза, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 16 | 1959 | 23.07.2015 | 46,6 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1252 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Кирова, д. 12 | 1932 | 24.06.2016 | 418,9 | 13 | 01.08.2025 | 284,6 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1253 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Крупской, д. 21 | 1938 | 24.06.2016 | 179,2 | 8 | 01.08.2025 | 360,7 | 1000 | - | сформирован под одним домом |
| 1254 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Лесная, д. 4 | 1956 | 24.06.2016 | 82,5 | 6 | 01.08.2025 | 204,3 | 599 | - | сформирован под одним домом |
| 1255 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 10 | 1960 | 24.06.2016 | 132,8 | 7 | 01.08.2025 | 264 | 1225 | - | сформирован под одним домом |
| 1256 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 4 | 1960 | 24.06.2016 | 124,4 | 9 | 01.08.2025 | 267,3 | 780 | - | сформирован под одним домом |
| 1257 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 5 | 1961 | 24.06.2016 | 90,5 | 4 | 01.08.2025 | 287,7 | 826 | - | сформирован под одним домом |
| 1258 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 6 | 1960 | 24.06.2016 | 111,5 | 4 | 01.08.2025 | 236,3 | 726 | - | сформирован под одним домом |
| 1259 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 7 | 1961 | 24.06.2016 | 123,6 | 7 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1260 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 8 | 1961 | 24.06.2016 | 122 | 4 | 01.08.2025 | 240,3 | 954 | - | сформирован под одним домом |
| 1261 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 9 | 1960 | 24.06.2016 | 94,5 | 4 | 01.08.2025 | 258,8 | 693 | - | сформирован под одним домом |
| 1262 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Октябрьская, д. 7 | 1979 | 24.06.2016 | 154,8 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1263 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Первомайская, д. 1, корп. А | 1930 | 24.06.2016 | 154,2 | 8 | 01.08.2025 | 781,5 | 4770 | - | сформирован под одним домом |
| 1264 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Первомайская, д. 3 | 1954 | 24.06.2016 | 431,6 | 11 | 01.08.2025 | 288,1 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1265 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 11 | 1969 | 24.06.2016 | 203,6 | 9 | 01.08.2025 | 429,3 | 1885 | - | сформирован под одним домом |
| 1266 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 3 | 1926 | 24.06.2016 | 159,3 | 11 | 01.08.2025 | 198,8 | 875 | - | сформирован под одним домом |
| 1267 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 8 | 1926 | 24.06.2016 | 204 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1268 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 1 | 1974 | 24.06.2016 | 220,6 | 9 | 01.08.2025 | 396,1 | 876,3 | - | сформирован под одним домом |
| 1269 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 12 | 1956 | 24.06.2016 | 81,8 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1270 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 15 | 1958 | 24.06.2016 | 82,3 | 4 | 01.08.2025 | 137,9 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1271 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 18 | 1959 | 24.06.2016 | 82,4 | 6 | 01.08.2025 | 456,6 | 3030 | - | сформирован под одним домом |
| 1272 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 20 | 1959 | 24.06.2016 | 81,9 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1273 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 4 | 1952 | 24.06.2016 | 247,8 | 6 | 01.08.2025 | 175 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1274 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 6 | 1952 | 24.06.2016 | 237,1 | 11 | 01.08.2025 | 168,8 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1275 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 7 | 1931 | 24.06.2016 | 125,1 | 2 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1276 | Сельское поселение "Самодедское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Тракторная, д. 13 | 1955 | 24.06.2016 | 253,1 | 9 | 01.08.2025 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 7 031,80 | 371 |  | 8 739,84 | 13 839,00 |  |  |
| 1277 | Сельское поселение "Уемское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Уемский, ул. Большесельская, д. 34 | 1970 | 11.04.2012 | 141,6 | 14 | 31.12.2022 | 333,8 | 1208 | 29:16:080801:271 | сформирован под одним домом |
| 1278 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 36 | 1949 | 14.03.2013 | 504,9 | 28 | 31.12.2023 | 705,9 | 1605 | 29:16:064001:725 | сформирован под одним домом |
| 1279 | Сельское поселение "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Дедов Полой, д. 4 | 1977 | 22.10.2013 | 43,2 | 1 | 31.12.2023 | 266,3 | - | - | - |
| 1280 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 11 | 1953 | 24.12.2013 | 360,6 | 14 | 31.12.2023 | 311,9 | 510 | 29:16:064001:877 | сформирован под одним домом |
| 1281 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 38 | 1975 | 24.12.2013 | 61,8 | 5 | 31.12.2023 | 311,9 | 247 | 29:16:064001:876 | сформирован под одним домом |
| 1282 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 4 | 1960 | 24.12.2013 | 166,7 | 13 | 31.12.2023 | 149,9 | 576 | 29:16:064001:875 | сформирован под одним домом |
| 1283 | Сельское поселение "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Боброво, ул. Двинская, д. 18 | 1963 | 04.12.2014 | 504,5 | 34 | 01.12.2023 | 364,4 | 1928 | 29:16:100505:223 | сформирован под одним домом |
| 1284 | Сельское поселение "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 1 | 1964 | 04.12.2014 | 504,9 | 34 | 01.12.2023 | 386,5 | 598 | 29:16:100505:515 | сформирован под одним домом |
| 1285 | Сельское поселение "Приморское" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Рикасиха, д. 54 | 1932 | 18.12.2014 | 74,2 | 7 | 01.12.2023 | 381,3 | 400 | 29:16:191801:23 | сформирован под одним домом |
| 1286 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 12А | 1950 | 14.09.2015 | 483,3 | 30 | 01.08.2025 | 158,08 | 867 | 29:16:064001:723 | сформирован под одним домом |
| 1287 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 121 | 1981 | 08.12.2015 | 526,1 | 39 | 01.08.2025 | 688 | 516 | 29:16:064501:217 | сформирован под одним домом |
| 1288 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 30 | 1980 | 25.12.2015 | 156 | 7 | 01.08.2025 | 353,3 | 858 | 29:16:183201:207 | сформирован под одним домом |
| 1289 | Сельское поселение "Уемское" Приморского муниципального района Архангельской области | п. Уемский, ул. Заводская, д. 14 | 1973 | 22.07.2016 | 300,5 | 10 | 01.08.2025 | 175,5 | 367 | 29:16:080801:524 | сформирован под одним домом |
| 1290 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 2 | 1969 | 03.10.2016 | 395,5 | 17 | 01.08.2025 | 345,9 | - | - | - |
| 1291 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 4 | 1971 | 03.10.2016 | 367,8 | 19 | 01.08.2025 | 351,3 | - | - | - |
| 1292 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 5 | 1972 | 03.10.2016 | 232,1 | 10 | 01.08.2025 | 351,3 | - | - | - |
| 1293 | Сельское поселение "Приморское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Лайский Док, ул. Хуторская, д. 10 | 1945 | 26.10.2016 | 19 | 2 | 01.08.2025 | 107,96 | - | - | - |
| 1294 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Ластола, ул. Северодвинская, д. 16 | 1968 | 02.12.2016 | 215,8 | 6 | 01.08.2025 | 348,2 | 825 | 29:16:171001:611 | сформирован под одним домом |
| 1295 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Одиночка, д. 5А | 1957 | 02.12.2016 | 57,6 | 2 | 01.08.2025 | 132,1 | 328 | 29:16:181601:7 | сформирован под одним домом |
| 1296 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 14 | 1970 | 26.12.2016 | 469,2 | 20 | 01.08.2025 | 544 | 544 | 29:16:064001:440 | сформирован под одним домом |
| 1297 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Ковалева, д. 2 | 1973 | 29.12.2016 | 507,3 | 17 | 01.08.2025 | 549,5 | 748 | 29:17:010101:235 | сформирован под одним домом |
| 1298 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Ковалева, д. 4 | 1970 | 29.12.2016 | 498,7 | 14 | 01.08.2025 | 596,1 | 748 | 29:17:010101:240 | сформирован под одним домом |
| 1299 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Сивко, д. 14 | 1917 | 29.12.2016 | 314,5 | 14 | 01.08.2025 | 651,4 | 966 | 29:17:010101:239 | сформирован под одним домом |
| 1300 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Сивко, д. 16 | 1953 | 29.12.2016 | 126 | 14 | 01.08.2025 | 190,1 | - | - | не сформирован |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" |  |  | 35 230,56 | 2 179 |  | 41 685,50 | 171 080,00 |  |  |
| 1301 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 45 | 1956 | 18.01.2012 | 516,75 | 35 | 31.12.2022 | 616 | 2187 | 29:28:102007:21 | сформирован под одним домом |
| 1302 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 37 | 1940 | 31.01.2012 | 367,1 | 20 | 31.12.2022 | 340 | 1207 | 29:28:102014:15 | сформирован под одним домом |
| 1303 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 66 | 1959 | 29.02.2012 | 255,2 | 17 | 31.12.2022 | 266,5 | 1012 | 29:28:102027:19 | сформирован под одним домом |
| 1304 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 18/37 | 1946 | 29.02.2012 | 1 026,42 | 87 | 31.12.2022 | 1016 | 3078 | 29:28:102027:11 | сформирован под одним домом |
| 1305 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 15/15 | 1937 | 20.03.2012 | 314,2 | 13 | 31.12.2022 | 445 | 1816 | 19:28:102001:13 | сформирован под одним домом |
| 1306 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 34 | 1939 | 20.03.2012 | 488,8 | 49 | 31.12.2022 | 524,5 | 2289 | 29:28102005:6 | сформирован под одним домом |
| 1307 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7 | 1937 | 18.04.2012 | 515,35 | 27 | 31.12.2022 | 636 | 2402 | 29:28:102026:5 | сформирован под одним домом |
| 1308 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30А | 1959 | 18.04.2012 | 314,6 | 17 | 31.12.2022 | 269 | 1650 | 29:28:102023:5 | сформирован под одним домом |
| 1309 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9А | 1937 | 18.04.2012 | 77,3 | 5 | 31.12.2022 | 1311 | 2507 | 29:28:102018:19 | сформирован под одним домом |
| 1310 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 21 | 1937 | 18.04.2012 | 335,7 | 18 | 31.12.2022 | 454 | 2444 | 29:28:102004:10 | сформирован под одним домом |
| 1311 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 31 | 1943 | 17.10.2012 | 558,7 | 26 | 31.12.2022 | 568 | 3721 | 29:28:102029:10 | сформирован под одним домом |
| 1312 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, пер. Трудовой, д. 5 | 1963 | 13.11.2012 | 184,5 | 13 | 31.12.2022 | 229 | 888 | 29:28:1014102:12 | сформирован под одним домом |
| 1313 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Ленина, д. 5/32 | 1950 | 18.12.2012 | 366,4 | 31 | 31.12.2022 | 638,7 | 1718 | 29:28:102032:2 | сформирован под одним домом |
| 1314 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13 | 1941 | 07.02.2013 | 673,43 | 44 | 31.12.2022 | 581,6 | 3218 | 29:28:102027:13 | сформирован под одним домом |
| 1315 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 14 | 1940 | 07.02.2013 | 356,8 | 19 | 31.12.2022 | 332,7 | 1031 | 29:28:102008:9 | сформирован под одним домом |
| 1316 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1937 | 29.03.2013 | 325,12 | 25 | 31.12.2022 | 445 | 2174 | 29:28:101001:28 | сформирован под одним домом |
| 1317 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 42/26 | 1940 | 29.03.2013 | 412,94 | 35 | 31.12.2022 | 741 | 2638 | 29:28:102011:18 | сформирован под одним домом |
| 1318 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Ленина, д. 3 | 1951 | 05.04.2013 | 409,3 | 19 | 31.12.2022 | 1044,1 | 3790 | 29:28:102032:7 | сформирован под одним домом |
| 1319 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 43 | 1940 | 21.05.2013 | 483,5 | 26 | 31.12.2022 | 332,5 | 1412 | 29:28:102011:10 | сформирован под одним домом |
| 1320 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 35 | 1940 | 21.05.2013 | 844,99 | 51 | 31.12.2022 | 597 | 3177 | 29:28:102014:10 | сформирован под одним домом |
| 1321 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 | 1940 | 07.06.2013 | 425,4 | 22 | 31.12.2022 | 332 | 1027 | 29:28:102008:16 | сформирован под одним домом |
| 1322 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 16/42 | 1940 | 27.06.2013 | 904,89 | 53 | 31.12.2022 | 723,3 | 1936 | 29:28:102008:10 | сформирован под одним домом |
| 1323 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 29/28 | 1938 | 04.07.2013 | 201,6 | 18 | 31.12.2022 | 795 | 3015 | 29:28:102023:27 | сформирован под одним домом |
| 1324 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 35/27 | 1938 | 04.07.2013 | 73 | 4 | 31.12.2022 | 672 | 2088 | 29:28:102023:12 | сформирован под одним домом |
| 1325 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3А | 1951 | 04.07.2013 | 43,4 | 3 | 31.12.2022 | 244 | 2131 | 29:28:102003:20 | сформирован под одним домом |
| 1326 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 12 | 1937 | 15.10.2013 | 350,33 | 28 | 31.12.2022 | 664 | 2350 | 29:28:102018:20 | сформирован под одним домом |
| 1327 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11, корп. А | 1937 | 15.10.2013 | 398,43 | 26 | 31.12.2022 | 646 | 2528 | 29:28:102020:20 | сформирован под одним домом |
| 1328 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 9А | 1937 | 15.10.2013 | 359,27 | 22 | 31.12.2022 | 1284 | 2795 | 29:28:102020:13 | сформирован под одним домом |
| 1329 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 36А | 1939 | 24.10.2013 | 900,75 | 51 | 31.12.2022 | 611,8 | 3385 | 29:28:102005:16 | сформирован под одним домом |
| 1330 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 39/10 | 1939 | 24.10.2013 | 786,76 | 40 | 31.12.2022 | 763 | 2514 | 29:28:102008:15 | сформирован под одним домом |
| 1331 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 22А | 1959 | 05.11.2013 | 367,1 | 26 | 31.12.2022 | 1297 | 1297 | 29:28:102022,:25 | сформирован под одним домом |
| 1332 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 21/17 | 1937 | 05.11.2013 | 472,59 | 23 | 31.12.2022 | 653 | 1711 | 29:28:102017:25 | сформирован под одним домом |
| 1333 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 36 | 1939 | 05.11.2013 | 282,25 | 17 | 31.12.2022 | 525 | 2318 | 29:28:102005:17 | сформирован под одним домом |
| 1334 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30 | 1939 | 09.12.2013 | 1 019,66 | 65 | 31.12.2022 | 716 | 2988 | 29:28:102023:22 | сформирован под одним домом |
| 1335 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 5 | 1937 | 09.12.2013 | 488,37 | 25 | 31.12.2022 | 456 | 2125 | 29:28:102003:21 | сформирован под одним домом |
| 1336 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 5 | 1941 | 09.12.2013 | 66,2 | 5 | 31.12.2022 | 488 | 2739 | 29:28:102005:11 | сформирован под одним домом |
| 1337 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 34/19 | 1942 | 09.12.2013 | 134,8 | 5 | 31.12.2022 | 918,3 | 2619 | 29:28:1020289:7 | сформирован под одним домом |
| 1338 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 1 | 1951 | 19.03.2014 | 49,5 | 1 | 01.12.2023 | 212 | 665 | 29:28:703002:119 | сформирован под одним домом |
| 1339 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3 | 1937 | 19.03.2014 | 293,07 | 22 | 01.12.2023 | 456 | 1893 | 29:28:102003:19 | сформирован под одним домом |
| 1340 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 25 | 1941 | 15.04.2014 | 824,76 | 33 | 01.12.2023 | 590,1 | 3415 | 29:28:102028:8 | сформирован под одним домом |
| 1341 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 26 | 1959 | 15.04.2014 | 205,5 | 19 | 01.12.2023 | 266,8 | 1176 | 29:28:112205:21 | сформирован под одним домом |
| 1342 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 30 | 1959 | 15.04.2014 | 369,8 | 22 | 01.12.2023 | 269 | 1077 | 29:28:112205:60 | сформирован под одним домом |
| 1343 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 37/28 | 1943 | 15.04.2014 | 590,9 | 50 | 01.12.2023 | 1401 | 4860 | 29:28:102028:15 | сформирован под одним домом |
| 1344 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 24 | 1959 | 21.05.2014 | 360,8 | 21 | 01.12.2023 | 268,7 | 1215 | 29:28:112205:20 | сформирован под одним домом |
| 1345 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24А | 1951 | 27.06.2014 | 228,8 | 12 | 01.12.2023 | 247,7 | 1376 | 29:28:102002:5 | сформирован под одним домом |
| 1346 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 40 | 1939 | 26.09.2014 | 359,5 | 24 | 01.12.2023 | 364 | 2157 | 29:28:102004:20 | сформирован под одним домом |
| 1347 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 23/16 | 1940 | 26.09.2014 | 425,16 | 23 | 01.12.2023 | 385 | 2214 | 29:28:102015:24 | сформирован под одним домом |
| 1348 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 22 | 1938 | 26.09.2014 | 586,29 | 38 | 01.12.2023 | 458 | 2437 | 29:28:102003:2 | сформирован под одним домом |
| 1349 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 19 | 1937 | 26.09.2014 | 580,94 | 36 | 01.12.2023 | 450 | 2233 | 29:28:102003:12 | сформирован под одним домом |
| 1350 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 10 | 1937 | 03.10.2014 | 738,44 | 42 | 01.12.2023 | 656,6 | 2484 | 29:28:102026:4 | сформирован под одним домом |
| 1351 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 33А | 1939 | 03.10.2014 | 770,69 | 47 | 01.12.2023 | 669 | 2299 | 29:28:102023:9 | сформирован под одним домом |
| 1352 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 17 | 1937 | 03.10.2014 | 596,4 | 28 | 01.12.2023 | 434 | 2220 | 29:28:102004:12 | сформирован под одним домом |
| 1353 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 29/13 | 1938 | 30.12.2014 | 62,5 | 8 | 01.12.2023 | 639,5 | 2455 | 29:28:102009,:272 | сформирован под одним домом |
| 1354 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 64 | 1955 | 19.01.2015 | 471 | 24 | 01.08.2025 | 333 | 945 | 29:28:102027:4 | сформирован под одним домом |
| 1355 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 35 | 1939 | 19.01.2015 | 718,7 | 51 | 01.08.2025 | 687,8 | 2712 | 29:28:102010:26 | сформирован под одним домом |
| 1356 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28А | 1951 | 19.01.2015 | 333,4 | 17 | 01.08.2025 | 250,2 | 1531 | 29:28:102023:8 | сформирован под одним домом |
| 1357 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 18 | 1937 | 19.01.2015 | 614,38 | 56 | 01.08.2025 | 661,7 | 170 | 29:28:102009:15 | сформирован под одним домом |
| 1358 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 5, корп. А | 1941 | 19.01.2015 | 803,2 | 44 | 01.08.2025 | 593 | 2016 | 29:28:102005:10 | сформирован под одним домом |
| 1359 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 42, корп. Б | 1939 | 19.01.2015 | 435,2 | 23 | 01.08.2025 | 333,2 | 2004 | 29:28:102007:24 | сформирован под одним домом |
| 1360 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 11, корп. А | 1951 | 19.01.2015 | 335,08 | 20 | 01.08.2025 | 251,1 | 1727 | 29:28:102001:7 | сформирован под одним домом |
| 1361 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 22, корп. А | 1941 | 19.01.2015 | 815,91 | 36 | 01.08.2025 | 557,2 | 2729 | 29:28:102031:13 | сформирован под одним домом |
| 1362 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11, корп. В | 1953 | 09.02.2015 | 339,93 | 28 | 01.08.2025 | 271,1 | 1337 | 29:28:102020:2 | сформирован под одним домом |
| 1363 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 19, корп. А | 1937 | 14.05.2015 | 139,87 | 8 | 01.08.2025 | 662 | 2523 | 29:28:102017:26 | сформирован под одним домом |
| 1364 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 28 | 1938 | 15.06.2015 | 453,82 | 39 | 01.08.2025 |  |  | 29:28:102020:19 | сформирован под одним домом |
| 1365 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 33, корп. Б | 1951 | 15.06.2015 | 372,49 | 34 | 01.08.2025 | 244,8 | 1977 | 29:28:102023:14 | сформирован под одним домом |
| 1366 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 11 | 1937 | 15.06.2015 | 323,17 | 18 | 01.08.2025 | 656 | 2595 | 29:28:102018:21 | сформирован под одним домом |
| 1367 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 33/18 | 1937 | 23.07.2015 | 119,6 | 10 | 01.08.2025 | 457 | 1258 | 29:28:102014:7 | сформирован под одним домом |
| 1368 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39 | 1941 | 07.08.2015 | 420,4 | 22 | 01.08.2025 | 342 | 1330 | 29:28:102024:21 | сформирован под одним домом |
| 1369 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 9 | 1960 | 21.12.2015 | 1 299,90 | 69 | 01.08.2025 | 451,5 | 1943 | 29:28:102012:19 | сформирован под одним домом |
| 1370 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 26 | 1945 | 21.12.2015 | 569,14 | 37 | 01.08.2025 | 438 | 1970 | 29:28:102032:20 | сформирован под одним домом |
| 1371 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 36/30 | 1948 | 27.06.2016 | 94,5 | 6 | 01.08.2025 | 1400 | 4522 | 29:28:102029:14 | сформирован под одним домом |
| 1372 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 12, корп. А | 1951 | 12.08.2016 | 334,1 | 23 | 01.08.2025 | 253,2 | 1518 | 29:28:102001:21 | сформирован под одним домом |
| 1373 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 37/9 | 1939 | 12.08.2016 | 631,37 | 35 | 01.08.2025 | 674,4 | 2099 | 29:28:102006:6 | сформирован под одним домом |
| 1374 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 9, корп. А | 1951 | 12.08.2016 | 376,7 | 27 | 01.08.2025 | 753 | 1770 | 29:28:102001:9 | сформирован под одним домом |
| 1375 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 20/8 | 1937 | 21.09.2016 | 460,7 | 26 | 01.08.2025 | 656 | 2362 | 29628:102018:6 | сформирован под одним домом |
| 1376 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 44 | 1941 | 24.10.2016 | 882,27 | 42 | 01.08.2025 | 579 | 2300 | 29628:102014:16 | сформирован под одним домом |
| 1377 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17 | 1937 | 27.12.2016 | 67,6 | 5 | 01.08.2025 | 670 | 2731 | 29:28:102017:23 | сформирован под одним домом |
| 1378 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 28/7 | 1937 | 27.12.2016 | 673,18 | 43 | 01.08.2025 | 453 | 1873 | 296287:102003:7 | сформирован под одним домом |
| Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 44 877,14 | 2 399 |  | 12 139,80 | 65 998,00 |  |  |
| 1379 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 1 | 1959 | 28.03.2012 | 34 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1380 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Пионерская, д. 2 | 1956 | 28.03.2012 | 102 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1381 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 16 | 1965 | 28.03.2012 | 108 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1382 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 17 | 1965 | 28.03.2012 | 37 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1383 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 18 | 1965 | 28.03.2012 | 94,5 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1384 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 61 | 1973 | 04.04.2012 | 47,8 | 7 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1385 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малая Вирова, д. 18 | 1971 | 05.04.2012 | 95,6 | 4 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1386 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малая Вирова, д. 20 | 1971 | 05.04.2012 | 95,6 | 3 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1387 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малая Вирова, д. 6 | 1986 | 05.04.2012 | 154 | 5 | 31.12.2022 | 154 | - | - | не сформирован |
| 1388 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малый Дор, д. 2 | 1971 | 05.04.2012 | 361 | 15 | 31.12.2022 | 480 | - | - | не сформирован |
| 1389 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малый Дор, д. 4 | 1972 | 05.04.2012 | 434 | 25 | 31.12.2022 | 480 | - | - | не сформирован |
| 1390 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 34 | 1973 | 05.04.2012 | 47,8 | 3 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1391 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 6 | 1973 | 05.04.2012 | 95,6 | 5 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1392 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 65 | 1973 | 05.04.2012 | 95,6 | 4 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1393 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 67 | 1973 | 05.04.2012 | 95,6 | 6 | 31.12.2022 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1394 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Спасская, д. 12 | 1980 | 05.04.2012 | 171 | 6 | 31.12.2022 | 171 | - | - | не сформирован |
| 1395 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маломедвежевская, д. 36 | 1968 | 16.04.2012 | 66 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1396 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Сарбала, д. 10 | 1979 | 16.04.2012 | 118 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1397 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Ульяновская, ул. Центральная, д. 4 | 1971 | 16.04.2012 | 30,7 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1398 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Филинская, ул. Центральная, д. 6 | 1975 | 16.04.2012 | 94,4 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1399 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, пер. Привокзальный, д. 6 | 1959 | 14.05.2012 | 84,6 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1400 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Поселковая, д. 13 | 1964 | 14.05.2012 | 47 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1401 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Поселковая, д. 16А | 1955 | 14.05.2012 | 88 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1402 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Средняя, д. 8 | 1976 | 14.05.2012 | 51 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1403 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Юбилейная, д. 4 | 1968 | 14.05.2012 | 46,4 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1404 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Молодежная, д. 4 | 1982 | 24.05.2012 | 101 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1405 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Бестужево, ул. Центральная, д. 32А | 1977 | 24.05.2012 | 73 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1406 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 28 | 1970 | 19.06.2012 | 160 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1407 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, пер. Квартальный, д. 12 | 1950 | 03.08.2012 | 116,7 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1408 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 25 | 1980 | 03.08.2012 | 118,7 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1409 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 27 | 1953 | 03.08.2012 | 116,7 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1410 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 31, корп. А | 1953 | 03.08.2012 | 116,7 | 3 | 31.12.2022 | - | 726 | 29:18:100701:347 | сформирован под одним домом |
| 1411 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 32 | 1954 | 03.08.2012 | 119 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1412 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 23 | 1958 | 03.08.2012 | 405,8 | 30 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1413 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | 1972 | 03.08.2012 | 489,7 | 31 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1414 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Привокзальная, д. 11 | 1978 | 25.09.2012 | 44 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1415 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | п. Лойга, ул. Привокзальная, д. 7 | 1960 | 25.09.2012 | 53,3 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1416 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 2 | 1957 | 01.10.2012 | 40 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1417 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Спортивная, д. 10 | 1958 | 01.10.2012 | 50 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1418 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Спортивная, д. 3 | 1956 | 01.10.2012 | 64 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1419 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 11 | 1958 | 02.10.2012 | 41 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1420 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Центральная, д. 31 | 1958 | 02.10.2012 | 154 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1421 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Линейная, д. 11 | 1963 | 14.11.2012 | 125,5 | 19 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1422 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 37, корп. А | 1979 | 16.11.2012 | 166,8 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1423 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 33 | 1946 | 16.11.2012 | 37,5 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1424 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 37 | 1960 | 16.11.2012 | 70 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1425 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 37, корп. А | 1985 | 19.11.2012 | 83 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1426 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Линейная, д. 9 | 1959 | 19.11.2012 | 30,2 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1427 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27 | 1962 | 05.12.2012 | 331,9 | 17 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1428 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 30 | 1953 | 24.12.2012 | 116,7 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1429 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 46, корп. А | 1980 | 24.12.2012 | 167,5 | 13 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1430 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 26 | 1962 | 24.12.2012 | 362,9 | 20 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1431 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 21 | 1955 | 24.12.2012 | 40 | 4 | 31.12.2022 | - | 900 | 29:18:040301:0113 | сформирован под одним домом |
| 1432 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Лесная, д. 10 | 1958 | 29.12.2012 | 28,8 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1433 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Советская, д. 25 | 1969 | 30.12.2012 | 104 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1434 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Советская, д. 27 | 1965 | 30.12.2012 | 146 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1435 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1954 | 13.02.2013 | 42 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1436 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Житомирская, д. 7 | 1955 | 13.02.2013 | 41,3 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1437 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Заречная, д. 11 | 1956 | 13.02.2013 | 31,7 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1438 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Заречная, д. 7 | 1956 | 13.02.2013 | 41,2 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1439 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Заречная, д. 9 | 1956 | 13.02.2013 | 53,9 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1440 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Лесная, д. 2 | 1954 | 13.02.2013 | 32,4 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1441 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Лесная, д. 3 | 1973 | 13.02.2013 | 90,9 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1442 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Новая, д. 11 | 1956 | 13.02.2013 | 74 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1443 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 16 | 1962 | 13.02.2013 | 30,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1444 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 19 | 1971 | 13.02.2013 | 47,2 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1445 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 5 | 1961 | 13.02.2013 | 51 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1446 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 6 | 1952 | 13.02.2013 | 36 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1447 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 8 | 1954 | 13.02.2013 | 31,6 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1448 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Пионерская, д. 13 | 1955 | 13.02.2013 | 38 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1449 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Советская, д. 13 | 1962 | 13.02.2013 | 38,6 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1450 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Советская, д. 9 | 1962 | 13.02.2013 | 39,5 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1451 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Строительная, д. 16 | 1954 | 13.02.2013 | 46 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1452 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Строительная, д. 18 | 1954 | 13.02.2013 | 42 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1453 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Строительная, д. 23 | 1953 | 13.02.2013 | 42,2 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1454 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Школьная, д. 4 | 1961 | 13.02.2013 | 82,4 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1455 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Юбилейная, д. 8 | 1975 | 13.02.2013 | 109,2 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1456 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Шурай, ул. Привокзальная, д. 6 | 1955 | 13.02.2013 | 53 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1457 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, пер. Западный, д. 2 | 1953 | 21.02.2013 | 125 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1458 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, пер. Таежный, д. 2 | 1975 | 21.02.2013 | 86,7 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1459 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, пер. Таежный, д. 4 | 1973 | 21.02.2013 | 44,4 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1460 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 15 | 1976 | 21.02.2013 | 134,3 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1461 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 19 | 1973 | 21.02.2013 | 88,5 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1462 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 20 | 1973 | 21.02.2013 | 87,6 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1463 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 21 | 1973 | 21.02.2013 | 87,6 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1464 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Солнечная, д. 24 | 1971 | 21.02.2013 | 42,3 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1465 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 14 | 1964 | 21.02.2013 | 185,9 | 12 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1466 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 16 | 1965 | 21.02.2013 | 185,2 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1467 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 17 | 1965 | 21.02.2013 | 182,6 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1468 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 18 | 1965 | 21.02.2013 | 163,5 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1469 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Синики, ул. Центральная, д. 37 | 1979 | 27.02.2013 | 90,2 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1470 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Синики, ул. Центральная, д. 43 | 1976 | 27.02.2013 | 89,1 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1471 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1954 | 27.02.2013 | 82,8 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1472 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Заречная, д. 45 | 1965 | 27.02.2013 | 93,2 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1473 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Лесная, д. 6 | 1964 | 27.02.2013 | 41,6 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1474 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 12 | 1968 | 27.02.2013 | 110,5 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1475 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 14 | 1968 | 27.02.2013 | 149,2 | 14 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1476 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 18 | 1967 | 27.02.2013 | 124,8 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1477 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 20 | 1969 | 27.02.2013 | 81,2 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1478 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 25 | 1971 | 27.02.2013 | 40,7 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1479 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 3 | 1956 | 27.02.2013 | 60,5 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1480 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 4 | 1956 | 27.02.2013 | 89,9 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1481 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 27.02.2013 | 62,6 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1482 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 6 | 1962 | 27.02.2013 | 94,1 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1483 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Новая, д. 5 | 1958 | 27.02.2013 | 80,3 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1484 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Новая, д. 6 | 1956 | 27.02.2013 | 62,5 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1485 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 17 | 1962 | 27.02.2013 | 53 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1486 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 19 | 1956 | 27.02.2013 | 62,6 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1487 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 3 | 1956 | 27.02.2013 | 83,5 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1488 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 30 | 1956 | 27.02.2013 | 125 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1489 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 27.02.2013 | 68,3 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1490 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 33 | 1973 | 27.02.2013 | 50,1 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1491 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 4 | 1957 | 27.02.2013 | 40,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1492 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Спортивная, д. 6 | 1957 | 27.02.2013 | 42 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1493 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Станционная, д. 26 | 1958 | 27.02.2013 | 30 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1494 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 5 | 1958 | 27.02.2013 | 82,6 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1495 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 9 | 1958 | 27.02.2013 | 42 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1496 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Центральная, д. 40 | 1990 | 27.02.2013 | 82 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1497 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Центральная, д. 8 | 1990 | 27.02.2013 | 112 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1498 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Архангельская, д. 1А | 1979 | 28.02.2013 | 64 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1499 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Архангельская, д. 5 | 1981 | 28.02.2013 | 56 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1500 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Космонавтов, д. 10 | 1989 | 28.02.2013 | 68 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1501 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Лесная, д. 3 | 1957 | 28.02.2013 | 43 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1502 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Лесная, д. 4 | 1957 | 28.02.2013 | 64 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1503 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Мира, д. 4 | 1987 | 28.02.2013 | 115,2 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1504 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Мира, д. 5 | 1987 | 28.02.2013 | 114,1 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1505 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Мира, д. 6 | 1988 | 28.02.2013 | 56,3 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1506 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Новая, д. 14 | 1981 | 28.02.2013 | 111 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1507 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Новая, д. 4А | 1970 | 28.02.2013 | 120 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1508 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Печорская, д. 2 | 1992 | 28.02.2013 | 116 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1509 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Печорская, д. 6 | 1960 | 28.02.2013 | 53 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1510 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Привокзальная, д. 5 | 1961 | 28.02.2013 | 42,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1511 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Северная, д. 11 | 1954 | 28.02.2013 | 41,8 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1512 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Северная, д. 20 | 1964 | 28.02.2013 | 49 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1513 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 16 | 1958 | 28.02.2013 | 95 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1514 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 2 | 1958 | 28.02.2013 | 73,5 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1515 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 4 | 1976 | 28.02.2013 | 52,4 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1516 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 13 | 1953 | 04.03.2013 | 62,5 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1517 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 15 | 1953 | 04.03.2013 | 63 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1518 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 7 | 1972 | 04.03.2013 | 54 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1519 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 9 | 1965 | 04.03.2013 | 54 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1520 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Комсомольская, д. 15 | 1980 | 04.03.2013 | 125 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1521 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Комсомольская, д. 17 | 1979 | 04.03.2013 | 51 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1522 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Комсомольская, д. 9 | 1979 | 04.03.2013 | 50,5 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1523 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Лесная, д. 11 | 1985 | 04.03.2013 | 108 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1524 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Лесная, д. 7 | 1985 | 04.03.2013 | 128 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1525 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Молодежная, д. 10 | 1984 | 04.03.2013 | 54 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1526 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Новая, д. 1 | 1981 | 04.03.2013 | 108 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1527 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Новая, д. 2 | 1984 | 04.03.2013 | 64 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1528 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Новая, д. 3 | 1982 | 04.03.2013 | 128 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1529 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Почтовая, д. 12 | 1964 | 04.03.2013 | 84 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1530 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Бестужево, ул. Молодежная, д. 17 | 1976 | 04.03.2013 | 95,6 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1531 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Бестужево, ул. Центральная, д. 4 | 1965 | 04.03.2013 | 56 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1532 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 22 | 1960 | 05.03.2013 | 110,8 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1533 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 3 | 1973 | 05.03.2013 | 56,3 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1534 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 4 | 1954 | 05.03.2013 | 35,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1535 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Заводская, д. 1 | 1949 | 05.03.2013 | 28,1 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1536 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Матросова, д. 1А | 1956 | 05.03.2013 | 60 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1537 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 4 | 1949 | 05.03.2013 | 41,8 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1538 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чехова, д. 10 | 1965 | 05.03.2013 | 128,3 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1539 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чкалова, д. 15 | 1950 | 05.03.2013 | 50,7 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1540 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чкалова, д. 17 | 1955 | 05.03.2013 | 102,4 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1541 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чкалова, д. 19 | 1956 | 05.03.2013 | 50,6 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1542 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1943 | 05.03.2013 | 57,9 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1543 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Калинина, д. 1 | 1964 | 05.03.2013 | 153,7 | 16 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1544 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Лермонтова, д. 5 | 1964 | 05.03.2013 | 152,9 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1545 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 23 | 1970 | 05.03.2013 | 522,8 | 27 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1546 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 34 | 1972 | 05.03.2013 | 487,3 | 23 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1547 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 36 | 1972 | 05.03.2013 | 495,2 | 22 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1548 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 38 | 1971 | 05.03.2013 | 475 | 28 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1549 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советов, д. 4 | 1957 | 05.03.2013 | 43,2 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1550 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советов, д. 8 | 1945 | 05.03.2013 | 98,1 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1551 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Захаровская, д. 15 | 1963 | 07.03.2013 | 103,7 | 7 | 31.12.2022 | 480 | 1160 | 29:18:080701:56 | сформирован под одним домом |
| 1552 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 13 | 1976 | 07.03.2013 | 49 | 4 | 31.12.2022 | - | 768 | 29:18:080701:76 | сформирован под одним домом |
| 1553 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 17 | 1976 | 07.03.2013 | 50,4 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1554 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 19 | 1977 | 07.03.2013 | 91,2 | 7 | 31.12.2022 | 480 | 1080 | 29:18:080701:69 | сформирован под одним домом |
| 1555 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 5 | 1975 | 07.03.2013 | 57 | 7 | 31.12.2022 | 480 | 696 | 29:18:080701:87 | сформирован под одним домом |
| 1556 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 10 | 1985 | 07.03.2013 | 93,7 | 5 | 31.12.2022 | 480 | 936 | 29:18:080701:51 | сформирован под одним домом |
| 1557 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 4 | 1981 | 07.03.2013 | 103,68 | 6 | 31.12.2022 | 480 | 1026 | 29:18:080701:54 | сформирован под одним домом |
| 1558 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 5 | 1978 | 07.03.2013 | 94 | 6 | 31.12.2022 | 480 | 2204 | 29:18:080701:43 | сформирован под одним домом |
| 1559 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 6 | 1983 | 07.03.2013 | 103,68 | 11 | 31.12.2022 | 480 | 1026 | 29:18:080701:53 | сформирован под одним домом |
| 1560 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 8 | 1983 | 07.03.2013 | 103,68 | 6 | 31.12.2022 | 480 | 1014 | 29:18:080701:52 | сформирован под одним домом |
| 1561 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Великая, ул. Зеленая, д. 2 | 1968 | 07.03.2013 | 83,2 | 5 | 31.12.2022 | 480 | 2576 | 29:18:080601:20 | сформирован под одним домом |
| 1562 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Великая, ул. Зеленая, д. 4 | 1962 | 07.03.2013 | 38,3 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1563 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Кондратовская, ул. Заречная, д. 7 | 1978 | 07.03.2013 | 54,6 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1564 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Кондратовская, ул. Клубная, д. 4 | 1964 | 07.03.2013 | 53 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1565 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Кондратовская, ул. Таграсная, д. 31 | 1981 | 07.03.2013 | 54,6 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1566 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Молодежная, д. 18 | 1985 | 07.03.2013 | 158,2 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1567 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Молодежная, д. 24 | 1988 | 07.03.2013 | 112 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1568 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Нагорная, д. 10 | 1979 | 07.03.2013 | 92,4 | 8 | 31.12.2022 | 120 | 1476 | 29:18:080101:7 | сформирован под одним домом |
| 1569 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Нагорная, д. 8 | 1979 | 07.03.2013 | 92,2 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1570 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Спортивная, д. 2 | 1962 | 07.03.2013 | 39,4 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1571 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Спортивная, д. 8 | 1973 | 07.03.2013 | 103,6 | 8 | 31.12.2022 | 120 | 2670 | 29:18:080101:71 | сформирован под одним домом |
| 1572 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 1А | 1957 | 14.03.2013 | 337,6 | 20 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1573 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1943 | 14.03.2013 | 55,7 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1574 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советов, д. 12 | 1945 | 14.03.2013 | 191,3 | 11 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1575 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 2 | 1966 | 14.03.2013 | 417,3 | 19 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1576 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 6 | 1967 | 14.03.2013 | 460,4 | 15 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1577 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 8 | 1968 | 14.03.2013 | 463,8 | 29 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1578 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 9 | 1969 | 14.03.2013 | 511,6 | 28 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1579 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 16 | 1954 | 14.03.2013 | 50,8 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1580 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 22 | 1954 | 14.03.2013 | 107,8 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1581 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 27 | 1971 | 14.03.2013 | 120,6 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1582 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Деповская, д. 4 | 1954 | 14.03.2013 | 102,8 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1583 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Некрасова, д. 9 | 1964 | 14.03.2013 | 154 | 13 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1584 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 17А | 1956 | 14.03.2013 | 143,9 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1585 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Энгельса, д. 9 | 1969 | 14.03.2013 | 44 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1586 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Будрино, д. 52 | 1978 | 18.03.2013 | 90,6 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1587 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Прилуки, д. 102 | 1980 | 18.03.2013 | 154 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1588 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Прилуки, д. 103 | 1980 | 18.03.2013 | 154 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1589 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Боровая, д. 17 | 1953 | 18.03.2013 | 80,8 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1590 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 20 | 1953 | 18.03.2013 | 137,9 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1591 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 21 | 1953 | 18.03.2013 | 82,3 | 7 | 31.12.2022 | 80 | 1053 | 29:18:100109:339 | сформирован под одним домом |
| 1592 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 22 | 1953 | 18.03.2013 | 130,2 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1593 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 24 | 1953 | 18.03.2013 | 88,3 | 6 | 31.12.2022 | 88,3 | 1168 | 29:18:100109:60 | сформирован под одним домом |
| 1594 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 26 | 1953 | 18.03.2013 | 110,5 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1595 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 28 | 1953 | 18.03.2013 | 121,9 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1596 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 42 | 1985 | 18.03.2013 | 76,6 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1597 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 40 | 1986 | 18.03.2013 | 305,9 | 17 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1598 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 44 | 1954 | 18.03.2013 | 77,1 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1599 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 46, корп. Б | 1971 | 18.03.2013 | 137,4 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1600 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 50 | 1984 | 18.03.2013 | 133,1 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1601 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 52 | 1954 | 18.03.2013 | 113,9 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1602 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56 | 1956 | 18.03.2013 | 125,9 | 9 | 31.12.2022 | 120 | 3441 | 29:18:100122:510 | сформирован под одним домом |
| 1603 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 8 | 1989 | 18.03.2013 | 109,6 | 12 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1604 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 11, корп. А | 1986 | 18.03.2013 | 123,3 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1605 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 29 | 1980 | 18.03.2013 | 119,2 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1606 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 30 | 1979 | 18.03.2013 | 120,1 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1607 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 32 | 1978 | 18.03.2013 | 137 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1608 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 34 | 1980 | 18.03.2013 | 118,8 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1609 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 40 | 1980 | 18.03.2013 | 82,2 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1610 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 12 | 1976 | 18.03.2013 | 99,7 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1611 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 44, корп. А | 1977 | 18.03.2013 | 165,5 | 11 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1612 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 47 | 1977 | 18.03.2013 | 123,4 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1613 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 29 | 1975 | 18.03.2013 | 120,8 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1614 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 37 | 1984 | 18.03.2013 | 121,4 | 13 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1615 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Линейная, д. 2, корп. Г | 1985 | 18.03.2013 | 89,1 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1616 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 3 | 1989 | 18.03.2013 | 152 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1617 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 4 | 1989 | 18.03.2013 | 63 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1618 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 18 | 1952 | 18.03.2013 | 160 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1619 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 19 | 1983 | 18.03.2013 | 51,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1620 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 2 | 1980 | 18.03.2013 | 57,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1621 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 20 | 1958 | 18.03.2013 | 132 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1622 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 21 | 1992 | 18.03.2013 | 117 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1623 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 22 | 1981 | 18.03.2013 | 103 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1624 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 3 | 1991 | 18.03.2013 | 75 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1625 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 30 | 1963 | 18.03.2013 | 123,5 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1626 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 34 | 1988 | 18.03.2013 | 140 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1627 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 48 | 1986 | 18.03.2013 | 30 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1628 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 5 | 1990 | 18.03.2013 | 140 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1629 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 51 | 1991 | 18.03.2013 | 120 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1630 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 56 | 1989 | 18.03.2013 | 58,6 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1631 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 58 | 1959 | 18.03.2013 | 56,5 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1632 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 59 | 1960 | 18.03.2013 | 56 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1633 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 62 | 1981 | 18.03.2013 | 70 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1634 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 67 | 1962 | 18.03.2013 | 88,2 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1635 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 8 | 1954 | 18.03.2013 | 103 | 2 | 31.12.2022 | 120 | 2560 | 29:18:061301:11 | сформирован под одним домом |
| 1636 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Розы Шаниной, д. 16 | 1974 | 18.03.2013 | 109,9 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1637 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Садовая, д. 11 | 1977 | 18.03.2013 | 105,6 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1638 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Садовая, д. 14 | 1970 | 18.03.2013 | 190 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1639 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Строительная, д. 1 | 1989 | 18.03.2013 | 149,4 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1640 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Строительная, д. 3 | 1983 | 18.03.2013 | 154 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1641 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Черемуховая, д. 10 | 1968 | 18.03.2013 | 155 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1642 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 10 | 1961 | 25.03.2013 | 117,8 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1643 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 5 | 1959 | 25.03.2013 | 50,3 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1644 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 8 | 1959 | 25.03.2013 | 114,9 | 11 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1645 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 9 | 1959 | 25.03.2013 | 139,4 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1646 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 6 | 1989 | 25.03.2013 | 77,3 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1647 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 7 | 1989 | 25.03.2013 | 76,2 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1648 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 8 | 1989 | 25.03.2013 | 151,7 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1649 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Молодежная, д. 14 | 1959 | 25.03.2013 | 55,4 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1650 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Молодежная, д. 5 | 1989 | 25.03.2013 | 156,5 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1651 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Речная, д. 1 | 1993 | 25.03.2013 | 137,2 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1652 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Центральная, д. 1 | 1961 | 25.03.2013 | 37,6 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1653 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Центральная, д. 8 | 1961 | 25.03.2013 | 65 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1654 | Сельское поселение "Плосское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Левоплосская, ул. Молодежная, д. 1 | 1988 | 26.03.2013 | 182 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1655 | Сельское поселение "Плосское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Левоплосская, ул. Молодежная, д. 3 | 1988 | 26.03.2013 | 168 | 11 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1656 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 17 | 1955 | 29.03.2013 | 37 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1657 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 18 | 1954 | 29.03.2013 | 136,8 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1658 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 5 | 1954 | 29.03.2013 | 136,4 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1659 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Октябрьская, д. 2 | 1964 | 29.03.2013 | 84 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1660 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Октябрьская, д. 4 | 1964 | 29.03.2013 | 42 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1661 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Первомайская, д. 4 | 1964 | 29.03.2013 | 150 | 12 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1662 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Первомайская, д. 5 | 1964 | 29.03.2013 | 84 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1663 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Пионерская, д. 10 | 1960 | 29.03.2013 | 100 | 8 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1664 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Пионерская, д. 3 | 1958 | 29.03.2013 | 128 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1665 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 14 | 1955 | 29.03.2013 | 158 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1666 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 19 | 1968 | 29.03.2013 | 158 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1667 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 5 | 1961 | 29.03.2013 | 52 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1668 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 1 | 1974 | 29.03.2013 | 146 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1669 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 4 | 1954 | 29.03.2013 | 63 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1670 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 5 | 1954 | 29.03.2013 | 146 | 2 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1671 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 6 | 1954 | 29.03.2013 | 145 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1672 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 14 | 1954 | 29.03.2013 | 150 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1673 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 19 | 1954 | 29.03.2013 | 158 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1674 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 5 | 1954 | 29.03.2013 | 84 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1675 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 7 | 1954 | 29.03.2013 | 84 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1676 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 8 | 1954 | 29.03.2013 | 84 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1677 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 9 | 1954 | 29.03.2013 | 42 | 1 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1678 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 3 | 1958 | 08.05.2013 | 58,4 | 10 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1679 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1966 | 26.07.2013 | 505,6 | 41 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1680 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Клубная, д. 3 | 1968 | 11.12.2013 | 519 | 36 | 31.12.2022 | 120 | 1440 | 29:18:100123:13 | сформирован под одним домом |
| 1681 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Детская, д. 5 | 1961 | 24.12.2013 | 389,5 | 27 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1682 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 33 | 1932 | 24.12.2013 | 293,8 | 18 | 31.12.2022 | 120 | 391 | 29:18:110103:223 | сформирован под одним домом |
| 1683 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 84 | 1972 | 24.12.2013 | 350,7 | 27 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1684 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Набережная, д. 12 | 1938 | 24.12.2013 | 251,5 | 15 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1685 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 9 | 1960 | 24.12.2013 | 183,2 | 9 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1686 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Советский, ул. Промышленная, д. 11А | 1960 | 25.12.2013 | 94,3 | 5 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1687 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Советский, ул. Южная, д. 13 | 1960 | 25.12.2013 | 95,3 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1688 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Советский, ул. Южная, д. 15 | 1960 | 25.12.2013 | 95,1 | 4 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1689 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Едемского, д. 22 | 1967 | 25.12.2013 | 92,6 | 6 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1690 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3А | 1951 | 25.12.2013 | 65,6 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1691 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3Б | 1972 | 25.12.2013 | 73,7 | 7 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1692 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3В | 1973 | 25.12.2013 | 80,8 | 3 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1693 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Клубная, д. 2 | 1969 | 31.12.2013 | 526,5 | 31 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1694 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 49, корп. А | 1985 | 20.06.2014 | 117,3 | 6 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1695 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Клубная, д. 6 | 1969 | 19.09.2014 | 506,8 | 27 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1696 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Советская, д. 10 | 1958 | 02.10.2014 | 440 | 17 | 01.12.2023 | 120 | 413 | 29:18:110103:595 | сформирован под одним домом |
| 1697 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | н. п. Казарма, 880 - 881 км, д. 2 | 1985 | 31.10.2014 | 73 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1698 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 12 | 1956 | 02.12.2014 | 80 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1699 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 4 | 1958 | 02.12.2014 | 79,7 | 3 | 01.12.2023 | 120 | 500 | 29:18:040301:0098 | сформирован под одним домом |
| 1700 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 6 | 1958 | 02.12.2014 | 82,1 | 4 | 01.12.2023 | 120 | 500 | 29:18:040301:0096 | сформирован под одним домом |
| 1701 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 14 | 1957 | 03.12.2014 | 84 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1702 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 16 | 1956 | 03.12.2014 | 40 | 1 | 01.12.2023 | 120 | 900 | 29:18:040301:0083 | сформирован под одним домом |
| 1703 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 18 | 1957 | 03.12.2014 | 41 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1704 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 20 | 1955 | 03.12.2014 | 80 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1705 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 22 | 1958 | 03.12.2014 | 78 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1706 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 5 | 1957 | 03.12.2014 | 80 | 3 | 01.12.2023 | 120 | 600 | 29:18:040301:0101 | сформирован под одним домом |
| 1707 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 1 | 1958 | 04.12.2014 | 80 | 7 | 01.12.2023 | 120 | 1200 | 29:18:040301:0047 | сформирован под одним домом |
| 1708 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 04.12.2014 | 40 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1709 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 7 | 1955 | 04.12.2014 | 80 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1710 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 8 | 1957 | 04.12.2014 | 79,9 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1711 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 | 04.12.2014 | 80 | 7 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1712 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 13 | 1958 | 04.12.2014 | 81,4 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1713 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 23 | 1958 | 04.12.2014 | 78 | 9 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1714 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 24 | 1958 | 04.12.2014 | 78 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1715 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 26 | 1958 | 04.12.2014 | 78 | 5 | 01.12.2023 | - | 800 | 29:18:040301:0070 | сформирован под одним домом |
| 1716 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Центральная, д. 11 | 1959 | 04.12.2014 | 81 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1717 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Центральная, д. 9 | 1956 | 04.12.2014 | 81 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1718 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 3 | 1977 | 04.12.2014 | 41,5 | 4 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1719 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 5 | 1959 | 04.12.2014 | 88,8 | 8 | 01.12.2023 | 120 | 300 | 29:18:040801:93 | сформирован под одним домом |
| 1720 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 6 | 1958 | 09.12.2014 | 83 | 4 | 01.12.2023 | 120 | 400 | 29:18:040801:16 | сформирован под одним домом |
| 1721 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 10 | 1960 | 09.12.2014 | 96 | 4 | 01.12.2023 | 120 | 300 | 29:18:040801:94 | сформирован под одним домом |
| 1722 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 11 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 3 | 01.12.2023 | 120 | 500 | 29:18:040801:91 | сформирован под одним домом |
| 1723 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 13 | 1960 | 09.12.2014 | 94 | 3 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1724 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 14 | 1962 | 09.12.2014 | 94 | 4 | 01.12.2023 | - | 300 | 29:18:040801:102 | сформирован под одним домом |
| 1725 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 15 | 1962 | 09.12.2014 | 47 | 3 | 01.12.2023 | - | 300 | 29618:040801:105 | сформирован под одним домом |
| 1726 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 4 | 1956 | 09.12.2014 | 41,5 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1727 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 9 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 3 | 01.12.2023 | 120 | 300 | 29:18:040801:0089 | сформирован под одним домом |
| 1728 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Речная, д. 4 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1729 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Учительская, д. 1 | 1962 | 09.12.2014 | 23,5 | 2 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1730 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Учительская, д. 5 | 1977 | 09.12.2014 | 41 | 4 | 01.12.2023 | 120 | 200 | 29:18:040801:97 | сформирован под одним домом |
| 1731 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 1 | 1958 | 09.12.2014 | 83 | 3 | 01.12.2023 | 120 | 300 | 29:18:040801:0054 | сформирован под одним домом |
| 1732 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 2 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 1 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1733 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 6 | 1958 | 09.12.2014 | 83 | 5 | 01.12.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 1734 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Центральная, д. 23 | 1959 | 09.12.2014 | 27,9 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1735 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 8 | 1958 | 09.12.2014 | 28,7 | 3 | 01.08.2025 | - | 600 | 29:18:040801:18 | сформирован под одним домом |
| 1736 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Учительская, д. 4 | 1962 | 09.12.2014 | 27,5 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1737 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 4 | 1958 | 09.12.2014 | 29,2 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1738 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | ст. Вонжуга, ул. Вокзальная, д. 9 | 1957 | 20.12.2012 | 42,1 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1739 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | ст. Вонжуга, ул. Лесная, д. 8 | 1953 | 20.12.2012 | 36,7 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1740 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Полевая, д. 4А | 1988 | 16.04.2015 | 149,9 | 8 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1741 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 2 | 1991 | 13.07.2015 | 108,3 | 10 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1742 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Просторная, д. 8 | 1985 | 13.07.2015 | 128,1 | 13 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1743 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 5А | 1969 | 17.08.2015 | 510,1 | 29 | 01.08.2025 | - | 629 | 29:18:110105:600 | сформирован под одним домом |
| 1744 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Прокопцевская, д. 61 | 1985 | 19.08.2015 | 156,4 | 4 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1745 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Стениловского, д. 32 | 1990 | 21.12.2015 | 299,4 | 14 | 01.08.2025 | - | 617 | 29:18:110102:763 | сформирован под одним домом |
| 1746 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Заводская, д. 19 | 1951 | 30.12.2015 | 85,4 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1747 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Ленина, д. 1 | 1969 | 30.12.2015 | 47,2 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1748 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Матросова, д. 2 | 1975 | 30.12.2015 | 146 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1749 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Октябрьская, д. 13 | 1972 | 30.12.2015 | 107,4 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1750 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Октябрьская, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 91,8 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1751 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Северная, д. 14 | 1960 | 30.12.2015 | 78 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1752 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советская, д. 2 | 1951 | 30.12.2015 | 61,8 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1753 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Спортивная, д. 13 | 1954 | 30.12.2015 | 39,5 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1754 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Строительная, д. 1 | 1964 | 30.12.2015 | 184,8 | 6 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1755 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Строительная, д. 11 | 1957 | 30.12.2015 | 82,4 | 5 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1756 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 1 | 1965 | 30.12.2015 | 514 | 24 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1757 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 21 | 1960 | 25.05.2016 | 356,6 | 26 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1758 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39 | 1991 | 25.05.2016 | 395,8 | 24 | 01.08.2025 | 480 | 556 | 29:18:100123:225 | сформирован под одним домом |
| 1759 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 11 | 1968 | 25.05.2016 | 197,2 | 16 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1760 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 16 | 1955 | 05.08.2016 | 381,4 | 15 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1761 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, пер. Болотный, д. 6 | 1985 | 21.10.2016 | 119 | 9 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1762 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 29 | 1957 | 21.10.2016 | 82,7 | 3 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1763 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 17 | 1961 | 01.12.2016 | 440,5 | 37 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1764 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 46 | 1981 | 01.12.2016 | 166,8 | 13 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области |  |  | 10 680,20 | 567 |  | 4 136,60 | 11 261,90 |  |  |
| 1765 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Белая Гора, д. 9 | 1972 | 12.05.2012 | 113,2 | 4 | 31.12.2022 | 133,2 | - | - | не сформирован |
| 1766 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Демидово (Холмогорский с/с), д. 4 | 1979 | 12.05.2012 | 181,8 | 9 | 31.12.2022 | 209,1 | - | - | не сформирован |
| 1767 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 11 | 1917 | 12.05.2012 | 404,3 | 26 | 31.12.2022 | 480 | 920 | 29:19:161908:102 | сформирован под одним домом |
| 1768 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 51, корп. А | 1964 | 12.05.2012 | 299,1 | 20 | 31.12.2022 | 480 | 1008 | 29:19:161909:7 | сформирован под одним домом |
| 1769 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 52 | 1959 | 12.05.2012 | 319,2 | 20 | 31.12.2022 | 480 | 853 | 29:19:161910:37 | сформирован под одним домом |
| 1770 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Набережная имени Горончаровского, д. 47, корп. А | 1980 | 12.05.2012 | 131,7 | 9 | 31.12.2022 | 188,7 | - | - | не сформирован |
| 1771 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Набережная имени Горончаровского, д. 47, корп. Б | 1984 | 12.05.2012 | 183,7 | 9 | 31.12.2022 | 236 | - | - | не сформирован |
| 1772 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 2, корп. Б | 1902 | 13.05.2012 | 269,1 | 16 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1773 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 2 | 1958 | 25.11.2012 | 198,4 | 11 | 31.12.2022 | 1229 | 460 | 29:19:161910:210 | сформирован под одним домом |
| 1774 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 62, корп. А | 1971 | 15.12.2012 | 523,5 | 34 | 31.12.2022 | 480 | 1830 | 29:19:161910:206 | сформирован под одним домом |
| 1775 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. А | 1964 | 15.12.2012 | 504,4 | 35 | 31.12.2022 | 480 | 1227 | 29:19:161910:204 | сформирован под одним домом |
| 1776 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66, корп. А | 1964 | 15.12.2012 | 454,7 | 29 | 31.12.2022 | 480 | 1004 | 29:19:161910:203 | сформирован под одним домом |
| 1777 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 21, корп. А | 1971 | 15.12.2012 | 493,2 | 22 | 31.12.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 1778 | Сельское поселение "Белогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Белогорский, ул. Речная, д. 13 | 1976 | 15.01.2013 | 27,6 | 1 | 31.12.2022 | 159,5 | - | - | не сформирован |
| 1779 | Сельское поселение "Белогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Белогорский, ул. Речная, д. 14 | 1964 | 15.01.2013 | 192,3 | 10 | 31.12.2022 | 209,5 | - | - | не сформирован |
| 1780 | Сельское поселение "Белогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Белогорский, ул. Советская, д. 6 | 1958 | 15.01.2013 | 182 | 8 | 31.12.2022 | 218,2 | - | - | не сформирован |
| 1781 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Емецк, ул. Кузнецова, д. 3 | 1955 | 29.04.2013 | 533,2 | 30 | 31.12.2022 | 441,3 | - | - | не сформирован |
| 1782 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Шильцово, ул. Жолобова, д. 14 | 1979 | 09.10.2013 | 254,8 | 10 | 31.12.2022 | 188 | - | - | не сформирован |
| 1783 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Шильцово, ул. Жолобова, д. 8 | 1976 | 10.07.2014 | 527,8 | 32 | 01.12.2023 | 349,2 | - | - | не сформирован |
| 1784 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 8, к. А | 1968 | 10.10.2014 | 247,5 | 8 | 01.12.2023 | 296,3 | 369,9 | - | не сформирован |
| 1785 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 10 | 1968 | 10.10.2014 | 107,2 | 3 | 01.12.2023 | 273,2 | 332,2 | - | не сформирован |
| 1786 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 10А | 1968 | 10.10.2014 | 52,6 | 3 | 01.12.2023 | 315,6 | 374,3 | - | не сформирован |
| 1787 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 12 | 1968 | 10.10.2014 | 49,6 | 4 | 01.12.2023 | 307,6 | 376,4 | - | не сформирован |
| 1788 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 1 | 1986 | 27.10.2014 | 76 | 5 | 01.12.2023 | 148 | - | - | не сформирован |
| 1789 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 2 | 1985 | 27.10.2014 | 75,9 | 7 | 01.12.2023 | 147,3 | - | - | не сформирован |
| 1790 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 26 | 1975 | 27.10.2014 | 150,5 | 8 | 01.12.2023 | 212,8 | - | - | не сформирован |
| 1791 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 28 | 1975 | 27.10.2014 | 120,6 | 6 | 01.12.2023 | 220,2 | - | - | не сформирован |
| 1792 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 3 | 1985 | 27.10.2014 | 75,9 | 6 | 01.12.2023 | 147,2 | - | - | не сформирован |
| 1793 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 34 | 1975 | 27.10.2014 | 108,9 | 3 | 01.12.2023 | 175 | - | - | не сформирован |
| 1794 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 35 | 1959 | 27.10.2014 | 105,8 | 7 | 01.12.2023 | 201,2 | - | - | не сформирован |
| 1795 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 37 | 1986 | 27.10.2014 | 135,6 | 6 | 01.12.2023 | 188,6 | - | - | не сформирован |
| 1796 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 38 | 1961 | 27.10.2014 | 106,6 | 3 | 01.12.2023 | 180,5 | - | - | не сформирован |
| 1797 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 39 | 1961 | 27.10.2014 | 108,1 | 5 | 01.12.2023 | 184,2 | - | - | не сформирован |
| 1798 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 40 | 1960 | 27.10.2014 | 106,3 | 4 | 01.12.2023 | 185,3 | - | - | не сформирован |
| 1799 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 44 | 1988 | 27.10.2014 | 155,9 | 5 | 01.12.2023 | 238,3 | - | - | не сформирован |
| 1800 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 45 | 1987 | 27.10.2014 | 100,5 | 4 | 01.12.2023 | 174,7 | - | - | не сформирован |
| 1801 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 32 | 1971 | 06.08.2016 | 294,5 | 18 | 01.08.2025 | 235,7 | - | - | не сформирован |
| 1802 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Почтовое, д. 16 | 1955 | 24.08.2016 | 78,1 | 7 | 01.08.2025 | 142,1 | - | - | не сформирован |
| 1803 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 19 | 1977 | 30.09.2016 | 135,9 | 8 | 01.08.2025 | 212,8 | - | - | не сформирован |
| 1804 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 5 | 1986 | 30.09.2016 | 78,1 | 3 | 01.08.2025 | 144,8 | - | - | не сформирован |
| 1805 | Сельское поселение "Двинское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Двинской, ул. Лесная, д. 73 | 1984 | 19.10.2016 | 691,4 | 34 | 01.08.2025 | 497 | 525,9 | 29:19:170101:348 | не сформирован |
| 1806 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Варда, д. 8 | 1934 | 27.10.2016 | 39,8 | 1 | 01.08.2025 | - | - | - | не сформирован |
| 1807 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Печки, ул. Трудовая, д. 2 | 1963 | 27.10.2016 | 293,1 | 15 | 01.08.2025 | 207,5 | - | - | не сформирован |
| 1808 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Печки, ул. Трудовая, д. 4 | 1965 | 27.10.2016 | 160 | 7 | 01.08.2025 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 1809 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 18 | 1940 | 27.10.2016 | 58,1 | 1 | 01.08.2025 | 145,9 | - | - | не сформирован |
| 1810 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 26 | 1941 | 27.10.2016 | 188,6 | 10 | 01.08.2025 | 167,4 | - | - | не сформирован |
| 1811 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 11А | 1979 | 27.10.2016 | 25,1 | 1 | 01.08.2025 | 272,9 | - | - | не сформирован |
| 1812 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Пинежская, д. 12 | 1917 | 27.10.2016 | 180,8 | 7 | 01.08.2025 | 198,1 | - | - | не сформирован |
| 1813 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 65 | 1939 | 12.12.2016 | 191,8 | 7 | 01.08.2025 | 242,3 | - | - | не сформирован |
| 1814 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 66 | 1939 | 12.12.2016 | 150 | 9 | 01.08.2025 | 245,6 | - | - | не сформирован |
| 1815 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 67 | 1939 | 12.12.2016 | 135,5 | 6 | 01.08.2025 | 244,6 | - | - | не сформирован |
| 1816 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 70 | 1939 | 12.12.2016 | 104,6 | 3 | 01.08.2025 | 247,8 | - | - | не сформирован |
| 1817 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 71 | 1939 | 12.12.2016 | 94,9 | 2 | 01.08.2025 | 197,9 | - | - | не сформирован |
| 1818 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 7 | 1984 | 30.12.2016 | 102,4 | 6 | 01.08.2025 | 152,6 | 201 | - | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | 2 481,30 | 162 |  | 1 675,00 | 12 972,00 |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск": |  |  | 2 481,30 | 162 |  | 1 675,00 | 12 972,00 |  |  |
| 1819 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 26 | 1952 | 25.06.2013 | 477,4 | 27 | 31.12.2024 | 292 | 449 | 29:22:040711:19 | сформирован под одним домом |
| 1820 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 1 | 1917 | 09.08.2013 | 202,1 | 26 | 31.12.2024 | 154 | - | - | не сформирован |
| 1821 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 30 | 1952 | 24.12.2013 | 479,4 | 28 | 31.12.2024 | 310 | 410 | 29:22:040711:22 | сформирован под одним домом |
| 1822 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 34, корп. 1 | 1912 | 25.04.2014 | 296,7 | 20 | 31.12.2024 | 233 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| 1823 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 33 | 1937 | 25.04.2014 | 562,9 | 36 | 31.12.2024 | 392 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| 1824 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1 | 1952 | 15.05.2015 | 462,8 | 25 | 31.12.2024 | 294 | 451 | 29:22:040711:21 | сформирован под одним домом |