ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Источник  финанси-  рования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 665,90  (4 109,86) | 2 916,75  ( – ) | 8 749,15  (4 109,86) | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий в 2014-2015 годы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 11 665,90  (4 109,86) | 2 916,75  ( – ) | 8 749,15  (4 109,86) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | Итого | 333 803,88  (7 599,64) | – | 79 377,04  (6 699,64) | 29 900,0  (400,0) | 224 526,84  (500,0) | – | – | строительство и  реконструкция  системы  водоснабжения,  в том числе:  2015 год - начало  строительства и  реконструкции сетей водоснабжения;  2017 год -  завершение  строительства и  реконструкции сетей  водоснабжения и  новых водозаборных  сооружений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 187 826,84 | – | – | – | 187 826,84 | – | – |
| областной  бюджет | 123 900,0 | – | 58 200,0 | 29 500,0 | 36 200,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 20 377,40  (5 900,0) | – | 20 377,40  (5 900,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 699,64  (1 699,64) | – | 799,64  (799,64) | 400,0  (400,0) | 500,0  (500,0) | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 436,23  ( – ) | 297,00  ( – ) | 139,23  (– ) | – | – | – | – | выполнение работ  в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ;  в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 436,23  ( – ) | 297,00  ( – ) | 139,23  (– ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства  канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13  (7 023,2) | 68,46  ( – ) | 8 586,67  (7 023,20) | – | – | – | – | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий в 2014-2015 годы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 655,13  (7 023,2) | 68,46  ( – ) | 8 586,67  (7 023,20) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Строительство  канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 581 588,65  (12 900,16) | 15 000,0  ( – ) | 460 067,59  (11 879,10) | 7 750,0  (500,0) | 98 771,06  (521,06) | – | – | строительство  системы водоотведения,  в том числе:  2015 год - начало строительства  канализационных  сетей и коллекторов  в южной части  поселка, канализа-ционных очистных сооружений;  2017 год – завершение  строительства  канализационных  сетей и коллекторов  в центральной и  северной части  поселка |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 449 000,0 | – | 400 000,0 | – | 49 000,0 | – | – |
| областной  бюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 7 250,00 | 49 250,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 800,0  (8 800,0) | – | 8 800,0  (8 800,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 4 100,16  (4 100,16) | – | 3 079,10  (3 079,10) | 500,0  (500,0) | 521,06  (521,06) | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации,  в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 3 805,29  ( - ) | 3 265,35  ( - ) | 539,94  ( - ) | – | – | – | – | обеспечение строительства  комплекса по переработке  и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 3 805,29  ( - ) | 3 265,35  ( - ) | 539,94  ( - ) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Строительство  комплекса по переработке  и размещению отходов  производства и  потребления в поселке  Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 128 091,17  (3 842,74) | – | 1 425,0  ( - ) | – | 78 156,17  ( - ) | 45 510,0  (3 842,74) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году  комплекса по  переработке и  размещению отходов  производства и  потребления в  поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 110 300,0  ( - ) | – | – | – | 68 910,0  ( - ) | 41 390,0  ( - ) | – |
| областной  бюджет | 9 200,0 | – | – | – | 9 200,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 591,0  (3 842,74) | – | 1 425,0  ( - ) | – | 46,17  ( - ) | 7 120,0  (3 842,74) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 9 144,64  (274,34) | 57,21  ( – ) | 9 087,43  (274,34) | – | – | – | – | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 7 726,31  (274,34) | 57,21  ( – ) | 7 669,10  (274,34) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 418,33 | – | 1 418,33 | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Реконструкция  причального комплекса  "Тамарин" в поселке  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 299 825,0  (3 825,0) | – | – | – | 149 825,0  (1 825,0) | 150 000,0  (2 000,0) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году  причального  комплекса  "Тамарин" в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 270 000,0 | – | – | – | 135 000,0 | 135 000,0 | – |
| областной  бюджет | 26 000,0 | – | – | – | 13 000,0 | 13 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | 3 825,0  (3 825,0) | – | – | – | 1 825,0  (1 825,0) | 2 000,0  (2 000,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 9 280,53  (3 221,42) | 41,88  ( – ) | 9 238,65  (3 221,42) | – | – | – | – | обеспечение строительства  причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 7 862,20  (3 221,42) | 41,88  ( – ) | 7 820,32  (3 221,42) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 418,33 | – | 1 418,33 | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. Строительство  причала для маломерного флота в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 98 100,0  ( – ) | – | – | – | 98 100,0  ( – ) | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году  причала для  маломерного флота  в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 88 100,0 | – | – | – | 88 100,0 | – | – |
| областной  бюджет | 10 000,0 | – | – | – | 10 000,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. Сбор исходно-разрешительной  документации,  проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 999 134,56  (7 134,56) | 14,0  (14,0) | 3 531,56  (3 531,56) | – | 576 000,0  ( - ) | 419 589,0  (3 589,0) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году  технологического  причала (включая  дноуглубительные  работы) в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 960 000,0 | – | – | – | 560 000,0 | 400 000,0 | – |
| областной  бюджет | 32 000,0 | – | – | – | 16 000,0 | 16 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | 7 134,56  (7 134,56) | 14,0  (14,0) | 3 531,56  (3 531,56) | – | – | 3 589,0  (3 589,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и  стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 430 050,0 | – | 1 900,0 | – | 198 750,0 | 229 400,0 | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания  участковой больницы  на 40 посещений и  стационаром на 10  коек в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 375 150,0 | – | – | – | 183 750,0 | 191 400,0 | – |
| областной  бюджет | 54 900,0 | – | 1 900,0 | – | 15 000,0 | 38 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120  мест в поселке  Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания  средней школы  на 120 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке  Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | | итого | 311 502,0  (9 345,06) | – | 1 470,0  ( - ) | – | 159 700,0  ( – ) | 150 332,0  (9 345,06) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания  средней школы  на 120 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 289 600,0 | – | – | – | 149 700,0 | 139 900,0 | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 21 902,0  (9 035,06) | – | 1 470,0  ( - ) | – | 10 000,0  ( - ) | 10 432,0  (9 345,06) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке  Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания  детского сада  на 110 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 277 922,0  (3 652,0) | – | 1 470,0  ( - ) |  | 142 752,0  (3 652,0) | 133 700,0  ( - ) | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания  детского сада  на 110 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 255 300,0 | – | – |  | 139 100,0 | 116 200,0 | – |
| областной  бюджет | – | – | – |  | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 22 622,0  (3 652,0) | – | 1 470,0  ( - ) |  | 3 652,0  (3 652,0) | 17 500,0  ( - ) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий": разделение на 2 этапа строительства» | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 500,0  ( - ) | – | 500,0  ( - ) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году  пришкольного стадиона в  пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 500,0  ( - ) | – | 500,0  ( - ) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73  ( - ) | 620,73  ( - ) | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 620,73  ( - ) | 620,73  ( - ) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98  (11,60) | 386,98  (11,60) | – | – | – | – | – | утверждение  в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 386,98  (11,60) | 386,98  (11,60) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства –  здания представительства администрации Архангельской  области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 73 329,0 | 26 111,0 | 24 118,0 | 23 100,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 73 329,0 | 26 111,0 | 24 118,0 | 23 100,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 21 632,55  (676,22) | 5 007,65  (150,23) | 6 584,90  (197,55) | 10 040,0  (328,44) | – | – | – | модернизация  системы  электроснабжения  поселка Соловецкий,  в том числе в 2016  году увеличение  мощности до  6800 кВт |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 21 632,55  (676,22) | 5 007,65  (150,23) | 6 584,90  (197,55) | 10 040,0  (328,44) | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 029,13  (150,0) | 29,13  ( – ) | 1 000,0  (150,0) | – | – | – | – | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 029,13  (150,0) | 29,13  ( – ) | 1 000,0  (150,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 181,63  (845,45) | 6 756,06  (202,68) | 21 425,57  (642,77) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2015 году здания муниципальной бани  в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 11 930,20  (357,91) | – | 11 930,20  (357,91) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 16 251,43  (487,54) | 6 756,06  (202,68) | 9 495,37  (284,86) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции здания дома культуры  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 91,76 | 91,76 | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 629,07  (1 210,74) | 4 210,74  (210,74) | 2 418,33  (1 000,0) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания  дома культуры  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 000,0  (1 000,0) | – | 1 000,0  (1 000,0) | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 629,07  (210,74) | 210,74  (210,74) | 1 418,33  ( - ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. Проектирование и  реконструкция  высвобождаемого старого здания школы под размещение  муниципального дома культуры и областной  музыкальной школы поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 816,0  (816,0) | – | – | – | – | 316,0  (316,0) | 40 500,0  (500,0) | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  под размещение  муниципального дома  культуры и областной  музыкальной школы  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 40 000,0 | – | – | – | – | – | 40 000,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 816,0  (816,0) | – | – |  |  | 316,0  (316,0) | 500,0  (500,0) |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. Проектирование  и реконструкция  высвобождаемого старого  здания детского сада под размещение администрации  муниципального  образования «Сельское поселение  Соловецкое"  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 800,4  (800,4) | – | – | – | – | 300,4  (300,4) | 40 500,0  (500,0) | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  под размещение  администрации  муниципального  образования  "Сельское поселение  Соловецкое" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 40 000,0 | – | – | – | – | – | 40 000,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 800,4  (800,4) | – | – | – | – | 300,4  (300,4) | 500,0  (500,0) |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. Проектирование  и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 496 160,0 | 8 000,0 | – | – | 488 160,0 | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 473 160,0 | – | – | – | 473 160,0 | – | – |
| областной  бюджет | 23 000,0 | 8 000,0 | – | – | 15 000,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Разработка проектов  планировок и  благоустройства поселка  Соловецкий, включая  инженерные изыскания (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | | итого | | 10 084,9  (450,0) | 333,32  (180,0) | | 9 751,58  (270,0) | | – | | – | | – | – | завершение  в 2015 году разработки  проектов планировок  и благоустройства  поселка Соловецкий |
| в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | – | | – | | – | | – | | – | – |
| областной  бюджет | | 8 000,0 | – | | 8 000,0 | | – | | – | | – | – |
| местный  бюджет  района | | – | – | | – | | – | | – | | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | 2 084,9  (450,0) | 333,32  (180,0) | | 1 751,58  (270,0) | | – | | – | | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | | – | | – | | – | | – | – |
| 31. Проектирование и  реконструкция  существующих  автомобильных дорог, не относящихся к памятникам  истории и культуры, в муниципальном  образовании "Сельское поселение Соловецкое",  за пределами поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | | итого | | 206 600,0  (500,0) | – | | – | | – | | 300,0  (300,0) | | 206 300,0  (200,0) | – | завершение в  2018 году реконструкции  существующих  автомобильных дорог  за пределами поселка  Соловецкий |
| в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный  бюджет | | 180 100,0 | – | | – | | – | | – | | 180 100,0 | – |
| областной  бюджет | | 26 000,0 | – | | – | | – | | – | | 26 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | | 500,0  (500,0) | – | | – | | – | | 300,0  (300,0) | | 200,0  (200,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | | – | | – | | – | | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | | – | | – | | – | | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32. Проектирование и  реконструкция  существующих  автомобильных дорог, не относящихся к памятникам  истории и культуры, в  муниципальном  образовании "Сельское  поселение Соловецкое",  на территории поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | | итого | | 261 810,0  (500,0) | – | – | – | 300,0  (300,0) | 130 980,0  (100,0) | 130 530,0  (100,0) | завершение в  2019 году реконструкции  существующих  автомобильных дорог  в поселке Соловецкий |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | 249 760,0 | – | – | – | – | 124 880,0 | 124 880,0 |
| областной  бюджет | | 11 550,0 | – | – | – | – | 6 000,0 | 5 550, 0 |
| местный  бюджет  района | | 500,0  (500,0) | – | – | – | 300,0  (300,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33. Проектирование и  строительство новой уличной дорожной сети  поселка Соловецкий  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | | итого | 745 500,0  (500,0) | – | – | 200,0  (200,0) | 155 600,0  (100,0) | 156 600,0  (100,0) | 433 100,0  (100,0) | ввод в эксплуатацию  в 2019 году новой  уличной дорожной  сети поселка  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 690 000,0 | – | – | – | 142 000,0 | 143 000,0 | 405 000,0 |
| областной  бюджет | 55 000,0 | – | – | – | 13 500,0 | 13 500, 0 | 28 000,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 500,0  (500,0) | – | – | 200,0  (200,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98  (94,19) | 3 139,62  (94,19) | 600,36  ( - ) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  2 общественных туалетов в  пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 3 739,98  (94,19) | 3 139,62  (94,19) | 600,36  ( - ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 35. Проектирование и  строительство  многоквартирного  жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного  фонда поселка  Соловецкий, включая  расселение из  монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4,  ул. Сивко, д. 1), в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 481 528,95  (15 580,0) | – | 11 578,95  (1 050,0) | – | 281 067,0  (9 147,0) | 188 883,0 (5 383,0) | – | ввод в эксплуатацию  много-квартирного  жилого фонда,  в том числе:  2017 год – 3122 кв.м;  2018 год – 4229 кв.м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 391 940,0 | – | – | – | 241 940,0 | 150 000,0 | – |
| областной  бюджет | 63 480,0 | – | – | – | 29 980,0 | 33 500,0 | – |
| местный  бюджет  района | 22 387,6  (15 580,0) | – | 7 857,6  (1 050,0) | – | 9 147,0  (9 147,0) | 5 383,0  (5 383,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | 3 721,35  ( - ) | – | 3 721,35  ( - ) | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | | | итого | 1 259,64  (37,8) | | 1 259,64  (37,8) | – | – | – | – | – | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома  в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 259,64  (37,8) | | 1 259,64  (37,8) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | | – | – | – | – | – | – |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | | | 171,37  (33,5) | 171,37  (33,5) | – | – | – | – | – | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | | 171,37  (33,5) | 171,37  (33,5) | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38. Капитальный ремонт  сохраняемого  многоквартирного  жилищного фонда,  хозяйственных и  вспомогательных  построек, относящихся к жилищному фонду поселка  Соловецкий  (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 179 060,0  (1 010,00) | – | 400,0  (400,0) | – | 45 620,0  (100,0) | 45 610,0  (100,0) | 87 430,0 (410,0) | завершение  в 2019 году капитального  ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 166 050,0 | – | – | – | 41 520,0 | 41 510,0 | 83 020,0 |
| областной  бюджет | 12 000,0 | – | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 010,0  (1 010,0) | – | 400,0  (400,0) | – | 100,0  (100,0) | 100,0  (100,0) | 410,0  (410,0) |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих  на территории поселка  Соловецкий, выезжающих  за его пределы (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 22 700,0  (1 100,0) | – | – | – | – | 22 700,0  (1 100,0) | – | улучшение жилищных  условий граждан:  2018 год – 15 семей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 19 500,0 | – | – | – | – | 19 500,0 | – |
| местный  бюджет  района | 3 000,0  (900,0) | – | – | – | – | 3 000,0  (900,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | 200,0  (200,0) | – | – | – | – | 200,0  (200,0) | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40. Развитие  индивидуального  жилищного строительства  для отдельных категорий  граждан поселка  Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 278,94  (878,94) | | – | | – | – | – | 14 178,94  (478,94) | 14 100,0  (400,0) | ввод в эксплуатацию  объектов  индивидуального  жилищного  строительства,  в том числе:  2018 год –  7 жилых домов;  2019 год –  7 жилых домов |
| в том числе: |  | |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | | – | | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 20 000,0 | | – | | – | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 |
| местный  бюджет  района | 8 000,0  (600,0) | | – | | – | – | – | 4 000,0  (300,0) | 4 000,0  (300,0) |
| местный  бюджет  поселения | 278,94  (278,94) | | – | | – | – | – | 178,94  (178,94) | 100,0  (100,0) |
| внебюджетные  средства | – | | – | | – | – | – | – | – |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | |
| 41. Проведение  научно-исследовательских  работ по расчету  антропогенной  нагрузки  на природную среду  Соловецкого  архипелага | Министерство  природных ресурсов и лесопромышлен-ного  комплекса  Архангельской  области | итого | | 1 000,0 | | 1 000,0 | – | – | – | – | – | завершение  в 2014 году научно-  исследовательских работ по расчету  антропогенной  нагрузки на  природную среду  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | 1 000,0 | | 1 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | – | | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого  архипелага | Министерство  природных ресурсов и лесопромышлен-ного  комплекса  Архангельской  области | итого | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – | проведение в  2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – | проведение  в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44. Рекультивация  территории старой  дизельной станции в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 74 500,0  (2 250,0) | – | – | – | – | 74 500,0  (2 250,0) | – | рекультивация в 2018 году территории  старой дизельной  станции площадью  1,65 га |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 71 500,0 | – | – | – | – | 71 500,0 | – |
| местный  бюджет  района | 3 000,0  (2 250,0) | – | – | – | – | 3 000,0  (2 250,0) | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | - | – |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 45. Информационное  обеспечение продвижения  туристско-рекреационного  потенциала Соловецких  островов | Агентство по  печати и средствам  массовой  информации  Архангельской  области | итого | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка  в 2014 –2019 годах  публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0 | – | – | – | – | развитие  интернет-портала Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 47. Разработка и  внедрение системы  мониторинга проектов по развитию  Соловецкого архипелага | Администрация  Губернатора  Архангельской  области и  Правительства  Архангельской  области | итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – | внедрение  системы управления проектами |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 48. Внедрение  геоинформационной  системы Соловецкого  архипелага | Администрация  Губернатора  Архангельской  области и  Правительства  Архангельской  области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – | внедрение  в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага  Архангельской  области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодное  предоставление  грантов Губернатора  Архангельской  области для  поддержки проектов  регионального  значения в сфере  образования и науки на Соловецком  архипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Министерство культуры Архангельской области | | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодное  предоставление  грантов Губернатора  Архангельской  области для  поддержки проектов  регионального  значения в сфере  образования и науки на Соловецком  архипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 51. Организация и  проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | | 7 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | – | – | – | ежегодное проведение Соловецкого православного  форума |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | 7 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52. Организация и  проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | | 2 000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – | проведение  в 2015 и 2016 годах  военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | 2 000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | – | – | – | – | – |
| 53. Организация и  проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54. Организация и  проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | | итого | 1 112,0 | – | – | 1 112,0 | – | – | – | проведение в 2016 году мероприятия "Соловецкие сполохи" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 1 112,0 | – | – | 1 112,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ | | | | | | | | | | | |
| 55. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | | Агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 64 648,9 | 10 199,7 | 11 867,3 | 9 703,0 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 64 648,9 | 10 199,7 | 11 867,3 | 9 703,0 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 56. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага»  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 42 993,3 | 6 826,0 | 7 447,9 | 7 447,9 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 42 993,3 | 6 826,0 | 7 447,9 | 7 447,9 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 57. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципаль-ному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 5 354,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 482,0 | – | – | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству"  для выполнения муниципального задания на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 5 354,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 482,0 | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по муниципальной программе (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | | | | | | | | | | |
|  |  | **итого** | **6 406 079,86**  **(90 372,80)** | **121 878,50**  **(934,74)** | **700 792,65**  **(40 449,43)** | **99 788,90**  **(1 428,44)** | **2 720 285,57**  **(16 445,06)** | **1 994 353,24**  **(29 105,13)** | **768 981,0**  **(2 010,0)** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный**  **бюджет** | **5 136 286,84** | **–** | **400 000,0** | **–** | **2 460 006,84** | **1 663 380,0** | **612 900,0** |  |
| **областной**  **бюджет** | **1 014 883,2** | **96 736,7** | **175 303,2** | **86 712,9** | **232 305,5** | **273 453,9** | **150 371,0** |  |
| **местный**  **бюджет**  **района** | **212 274,58**  **(79 642,29)** | **11 874,58**  **(164,23)** | **101 247,83**  **(35 615,83)** | **11 976,0**  **(328,44)** | **26 752,17**  **(15 224,0)** | **56 324,0**  **(27 909,79)** | **4 100,0**  **(400,0)** |  |
| **местный**  **бюджет**  **поселения** | **42 635,24**  **(10 730,51)** | **13 267,22**  **(770,51)** | **24 241,62**  **(4 833,6)** | **1 100,0**  **(1 100,0)** | **1 221,06**  **(1 221,06)** | **1 195,34**  **(1 195,34)** | **1 610,0**  **(1 610,0)** |  |
| **внебюджетные**  **средства** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы | Источник  финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муници-  пальная  программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага  (2014 –  2019 годы) | всего | 6 406 079,86  (90 372,80) | 121 878,50  (934,74) | 700 792,65  (40 449,43) | 99 788,90  (1 428,44) | 2 720 285,57  (16 445,06) | 1 994 353,24  (29 105,13) | 768 981,0  (2 010,0) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 136 286,84 | – | 400 000,0 | – | 2 460 006,84 | 1 663 380,0 | 612 900,0 |
| областной  бюджет | 1 014 883,2 | 96 736,7 | 175 303,2 | 86 712,9 | 232 305,5 | 273 453,9 | 150 371,0 |
| районный бюджет | 212 274,58  (79 642,29) | 11 874,58  (164,23) | 101 247,83  (35 615,83) | 11 976,0  (328,44) | 26 752,17  (15 224,0) | 56 324,0  (27 909,79) | 4 100,0  (400,0) |
| бюджет  муниципальных образований сельских поселений | 42 635,24  (10 730,51) | 13 267,22  (770,51) | 24 241,62  (4 833,6) | 1 100,0  (1 100,0) | 1 221,06  (1 221,06) | 1 195,34  (1 195,34) | 1 610,0  (1 610,0) |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |